东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目

招 标 文 件

招 标 编 号：SSSSSZ12600161

招 标 人：东莞市尚源环能科技有限公司

招标代理机构：广州宏达工程顾问集团有限公司

2026年02月06日

重要提示

1.本次招标项目采用电子标书。

2.投标人将被要求递交具备法律效力的电子投标文件。为此，投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人可向依法设立的电子认证服务提供者申请办理电子签名认证证书（简称：数字证书，包括企业数字证书和个人数字证书）。

3.除特别说明外，招标文件相关条款中提及的以及第六篇“投标文件格式”中包括但不限于“企业数字证书电子签名”及“电子签名”等要求签名的均指由数字证书电子签章或电子签名。

4.投标人必须使用计算机互联网络（以下简称网络）将投标文件以jjb格式上传提交至东莞市公共资源交易E网通管理平台建设工程交易系统（以下简称交易系统），并在网上签到时，关联到对应的投标项目中。

5.投标人在交易系统中对投标文件进行解密的电子签名认证证书必须为机构证书或制作本项目投标文件的业务证书。

6.投标人应及时提交投标文件，如在投标文件截止时间前因网络等任何原因未能成功上传投标文件，相关后果由投标人自行承担。

7.投标人上传投标文件时，需设置投标文件查询密码（用于查询投标文件递交情况、撤销投标文件及签到时匹配对应的招标文件）。成功上传投标文件后，交易系统将自动随机生成投标文件识别码。识别码是交易系统确认投标人提交投标文件的唯一凭证，投标人须妥善保管。识别码丢失后，投标人将无法找回投标文件，需重新上传提交。

8.如未在投标文件递交截止时间前匹配对应的投标文件，视为投标人未提交。本招标文件中签到、投标文件匹配、投标保证金关联等时间均以东莞市公共资源交易E网通管理平台时间为准。

9.本招标项目在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index）等媒体发布招标公告，本项目招标公告及招标文件的修改、补充在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）发布。发布内容在其他媒体发布的文本如有不同之处，以在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）发布的文本为准。

目  录

第一篇 招标公告	5

第二篇 投标人须知	8

一、总则	8

1 资金来源	8

2 合格的投标人	8

3 合格的服务	8

4 其它说明	9

二、招标文件	9

5 招标文件的构成	9

6 招标文件的异议	10

7 招标文件的澄清及修改	10

三、投标文件的编制	11

8 投标使用的文字及度量衡单位	11

9 投标文件的组成	11

10 投标函	12

11 投标报价	12

12 投标报价货币	13

13 证明投标人的合格性和资格的声明文件	13

14 证明服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件	14

15 投标保证金	14

16 投标有效期	16

17 投标文件的编制和签署	16

四、投标	17

18 投标文件的加密	17

19 投标文件的提交	17

20 投标会时间、地点及投标文件提交的截止时间	17

21 投标文件的拒绝	18

22 投标文件的补充、修改与撤回	18

五、开标与评标	18

23 开标	18

24 评标过程的保密性	19

25 评标委员会	19

26 投标文件的有效性	19

27 投标文件的初审	20

28 投标文件的澄清	20

29 对投标文件的比较和评价	20

30 评标原则及方法	20

31 评标结果公示及异议、投诉	21

32 真实性审查	21

33 评标委员会和招标人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利	22

六、授予合同	22

34 授予合同的准则	22

35 中标通知	23

36 签署合同	23

37 履约担保	23

38 在合同履行中变更采购范围的权利	25

39 中标服务费	25

40 发票	25

41 招标相关补充约定	26

42 本次招标活动的最终解释权归招标代理机构及招标人所有。	26

第三篇 用户需求书	27

第四篇 合同条款格式	70

第五篇 相关保函格式	92

第六篇 投标文件格式	95

附件一：评标工作大纲	131

# 第一篇 招标公告

广州宏达工程顾问集团有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市尚源环能科技有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目(招标编号：SSSSSZ12600161)进行国内公开招标，详情请参见本招标文件。欢迎符合条件的合格投标人参加投标，有关事项如下：

- 招标范围：东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目通过公开招标方式确定1家服务单位通过派驻运营管理团队驻场提供污泥焚烧处理处置全流程（从污泥自各污水处理厂接收、运输、存储、焚烧、余热利用及发电、烟气处理、废水处理、除臭处理、飞灰螯合固化等）的运营管理服务。（具体内容详见：第三篇用户需求书）。

- 合格投标人资格要求：

2.1 在中华人民共和国境内登记注册、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2.2 投标人2021年1月1日以来至少具有一项国内同类污泥集中处理处置项目自主运营管理，或运营服务（或含运营管理的技术服务），或技术咨询服务（或调试技术咨询服务）业绩【注：资格业绩证明材料提交要求详见招标文件第六篇投标文件格式4.4的资格业绩证明材料提交要求内容】；

2.3 本项目不接受联合体投标；

2.4 其他要求：

（1）投标人应在东莞市公共资源交易企业库建档；

（2）在招标文件规定的东莞市公共资源交易E网通管理平台建设工程交易系统（以下简称交易系统）信息数据采集时间前，投标人已在东莞市公共资源交易企业库建档，且法人、法定代表人名称或企业、人员资质证书等与本次招标项目密切相关的信息发生变更时已办结该变更的登记手续，投标人应登录交易系统核实企业填报数据真实有效。

- 获取招标文件的方式：凡有意参加投标者，可于2026年 02 月 07 日至投标截止时间前登录交易系统下载本次招标项目的招标文件等资料。

- 招标代理机构在递交投标文件截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）信用记录。招标代理机构对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，做好相关记录（处罚期限届满的除外）。

- 投标会时间、地点及投标文件提交截止时间：

5.1 投标会召开时间：2026年 03 月 05 日 10 时 30 分，投标会召开地点：东莞市南城街道西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标室（ 7 ）；

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026年 03 月 05 日 10 时 30 分，地点：通过东莞市公共资源交易E网通管理平台建设工程交易系统网上提交；

5.3 投标人必须通过交易系统在线上传投标文件，上述方式外提交的投标文件及逾期通过网络上传的电子投标文件，招标人不予受理。

- 开标时间和地点：

6.1 开标时间：同投标截止时间；

6.2 开标地点：东莞市南城街道西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标室（ 7 ）。

- 本项目相关公告在以下媒介发布：全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、东莞市水务环境投资控股集团有限公司（www.dgweg.cn）、招标代理机构网站（www.wangtat.com.cn）。

- 投标保证金

8.1 本次招标投标人须提交投标保证金金额：490,000.00元。

8.2 投标保证金形式：单项投标保证金；银行电子保函；保险电子保单；

其它：      /       。

8.3 投标保证金形式注意事项：

（1）投标保证金到账时间应为投标保证金的关联时间。

（2）投标保证金数据超过投标截止时间后到达交易系统的，无法关联。

（3）投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担数据延误风险。

- 招标人联系方式

招标人：东莞市尚源环能科技有限公司

地  址：东莞市沙田镇立沙岛精细化工园区

联系人：万淑婷

电  话：0769-23286160

- 招标代理机构及异议受理联系方式

招标代理机构：广州宏达工程顾问集团有限公司

地  址：广东省东莞市南城街道宏图路105号1栋313室

联系人：邓晓欣

电  话：0769-28056866-804

# 第二篇 投标人须知

# 一、总则

### 1 资金来源：企业自筹资金。

### 2 合格的投标人

2.1  合格的投标人条件见第一篇《招标公告》中第2条的“合格投标人资格要求”及本条以下2.2款至2.5款的通用要求。

2.2  投标人在参加本项目投标前的三年内不得在投标活动中存在《中华人民共和国招标投标法》第五十三条（相互串通投标或者与招标人串通投标，以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标）、第五十四条（以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标）、第六十条（中标人不履行与招标人订立的合同）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条（将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包）、第七十七条（捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉）规定的违法行为，而受到各级管理部门的处罚。投标人存在前述处罚的，在投标文件中必须主动按招标文件的要求填报“最近3年投标人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明”，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标（中标）资格，并按有关规定从重处理。

2.3  投标人符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条规定。

2.4  投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

2.5  根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目投标。上述情况一经发现，相关投标均无效。

### 3 合格的服务

3.1  “服务”是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物和工程，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

3.2  投标人必须保证提供的所有服务或服务的任何部分均为最新正式版本。

3.3  投标人应保证招标人在中华人民共和国使用服务或服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在招标文件中附有相关证明文件。如有违反，造成招标人任何经济损失或其他损失的，由投标人承担全部赔偿责任。

3.4  无论投标人是否在投标报价表中明示，均视为投标报价已包含所有应支付的对专利权、商标权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税和使用费等相关费用。如投标人未依法向第三方支付应缴版税和使用费等相关费用的，造成招标人任何经济损失的，由投标人承担全部赔偿责任。

### 4 其它说明

4.1  投标费用

无论招标过程中的做法和结果如何，投标人须承担所有与编写和递交投标文件有关的费用，招标人和招标代理机构在任何情况下不负担这些费用。

4.2  踏勘现场

（1）本项目不组织集中踏勘现场和答疑，投标人应自行到实地踏勘考察。

（2）潜在投标人应承担踏勘现场自身所发生的费用。

（3）招标人和招标代理机构在踏勘现场中介绍的有关现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（4）潜在投标人可为踏勘需要而进入招标人的项目现场，但潜在投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。潜在投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3  纪律与保密事项

（1）获得本招标文件的投标人，不得用作本次投标以外的任何用途。

（2）凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的情况。

（3）开标后，直至向中标人授予合同期间，凡与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（4）除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从递交投标文件截止之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及招标人联系。

（5）从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

（6）投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则。

# 二、招标文件

### 5 招标文件的构成

5.1  招标文件包括：

第一篇 招标公告

第二篇 投标人须知

第三篇 用户需求书

第四篇 合同条款格式

第五篇 相关保函格式

第六篇 投标文件格式

附件一：评标工作大纲

5.2  投标人应审阅招标文件中所有须知、格式、条款和规格。投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应（★标志的部分为投标人、投标拟供服务必备的条件或重要指示），那么投标人的投标文件将有可能被拒绝接收或评审为无效投标文件。

5.3  本招标文件使用的词语有如下定义：

（1）“招标人”指东莞市尚源环能科技有限公司；

（2）“招标代理机构”指广州宏达工程顾问集团有限公司；

（3）“投标人”指参加东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目所需的服务的投标，并向交易系统在线上传投标文件的当事人；

（4）“评标委员会”是依照《中华人民共和国招标投标法》等法规组建的专门负责本次评标工作的临时性机构；

（5）“中标人”指其投标被招标人接受，并与招标人签订合同的当事人；

（6）“甲方”指在合同条款中指明的购买服务的单位，即东莞市尚源环能科技有限公司；

（7）“乙方”指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体；

（8）“招标文件”指招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件；

（9）“投标文件”指投标人根据本招标文件向交易系统在线上传的全部文件；

（10）“书面函件”指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真；

（11）“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

（12）“日期”指公历日，“时间”指北京时间；

（13）本招标文件中的“境内”特指中华人民共和国海关关境以内，“境外”特指中华人民共和国海关关境以外；

（14）不含税价，即为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的不含税价和不含税合同价是指不含本采购项目投标人的销项税额，包含了投标人完成合同义务（含投标人代缴代扣、采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目投标人的销项税额由招标人承担，不计入投标报价。

### 6 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标代理机构提出，并将材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对招标文件所有内容无异议。异议书面材料必须加盖投标人法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址。超出提交接收异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。投标人必须在投标文件中提供投标承诺书（格式详见第六篇投标文件格式）。

### 7 招标文件的澄清及修改

7.1  招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在招标信息发布媒介上发布更正公告，请各投标人密切留意。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2  项目特定情况下，招标代理机构必须延长投标截止时间和开标时间时，将在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，在招标信息发布媒介上发布变更公告。

7.3  招标文件的修改、补充通知在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、东莞市水务环境投资控股集团有限公司网站（www.dgweg.cn）、招标代理机构网站（www.wangtat.com.cn）公布，请各投标人密切留意。

# 三、投标文件的编制

### 8 投标使用的文字及度量衡单位

8.1  投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。

8.2  投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9 投标文件的组成

9.1  投标文件的组成：商务标、技术标、报价信封三部分组成。

9.1.1 商务标：

目录：

（1）投标函；

（2）投标承诺书；

（3）供货及/或提供服务过程承诺函；

（4）投标人资格证明文件：

1）多证合一营业执照（或事业单位法人证书）原件扫描件；

2）开户许可证原件扫描件（基本存款账户），如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料原件扫描件；

3）法定代表人身份证明书和法定代表人授权书（法定代表人投标时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为投标代表时同时提供法定代表人授权书）；

4）资格业绩【投标人2021年1月1日以来至少具有一项国内同类污泥集中处理处置项目自主运营管理，或运营服务（或含运营管理的技术服务），或技术咨询服务（或调试技术咨询服务）业绩，资格业绩证明材料提交要求详见招标文件第六篇投标文件格式4.4】；

5）最近3年投标人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明；

（5）投标人基本情况一览表；

（6）投标人财务状况表；

（7）合同条款响应程度（合同条款偏离表）；

（8）业绩表；

（9）运营项目标准化程度；

（10）投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求）。

9.1.2 技术标：

目录：

（1）用户需求响应程度（即用户需求偏离表）；

（2）运营项目获奖情况；

（3）污泥处置运行实施方案（投标人自行编写）；

（4）污泥处置运营服务要点分析及解决方案（投标人自行编写）；

（5）人力资源管理体系搭建计划（投标人自行编写）；

（6）应急预案和保障措施（投标人自行编写）；

（7）投标人认为有必要提供的其它材料（不做强制要求）。

9.1.3 报价信封

按照投标文件格式中的要求进行编制。

9.2  投标文件格式

（1）商务标必须按招标文件所附的商务标格式编制（参见第六篇）。

（2）技术标必须按招标文件所附的技术标格式编制（参见第六篇）。

（3）报价信封由投标人使用电子标书制作软件编制（参见第六篇）。

9.3  投标人按照投标文件的组成目录编制投标文件应包括上述内容，但不限于上述内容。招标文件提供了相关格式的，严格按照招标文件的要求编制，投标文件未含格式的，投标人自行编制。投标文件编制中要求的原件、照片可为该资料扫描件。

9.4  投标文件中相关证件、证书、合同、发票、照片等证明材料中的原始印章、签名、关键内容必须清晰、可辨认，否则视为无效证明材料；投标文件中存在外文资料的，投标人必须同时提供中文译本，且必须保证中文译本的准确，否则招标人不予认可，视为无效材料；投标人须承担因此对应造成投标无效，或评标时因无效证明材料不得分，或拒绝接受投标的风险。

### 10 投标函

投标人应完整填写投标文件格式中规定的投标函。

### 11 投标报价

11.1 本项目只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的投标报价将不予接受，作为非实质性响应投标而予以拒绝。投标人不得以低于企业自身成本的价格竞投。

若投标人出现超低报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定投标人是否以低于企业成本价报价。若投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定其投标报价低于成本，同时否决其投标。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的投标文件，评标委员会成员将以记名方式表决，根据少数服从多数的原则，获多数表决通过的投标人才有资格进入下一阶段的评审，否则将按无效投标处理。

11.2	本项目采取按各项报价内容进行统一折扣系数报价的形式：合同履约过程中，各项报价内容的不含税中标单价人工费或管理费=各项不含税预算单价人工费或管理费×中标折扣系数。不含税中标综合单价出现小数点的，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。本项目投标报价为不含税价，即为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的不含税价和不含税合同价是指不含本采购项目投标人的销项税额，包含了投标人完成合同义务（含投标人代缴代扣、分包及委外服务、安装、采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目的销项税额由招标人承担，不计入投标报价。本采购项目运营管理服务费已含投标人履行本招标内容全部义务的一切费用，包括但不限于：

（1）投标人为履行本项目合同项下全部义务（包括运营前准备、生产运行管理、检维修管理、专业技术管理、安健环管理、综合管理等）所需的人工、管理、利润、风险等一切费用【不包含招标文件明确由招标人承担的采购费用（如生产物料、备品备件采购等）】；

（2）投标人销项税额以外的税费、中标服务费等；

（3）法律法规、商业公认、招标文件规定由投标人承担的其他直接及间接费用。

11.3 投标人根据第11.2款所报的价格分项仅供评标委员会评审时使用；在任何情况下不限制投标人以不同的条件中标的权利。

11.4 在合同期间，投标报价不随国家政策或法规、标准、市场因素及采购数量的变化而进行调整。

11.5 合同项下，招标人需要的相关服务所需的费用，投标人都应计入投标报价总价。

11.6 投标人的折扣系数报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数，折扣系数报价最多保留小数点后两位。投标人未按招标文件要求进行折扣系数报价的，该投标人的投标文件将被视为无效投标。本项目不含税预算价为24,885,943.50元（大写人民币贰仟肆佰捌拾捌万伍仟玖佰肆拾叁元伍角整），各项报价内容的不含税预算单价人工费和管理费详见本招标文件第三篇用户需求书附件2服务预算一览表。

### 12 投标报价货币

投标报价表上的价格须以人民币报价，以其他货币标价的投标将予以拒绝。

### 13 证明投标人的合格性和资格的声明文件

13.1	根据第2条、第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格声明文件应符合：

（1）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》投标人应当具备的条件；

（2）投标人具有履行本项目所必须的证明文件；

（3）投标人证明其相应资格符合或优于招标文件要求的其它文件。

13.3 投标人根据招标文件载明的相关服务要求的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性专业工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明，并提供他人的资质、能力证明材料。

### 14 证明服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	根据第9条规定，投标人须提交证明其拟供服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明相关服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3 为说明第14.2款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务要求的说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部服务的要求，投标人应按国家、行业相关技术标准、规范和以往的服务经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务。但凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

### 15 投标保证金

15.1 投标人在投标截止时间前，应按第一篇《招标公告》中规定的形式和金额提交投标保证金。投标保证金到账时间应为投标保证金的关联时间。投标保证金数据超过投标截止时间后到达交易系统的，无法关联。投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担数据延误风险。投标人如发现到账异常情况，须在投标截止时间前向东莞市公共资源交易中心（以下简称交易中心）工作人员提出投标保证金到账异常处理申请。投标人必须在招标人接受的方式中任选一种提交投标保证金。对应于各种方式的投标保证金的提交要求如下：

（1）若采用单项投标保证金，投标人必须按全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）办事指南的规定及时向交易中心缴存单项投标保证金，并确保上述款项在投标文件提交截止时间前匹配到本项目，否则，其投标保证金视为无效。

投标截止时间前，已在公共资源交易企业库建档的投标人应将保证金关联至本项目。具体要求详见全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）（网址：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index）办事指南中的相关规定。

（2）按《关于实行投标保证金企业基本账户备案制度的通知》(东建市〔2014〕18号)要求，缴纳的投标保证金须由投标人基本账户转出。投标人开具银行电子保函或保险电子保单存入的保证金（如有）及相关费用须从基本账户转出。投标保证金或相关费用不由其基本账户转入的，交易中心一律不予认定，无法参与投标的相关责任由投标人自行承担。

（3）若采用银行电子保函或保险电子保单，投标人必须按《东莞市住房和城乡建设局关于我市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目投标保证金使用银行电子保函及保险电子保单的通知》(东建市〔2022〕6号)规定办理，保证出具的保函或保单有效。保函或保单在投标人签到时关联。

银行电子保函参考样式按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。保险公司所提供的建设工程保证保险条款应当经国家金融监督管理总局批准、备案或注册，并在本公司门户网站主动公开单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）。

15.2 投标人签到时应按本投标人须知第15.1款要求提交投标保证金。投标截止时间前，投标人如果撤销签到，已关联的投标保证金同步取消关联；撤销签到的投标人可以重新签到并关联保证金。投标截止后，已关联的投标保证金不能取消关联。

15.3 投标保证金退还程序。

（1）对未通过资格性审查或未通过符合性检查的投标人，招标人在评标会结束后第一个工作日向交易中心发送退还指令；

（2）对除中标候选人外的投标人，招标人在发布评标结果公示后3个工作日内向交易中心发送退还指令；

（3）招标人与中标人在签订书面合同后3个工作日内向交易中心对中标人及其余中标候选人投标保证金发送退还指令。

（4）若项目受到监督部门调查时，招标人根据实际情况处理投标保证金退回有关工作。招标人将按调查结果处理涉事投标保证金。

（5）如因投诉等异常情况不能正常签发中标通知书，招标人可以退回未中标的且不涉及异常情况处理投标人的投标保证金发送退还指令。

15.4 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人如果按本投标人须知第16.3款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

15.5 若发生下列情况，招标人在书面通知投标人（或中标人）后有权不予退还投标保证金：

（1）投标人在规定的投标截止时间后至投标有效期满之前撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保；

（3）未根据本投标人须知第36条规定签署合同；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目的合同的权利义务转让给第三方的；

（5）提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或违反《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章及招标投标相关规定的行为。

15.6 对于提交银行电子保函（保险电子保单）的有关注意事项：

15.6.1投标人所提交的银行电子保函（保险电子保单）经核实出现以下情况的，作自动弃权处理：①担保的有效期或金额不符合要求的；②出现不符合招标文件要求或招标人不能接受的条款。

15.6.2投标人应当选择具备银行电子保函（保险电子保单）相关业务的银行（保险公司）开具投标保函（保单）。具备相关业务的银行（保险公司）应满足能与交易中心端口对接、关联基本账户、退款等条件，以保证电子指令的正常发送与接收。

15.6.3银行电子保函采用“电子保函+电子指令”模式，保险电子保单采用“电子保单+电子指令”模式，即银行（保险公司）向投标人开具电子保函（保单）的同时向交易中心发送经加密的电子指令，投标人自行登录交易系统进行确认。

15.6.4投标人需预留足够的时间，提前办理好银行电子保函或保险电子保单，自行查询确认电子指令是否已经送到交易中心，并核对相关资料和信息的准确性。若投标人未预留足够的时间办理相关手续，因网络或系统等原因导致电子指令超过投标文件递交截止时间未能到达交易系统导致招标人拒绝其投标的，其后果由投标人自行负责。

15.7 投标保证金缴存银行账户见全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）办事指南。

### 16 投标有效期

16.1	投标文件将在递交投标文件截止时间届满后90日内有效。投标有效期比规定时间短的按无效投标文件处理。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长投标有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求，招标人将退还其投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15条投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

### 17 投标文件的编制和签署

17.1 投标文件采用电子标书形式编制。投标人使用网络上传投标文件。

17.2 投标人应使用全国公共资源交易平台（广东省·东莞市发布的投标文件电子标书制作软件（以下简称“电子标书制作软件”）进行投标文件的合成、电子签名工作。

17.3 投标人应使用依法设立的电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名。该电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

17.4 投标人使用电子标书制作软件编制电子投标文件时必须按招标文件相关条款及投标文件格式中的要求进行编制。

17.5 投标文件应按上述编制的要求编制电子标书。如投标文件未按上述编制要求编制的，所引起交易系统无法检索、读取相关信息时，其结果将由投标人自行承担。

17.6 投标文件必须按下列要求编制、使用数字证书电子签名：

17.6.1按本投标人须知第8、9、10、12、13、14条的规定编制，按本投标人须知第11条的规定填报投标报价，“投标文件的组成”中列明的内容在投标文件中不能有漏缺。

17.6.2投标文件商务标、技术标编制要求：

（1）投标文件必须按招标文件中规定的投标文件格式编制，并转换成PDF格式合成到电子投标文件中；

（2）投标文件商务标、技术标必须按招标文件的规定填写；

（3）投标文件商务标、技术标应按其格式要求由投标人的法定代表人或其授权代表电子签名、企业数字证书电子签名；

（4）严格按照第六篇投标文件格式内的要求完整、真实的填写《合同条款偏离表》《用户需求偏离表》；

（5）投标人要特别加以注意，必须严格按照第六篇商务标格式的要求完整、真实的填写《资格业绩》及提供对应证明资料；

（6）投标文件技术标部分必须按招标文件第六篇“技术标格式”编制。

17.6.3投标文件报价信封编制要求：

（1）投标人应使用电子标书制作软件编制并生成报价信封，内容根据招标文件设置的报价信封内容按实填报。

（2）投标人应把其“折扣系数报价”填入报价信封的“投标值”中。

（3）投标文件价格部分应按其格式要求使用依法设立的电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名。该电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

## 四、投标

### 18 投标文件的加密

投标人应使用依法设立的电子认证服务提供者签发的电子签章认证证书对电子投标文件进行电子签章并加密。

### 19 投标文件的提交

19.1 投标人应在本招标公告规定的投标截止时间前通过交易系统在线上传投标文件。上述方式外提交的投标文件，招标人将不予受理。

19.2 投标人在通过交易系统在线上传投标文件时，需设置投标文件查询密码（用于查询投标文件递交情况、撤销投标文件及签到时匹配对应的招标文件）。上传成功后，投标人应打印“电子标书网站上传回执”作为成功上传的凭证。

19.3 投标文件成功上传后，交易系统将生成投标文件识别码。本识别码是投标人提交投标文件的唯一凭证，投标人须妥善保管。识别码丢失后，投标人将无法找回投标文件，需重新上传提交。

19.4 投标会议时间及地点：见招标公告。

19.5 逾期送达的或者未按指定方式提交的投标文件，招标人不予受理。

### 20 投标会时间、地点及投标文件提交的截止时间

20.1 投标人应按招标公告的时间、地点，或根据本投标人须知第7.2款规定所延长的日期和时间之前通过交易系统在线上传投标文件。

20.2 招标人有权按本投标人须知第7条的规定发出补充通知书，延长投标文件递交的截止时间。这时，原截止时间前，招标人与投标人的权利和义务相应延长至新的投标截止时间。

### 21 投标文件的拒绝

21.1 投标会上，出现下列情形之一的投标文件，将被招标人拒绝：

21.1.1招标人在本投标人须知第19.1、19.2、19.3、19.4款规定的投标截止时间以后或指定方式以外收到的投标文件。

21.1.2投标人未按本投标人须知第19.1、19.2、19.3、19.4款规定提交的投标文件。

### 22 投标文件的补充、修改与撤回

22.1 在本投标人须知第19.1款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.2 投标人应使用企业数字证书、投标文件识别码及投标文件查询密码通过网络撤回已递交投标文件。

22.3 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤销其投标文件。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人没收其投标保证金（逾期未解密投标文件的除外）。

## 五、开标与评标

### 23 开标

23.1 招标人在19.1款规定的投标截止时间（开标时间）和19.4款规定的地点召开投标会并公开开标，投标人可在规定的时间和地点参加投标会或通过登录交易系统在线查看开标过程相关信息。

23.2 投标人网上签到时间为开标当天上午6时至投标截止时间，使用企业数字证书（机构证书或业务证书）登录交易系统在线完成投标保证金关联及电子投标文件关联等的网上签到手续。招标人在投标会现场不受理投标人签到事项，因投标人原因造成投标人签到失败、关联相关投标信息错误及不完整的，视为其投标文件无效，招标人将否决其投标。

23.3 投标人网上签到需要由法定代表人或其授权代表进行人脸识别完成签到。（注：投标人在网上签到时须关联的法定代表人授权代表为本项目法定代表人授权书列明的被授权人。）

23.4 投标文件提交截止时间后，招标人按本投标人须知第21.1款规定拒绝不符合要求的投标文件。

23.5 解密投标文件的时间：投标文件提交截止时间后60分钟内。若全部投标文件均在解密时间内完成解密，经招标人确认，可以提前进入下一环节。投标会现场不受理投标人的投标文件解密等事项。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。投标文件解密需要由法定代表人或其授权代表进行人脸识别完成解密。（注：投标人在网上签到时须关联的法定代表人授权代表为本项目法定代表人授权书列明的被授权人。）

23.6 由招标人及其委托的招标代理机构开启投标文件的报价信封进行唱标。

23.7 招标人将所有已解密的电子投标文件，按要求通过开标系统将进入评标环节的投标文件打包并导入评标系统。

23.8 招标人、招标代理工作人员、监督部门（如有）等有关人员在开标记录上签字确认，开标记录封存。

### 24 评标过程的保密性

24.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同期间，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及意见等，均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

24.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

### 25 评标委员会

25.1	依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评审过程中必须严格遵守国家及地方招标投标的有关规定。

25.2	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，并向招标人推荐中标候选人。

### 26 投标文件的有效性

26.1开标（评标）时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件：

26.1.1上传的投标文件损坏或无法读取的；

26.1.2经招标人确认，投标人在公共资源交易企业库填报的与本项目密切相关的信息与事实不相符的；

26.1.3投标文件中使用的本项目招标文件版本，与交易系统上发布的本项目招标文件的最新版本不一致的；

26.1.4投标文件签名使用的数字证书与签到的投标人名称不一致的；

26.1.5投标人的投标编制MAC信息、投标编制CPU序列号、投标编制硬盘序列号均与其他投标人相同的；

26.1.6投标文件附有招标人不能接受的条件的；

26.1.7投标人资格不满足本投标人须知第2条的要求；

26.1.8投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

26.1.9投标文件报价信封中未按照招标文件要求填报折扣系数报价的；

26.1.10投标人以低于企业成本价报价，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料；

26.1.11投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效；

26.1.12投标文件未按本投标人须知第17条的要求编制、使用企业数字证书或个人数字证书电子签名的；

26.1.13投标有效期限不符合要求；

26.1.14投标文件未对招标范围内的全部内容进行投标报价或投标方案不是唯一；

26.1.15未提供或虚假填写《合同条款偏离表》，或对《合同条款偏离表》有负偏离的；

26.1.16未填写或虚假填写《用户需求偏离表》的；

26.1.17未响应招标文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）；

26.1.18属于招标文件中规定为无效标的；属于法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的。

### 27 投标文件的初审

27.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

27.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

### 28 投标文件的澄清

28.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2 开标当天，投标人法定代表人或法定代表人授权书列明的被授权人的联系电话应保持开机状态，以便在评标期间，评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清时能够收到有关通知，否则视为投标人放弃澄清的权利，对评标委员会就该项内容的评审意见无异议。因此温馨提示各投标人：编制投标文件时，请认真填写本项目递交投标文件时法定代表人或法定代表人授权书列明的被授权人的联系电话，如招标文件第六篇投标文件格式“投标函”和“法定代表人授权书”中的联系方式及电子邮箱，以便能及时收到澄清通知。

### 29 对投标文件的比较和评价

29.1	评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括商务、技术、价格的详细评审。

29.2	对投标文件商务的评审详见评标工作大纲。

29.3	对投标文件技术的评审详见评标工作大纲。

29.4 对投标价格的评审详见评标工作大纲。

29.5	本次评标的评分权重详见评标工作大纲。

29.6	根据上述商务、技术及价格综合评价的权重分配计算出各投标人的综合得分。

### 30 评标原则及方法

30.1	对所有投标文件的评审，都采用相同的程序和标准。按步骤先进行初步评审，再进行商务、技术、价格评审。

30.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

在评标时将根据第29条，采用综合评分法的评审方法，对所有实质响应性投标文件进行综合打分。

30.3 若本次招标过程中有效投标人不足三个时，公开招标失败。

### 31 评标结果公示及异议、投诉

31.1 招标代理机构在招标公告发布媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日（最后一日是节假日或公休日的，应顺延到节假日或公休日后第一个工作日）。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标代理机构以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。

招标代理机构将拒收未能提供完整异议书面材料的异议，完整的异议书面材料必须同时包含：异议书（加盖法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址）、授权提交异议的法定代表人授权书原件、反映异议人主体资格的营业执照复印件（加盖法人公章）、以及合法来源的证据证明材料。

31.2 结果公示后，招标人有权要求中标候选人在结果公示之日起3日（最后一日是节假日或公休日的，应顺延到节假日或公休日后第一个工作日）内提交投标文件中所提供的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的原件供招标人核查。招标人如有需要，中标候选人有义务提供投标文件外其他相关证明资料原件（包括但不限于业绩合同对应的发票等）供招标人核查。招标人如发现投标人提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为骗取中标的，招标人将取消其中标资格，不予退还其投标保证金。涉嫌违法犯罪的，将移交司法机关处理。

当招标人（或其委托的招标代理机构）向中标候选人发出提供上述投标文件或投标文件外其他相关（包括但不限于业绩合同对应的发票等）的证明资料原件进行核查的书面通知后，第一中标候选人未能在招标人（或其委托的招标代理机构)书面要求的时间(一般不少于三个工作日)内提供完整的材料原件进行核查的，视为其无法提供真实的资料，招标人有权取消其中标候选人资格。

31.3 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内，按程序向招标人采购活动的监督部门投诉。投诉应当提供纸质投诉书及必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）异议和异议答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，但基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

监督部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司，联系人：邓先生，联系电话：0769-28823251。

### 32 真实性审查

32.1 在授予合同前，招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会有权组织对投标人的真实性审查。包括对投标人的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的原件真实性进行核查。招标人如有需要，投标人有义务提供投标文件外其他相关证明资料原件（包括但不限于业绩合同对应的发票等）供招标人核查。若发现投标人提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为的，或经审查确认其经营、财务状况发生较大变化（或者存在违法行为）导致无法按照投标文件的承诺履约的，或其明确表示不按照投标文件承诺履约的，等影响中标结果的行为，招标人有权按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

32.2 投标人在招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会通知其提供上述投标文件或投标文件外其他相关（包括但不限于业绩合同对应的发票等）的证明资料原件进行核查的要求后，未能在约定的时间内提供原件进行核查的，视为投标人无法提供真实的资料，招标人有权按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

32.3 若投标人在投标或履约过程中存在提供虚假材料、虚假响应招标文件要求等弄虚作假行为，或未能根据本须知31.2款约定按时提供原件进行核查的，或不按照投标文件承诺履约或撤销投标或放弃中标资格或不按要求与招标人签订合同等影响中标结果的行为，因此导致投标人无法参与东莞市水务环境投资控股集团有限公司相关招标采购等活动的，由投标人自行承担全部后果。

### 33 评标委员会和招标人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

在授予合同前的任何时候，招标人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

## 六、授予合同

### 34 授予合同的准则

34.1	除第31条、32条、33条规定外，招标人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对招标人最为有利的投标人。

  - 34.2 招标人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

34.3 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

34.4 本项目服务单位（即中标人）合同履约期间，如因服务单位（即中标人）存在违约行为或因其他合同约定或法定事由，导致招标人依法依规解除本合同的，招标人有权按照本项目综合评审结果，从以下方式中择一确定后续安排：

34.4.1替补投标人承接：招标人有权根据剩余有效投标人数量，在原评审排名基础上邀请相应投标人，通过谈判或其他招标人认可的方式，择优确定新的服务单位承接本合同项下未履行部分的服务内容，邀请规则如下：当剩余有效投标人为2家时，邀请综合评审排名第2名及第3名的投标人，当剩余有效投标人≥3家时，邀请综合评审排名第2名至第4名的投标人。替补服务单位一经确定，应与招标人另行签订书面合同，服务标准、履约要求原则上不得低于投标时承诺的标准。

34.4.2重新招标：招标人亦有权根据实际情况，重新组织招标。

### 35 中标通知

35.1	招标代理机构向中标人发出书面通知，中标通知书是合同的一个组成部分。

35.2	招标代理机构向中标人发出书面通知的同时，招标代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

### 36 签署合同

36.1	中标人在自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件的约定，与招标人签订书面合同，具体签订方式以招标人通知为准。否则招标人有权取消中标资格并按招标文件及法律、法规的规定进行处理。

36.2 在签署合同前，招标人可对中标人投标报价明细及附表内的计算或表达上的错误进行修正，修正原则为：

（1）当以数字表示的报价系数与以文字表示的报价系数不一致时，以文字表示的报价系数为准。

（2）按前述修正原则排序依次进行修正至唯一值后的报价表经双方确认后，作为合同文件的组成部分。

### 37 履约担保

  - 37.1 中标人应在签订合同前，按本招标文件规定金额及形式要求，向招标人提交不可撤销银行履约保函（或履约保证金或履约保证保险或担保公司履约担保书），作为履约担保（所需费用由中标人自行承担），否则招标人可取消中标人的中标资格，不予退还其投标保证金。其中，采用履约保证金（银行转账形式）的金额为本项目不含税暂定合同价的5%，采用不可撤销银行履约保函（或履约保证保险）形式的金额为本项目不含税暂定合同价的8%，采用担保公司履约担保书形式的金额为本项目不含税暂定合同价的10%。合同履行过程中，中标人给招标人造成的损失超过履约担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人并依法追究中标人的相应责任。

37.2 履约担保用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失或其他合同约定的事项。如发生下列任一情况时，招标人有权依合同追究违约责任外，同时有权提取履约担保并进行相应处理：

（1）在合同履行期间，因中标人服务质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于招标人经济损失、招标人人员人身财产损失、第三人人身财产损失等）、与其所雇用员工发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响招标人生产经营等情况而其未及时妥善处理的，招标人有权使用履约担保予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由中标人承担。

（2）在合同履行期间，中标人违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，招标人有权直接从未付款项中直接扣除或启用履约担保予以支付。

（3）合同期内，中标人不能及时完成合同某项义务的，招标人有权提取履约担保用于处理该项工作。

（4）其他根据本项目合同约定或法律规定，招标人可启用履约担保的情形。

37.3  履约担保应符合如下规定：

（1）出具履约保函的银行必须是境内支行一级以上机构，并经招标人同意，执行本款时所发生的费用由中标人承担。

（2）履约担保格式应采用招标文件中提供的（格式参见第五篇），投标人如以履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）形式提供履约担保的，投标前应当自行向其拟申请开具保函的银行（或保险或担保）机构落实履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）格式情况，以确保能按本招标文件规定的格式提供保函。如使用其他格式的履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书），须事先经招标人的书面同意。

（3）提供担保书的担保机构经济性质须为国有企业，或政府性融资担保机构（中标人须提供能证明其属于政府性融资担保机构的证明文件），并经招标人同意，执行本款时所发生的费用由中标人承担。如招标人合同条款接受担保公司预付款担保函的，对担保机构要求参照本条执行。

（4）如果中标人提交的履约担保的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的履约担保有效期届满前15日内，无条件办理办妥符合招标人要求的履约担保延期手续或重新提供不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书），否则视为中标人违约，招标人有权在不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）到期前向出具履约担保的机构提取履约担保。在不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）到期后中标人未按招标人要求重新提供的，中标人应向招标人支付【20,000.00】元违约金，该违约金招标人有权从未付款项中扣除。在中标人重新提供前招标人无需向中标人支付合同款项，且不视为招标人违约。

（5）在合同履行过程中，不论何种原因导致履约担保数额不符合招标文件要求的，中标人应当在5日内予以补足。逾期不予补足的，招标人有权按需补足的金额要求中标人承担违约金，并要求中标人限期补足，在中标人补足前招标人无需向中标人支付合同款项，且不视为招标人违约。

（6）不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）应从合同签订之日起（或签订合同前）至项目合同服务期满、中标人完成项目合同的全部项目移交义务（包括移交整改期内的全部工作），招标人向中标人支付全部款项后二十八（28）日内保持有效。

37.4  履约保证金应用本合同货币。

37.5  中标人也可以按招标文件约定的额度和时间，向招标人交纳同等数额的履约保证金作为履约担保。如中标人提交的履约保证金是其分支机构以转账形式转入的，要提交中标人的法人书面授权，不接受由私人账户和其它单位转入的保证金，也不接受现金形式提交。履约保证金应以存入招标人指定的以下银行账户为准。

履约保证金账户：（特别提醒，本账户非投标保证金账户）

开户名称：东莞市尚源环能科技有限公司

银行账号：2010021309200624846

开户银行：中国工商银行股份有限公司东莞分行

37.6  中标单位提交了履约担保后，当履约保证金转达招标人履约保证金账户后，中标人将履约保证金的汇款凭证用A4纸复印件（注明招标编号）一式二份并加盖中标人的公章送招标代理机构，[或当中标人采取不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）的方式缴纳履约担保时，中标人将不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）原件交给招标人，由招标人在履约保函一式两份复印件上注明“原件已收”及签收人、日期后，中标人在每份复印件上加盖中标人的公章，送招标代理机构]。

37.7  中标人以履约保证金（银行转账形式）提供履约担保的，在项目合同服务期满、中标人完成项目合同的全部项目移交义务（包括移交整改期内的全部工作），招标人向中标人支付全部款项二十八（28）日后，经招标人确认，中标人可向招标人提交退回履约担保的申请。招标人审核并在扣除相应的费用（若有）后，办理履约担保退还手续，退回时一律以银行转账的形式无息退回到中标人的账户。

### 38 在合同履行中变更采购范围的权利

38.1 合同履行中，招标人在合同约定的范围内，招标人有权根据项目实际情况及有关法律法规、政策的规定对采购范围进行变更调整，变更采购范围后，投标人应遵照执行。

### 39 中标服务费

39.1 中标人应向招标代理机构一次性交纳中标服务费（中标服务费参照国家计委《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）等标准的80%计算。以本项目的中标折扣系数计算得出的不含税暂定合同价为计费额，本项目业务性质：按服务类招标代理服务收费）。

39.2 中标人收到中标通知后，须在15日内向招标代理机构交纳中标服务费用。

39.3 中标服务费只接受以银行转账、电汇方式交纳

中标服务费汇入账号（特别提醒，本账户非投标保证金汇入账户)：

开户名称：广州宏达工程顾问集团有限公司东莞分公司

银行账号：769911939210000

开户银行：招商银行东莞分行营业部

39.4 中标人如未按第39.1款、第39.2款规定办理，将不予退还其投标保证金。

### 40 发票

40.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向招标人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具，本项目中标人向招标人出具的发票类型为增值税专用发票。

### 41 招标相关补充约定

41.1	本项目投标人须知第2条所述行政处罚信息，以开标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，或以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定,时间以认定文件的落款时间为准。开标结束后，有关投标单位的行政处罚信息，以开标当天查询结果为准；结果公示期间，如投标人对有关投标单位的行政处罚信息存在异议，但不涉及第一中标候选人的，视为对中标结果没有造成实质影响。

### 42 本次招标活动的最终解释权归招标代理机构及招标人所有。

# 第三篇 用户需求书

- 1. 项目概况

  - 项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目（以下简称“本项目”或“污泥项目”或“污泥焚烧厂”）

  - 项目地址：东莞市沙田镇立沙岛精细化工园区沙望路南侧（原沙田镇大流村），东莞市丰业危险固体废物处理中心北侧、立沙中路西侧、沙望路南侧。

  - 项目建设内容及规模：项目用地总面积约 8.86 公顷（132.95 亩）。远期规划建设规模为2700吨/日（以含水率60%计，除非特殊注明，本用户需求书的污泥均指含水率60%的污泥），本期建设规模为2000吨/日，共设计5条焚烧线，每条焚烧线单独配套余热利用及烟气系统，5条焚烧线配套2套汽轮发电系统。工程主体工艺采用“鼓泡流化床焚烧+余热发电+烟气处理”的技术路线，烟气处理流程为“炉内SNCR+静电除尘器＋干式反应器（活性炭、小苏打喷射）+布袋除尘器+脱硫烟烟换热器+湿式脱酸+脱硝烟烟换热器+蒸汽换热器+炉外SCR”的组合工艺，脱硫废水处理工艺采用“预处理系统+石英砂过滤+超滤+DTRO+RO，滤后水及蒸发系统冷凝水回用，浓缩水采用三效循环蒸发结晶工艺”的技术路线。建设内容包括综合楼、焚烧车间、水处理综合用房、保安室、雨水调蓄池、均质池等。项目平面布置图和工艺路线图详见附件。

  - 项目服务范围：接纳并处理处置东莞市全域生活污水厂的脱水污泥或减量后污泥。经市有关主管部门书面同意后，可接纳其他城市生活污水厂的脱水污泥或其他固体废物。

  - 污染物处理及排放标准：应按本项目的环评批复严格执行，若在服务期间有新规范印发、环评调整或地方主管部门提出更严格的要求，中标人应配合按新规范、新标准及新要求执行，如现有设施和工艺不能满足新规范要求而需进行改造，中标人也应积极配合改造及改造后的运营管理工作。

    - 烟气排放标准：

本项目焚烧炉烟气中的污染物（氮氧化物、非甲烷总烃、氨气、氟化物除外）排放限值执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及其修改单中相应要求，氮氧化物参考《广东省2023年大气污染防治工作方案》和《东莞市环境空气质量达标规划(2018-2025)》中关于垃圾焚烧发电的要求，氮氧化物排放标准按照100mg/m³执行，非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）标准，氟化物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，氨气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）。

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/m³） |  | 排放 速率（kg/h） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日均值 | 1h均值 |  |  |
| 颗粒物 | 20 | 30 | / | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及其修改单，氮氧化物参考《广东省2023年大气污染防治工作方案》和《东莞市环境空气质量达标规划(2018-025)》中关于垃圾焚烧发电的要求，按照100mg/m³执行 |
| NOx | 100 | 100 | / |  |
| SO2 | 80 | 100 | / |  |
| HCl | 50 | 60 | / |  |
| CO | 80 | 100 | / |  |
| 汞及其化合物（测定均值） | 0.05 |  | / |  |
| 镉、铊及其化合物（测定均值） | 0.1 |  | / |  |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（测定均值） | 1.0 |  | / |  |
| 二噁英类（测定均值） | 0.1 ngTEQ/m3 |  | / |  |
| 氟化物 | 9 |  | 1.8 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
| 非甲烷总烃 | 80 |  | / | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） |
| NH3 | / |  | 75 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）新扩改建项目二级标准 |

    - 恶臭气体排放标准：

除臭系统排放的氨气、硫化氢、甲硫醇、恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）。

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/m³） |  | 排放 速率（kg/h） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日均值 | 1h均值 |  |  |
| NH3 | / |  | 14 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）新扩改建项目二级标准 |
| H2S | / |  | 0.90 |  |
| 甲硫醇 | / |  | 0.12 |  |
| 臭气浓度 | / |  | 6000 |  |

    - 脱硫废水处理标准：

脱酸（脱硫）废水经自建废水处理设施处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923—2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用于生产，不得外排。

|  | PH | SS mg/L | COD mg/L | BOD5 mg/L | 浊度 | TP mg/L | NH3-N mg/L | 总硬度mg/L | 总碱度mg/L | 硫酸盐mg/L | TDS mg/L | 氯离子mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计补水水质指标 | 6.5-9 | 10 | 60 | 10 | 5 | 1 | 5 | 250 | 200 | 250 | 1000 | 250 |

    - 脱硫废水以外的一般生产废水排放标准：其余813.51吨/日生产废水、初期雨水和生活污水须经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准及立沙岛污水处理厂设计进水水质要求的较严值后排入立沙岛污水处理厂进一步处理。

    - 灰渣处理要求：严格落实固体废物污染防治措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存，并依法依规处理处置。

    - 飞灰处理要求：严格落实固体废物污染防治措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存，并依法依规处理处置。

    - 其他：强化环境风险管控，落实有效的环境风险防范和应急措施，防范环境污染事故发生；按照国家和省、市的有关规定规范设置排污口，安装主要污染物在线监控设施并按要求实施联网监控。

  - 项目拟定组织架构

东莞市尚源环能科技有限公司（下称“尚源公司”或“招标人”）是为本项目专设的项目公司，总编制拟为125人，设厂长1名、副厂长2名，下设四个部门：综合部、财务部、技术管理部和生产管理部。四个部门的主要职责暂定如下（最终以组织架构相关文件印发稿为准）：

综合部：主要负责统筹公司的党建群团、纪检监察、人力资源管理、档案管理、文秘工作、会议管理、证照印章管理、行政后勤、招标采购管理、合同管理等相关工作。

财务部：主要负责公司的全面预算管理、财务会计管理、资金统筹、税务管理、经营管理等工作，参与投资项目的前期调研和可行性分析，开展经营分析、成本测算等经营管理工作，负责财政资金和社会资金的申请及使用管理工作。

技术管理部：主要负责统筹建立技术管理等相关制度，负责技术改造、安全监管、环保监管、企业科研创新及对外的技术联络工作，负责监督生产运维管理工作，并对生产、检维修等计划、有关台账、生产采购需求进行审核，做到审核、把关、监管的职责。

生产管理部：主要负责统筹建立污泥焚烧厂生产相关制度，负责全厂的生产运维相关管理，保障全厂的稳定、安全、高效运行，落实生产计划与质量控制目标。

  - 本项目建设期涉及的标段

本项目的建安工程主要分为7个标段招标采购，施工标段为东莞市污泥集中处理处置项目-综合楼标段施工总承包项目和东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段施工总承包，设备采购及安装标段（以下统称为“工艺系统设备标段”）包括东莞市污泥集中处理处置项目焚烧线系统设备采购及安装（以下简称“焚烧线系统标段”）、东莞市污泥集中处理处置项目废水处理系统采购及安装（以下简称“废水系统标段”）、东莞市污泥集中处理处置项目除臭系统设备采购及安装（以下简称“除臭系统标段”）、东莞市污泥集中处理处置项目智慧化系统采购及安装（以下简称“智慧化系统标段”）、东莞市污泥集中处理处置项目-化验室设备采购（以下简称“化验室标段”），中标人需提供包括但不限于前述标段的运营服务。

  - 项目拟定168小时试运行时间

项目5条焚烧线168小时试运行按“1+2+2”模式分成三组进行，其中A线计划于2026年6月完成，BC线于2026年7月底完成，DE线于2026年8月底完成，具体时间以项目最终168小时试运行方案为准。168小时试运行通过是指焚烧线满负荷连续、达标运行168小时，具体通过标准以焚烧线系统标段合同约定为准，168小时试运行工作由焚烧线系统标段牵头负责。

- 2.服务范围及要求

  - 2.1.中标人服务范围

中标人通过派驻运营管理团队驻场提供污泥焚烧处理处置全流程（从污泥自各污水处理厂接收、运输、存储、焚烧、余热利用及发电、烟气处理、废水处理、除臭处理、飞灰螯合固化等）的运营管理服务。

    - 2.1.1.管理对象

（1）全厂设备，包括从各污水处理厂接收、到入厂地磅到焚烧车间及水处理综合用房内所有工艺设备、系统及配套附属设施设备（含特种设备、高低压配电设施设备、天然气调压站、污泥运输车辆及司机、化验室内设施及设备、消防设施及设备等），其中核心的焚烧线系统标段由法国苏伊士环境科技（北京）有限公司负责供货及安装，废水系统标段由成都硕特科技股份有限公司负责供货及安装，除臭系统标段由紫科装备股份有限公司负责供货及安装；

（2）生产物料及三废，包括污泥、药剂、以及灰渣、螯合前后的飞灰、废盐、外排废水、废弃膜、废弃桶等生产过程中产生的三废的储存，并协助招标人依法依规完成处置管理工作；

（3）全厂建构筑物，包括但不限于综合楼、焚烧车间、水处理综合用房、雨水调蓄池、调节池、均质池、门卫室等建构筑物及内部附属设备（办公用品除外）；

（4）技术管理部和生产管理部的人员（两个部门的需求人数最多不得超过115人，且含招标人已有人员和中标人派驻人员），按制定的规程及制度安排及指导生产管理部和技术管理部的相关人员执行相应工作；

（5）中标人派驻的运营管理团队。

    - 2.1.2.运营管理服务是指确保污泥从污水处理厂接收、车辆运输调度、焚烧、余热利用及发电、烟气处理、废水处理、除臭处理、飞灰螯合固化等全过程安全、稳定、达标处理处置的相关工作，包括但不限于运营前准备、生产运行管理、检修维护管理、安健环管理、专业技术管理、综合性管理等工作。具体如下：

（1）运营前准备工作包括但不限于完成人力资源相关工作、人员培训、提交项目生产物料和废物外运处置服务的采购需求并协助招标人完成相关招标采购、完成中标人运营管理团队进驻等，同时中标人应依法依规协助招标人完成竣工验收及各专项验收工作、危险化学品及特种设备等备案手续等生产前期工作。在168小时试运行期间，必要时，中标人应指导生产管理部门协助系统设备供应商安全地开展中控监盘、现场巡查、缺陷验收等前期工作（不涉及现场操作），便于后续快速、顺利、平稳地接手现场工作。

（2）生产运行管理工作包括但不限于运输车辆调度管理、两票三制、运行监盘、运行人员培训（含招标人派驻人员）等。

（3）检修维护管理工作包括但不限于检维修规程及管理制度编制、日常及年度检修计划编制（含计划性大修编制）、日常巡检、日常保养（含特种设备等）、年度检修（含特种设备等）、设备缺陷治理、应急抢修、文明生产、设备异常报告和台账记录归档等工作，以及全厂建构筑物（含外立面）的维修保养管理。

（4）安全管理工作包括但不限于安全生产管理制度编制、各项安全生产检查、安全隐患排查与治理、事故应急救援制度体系建立、定期应急救援演练、安全生产教育和培训、消防设施定期维保及检查等。

（5）职业健康管理工作包括但不限于职业病危害因素检测、职业病危害申报、职业卫生培训、职业健康检查等。

（6）环境管理工作包括但不限于正常生产污染物排放监测及相关设备设施管理维护、突发环境事件应急预案制定、环保台账建立与更新、配合相关主管部门环保检测、采样口及采样设施定期维护等，并协助排污许可证申报（含续证，若有）及竣工环保验收。

（7）专业技术管理工作包括但不限于技术分析、技术监督、设备技改、运行计划报送、专业管理体系建立、现场精细化管理等。

- （8）综合性管理工作包括但不限于负责日常培训相关工作；协助开展参观介绍、科普教育、项目宣传、文创设计等宣教工作；协助项目生产的生产物料、三废外运处置单位、检维修相关的材料及服务、计划性大修、应急维修服务、生产辅助性服务等采购工作（含技术需求书或用户需求书编制）；负责对第三方服务单位（包括但不限于三废处置单位、项目工艺系统设备标段供应商、项目土建标段承包商、后勤保障人员等）进行管理等。对于影响生产运行稳定、安全、环保的采购、实施过程、验收等工作，中标人有权参与审核和管理。

以上为服务内容的概括，具体内容及要求详见本用户需求书3.服务需求。

  - 2.2.招标人工作范围

    - 2.2.1.负责或监督第三方单位完成工程竣工验收、环保竣工验收、全厂168小时试运行期等工作，并在每条焚烧线完成168小时试运行后移交给中标人负责运营管理。

    - 2.2.2.负责综合部和财务部人员的招聘工作。

    - 2.2.3.负责统筹建立全厂的相关管理制度体系，对中标人和其他相关服务单位编制的规程、制度等文件进行审核及印发等。

    - 2.2.4.负责全厂生产物料的采购，包括但不限于水、电、燃料、药剂等。

    - 2.2.5.负责项目涉及的污泥运输及三废处置服务采购工作。

    - 2.2.6.负责设备检维修设备及服务的采购，包括但不限于设备备品备件、工器具、定期检测与检定服务、必要的专业第三方设备维保服务、计划性大修、生产辅助性服务等采购工作。

    - 2.2.7.对中标人提交的生产计划、检维修计划、技改方案等有最终审核把关权。

    - 2.2.8.负责全厂的后勤管理工作，包括不限于饭堂、保安、保洁、办公家具、绿化、道路等。

    - 2.2.9.负责定期对中标人、项目涉及的第三方单位的工作进行监督、考核。

    - 2.2.10.负责项目党建及对外参观的接待相关工作。

  - 2.3.责任划分

    - 2.3.1.招标人与中标人的职责划分

| 责任类别 | 中标人职责 | 招标人职责 |
| --- | --- | --- |
| 人员管理 | - 中标人负责管理技术管理部和生产管理部，负责统筹开展技术管理部和生产管理部的一切工作，包括人员培训、工作落实、监督工作执行情况和工作考核。 - 2、对中标人派驻的运营管理团队人员负一切责任。 | - 招标人负责直接管理综合部和财务部，负责统筹开展这些部门的一切工作。 |
| 运营前准备工作 | - 1、完成派驻的运营管理团队进驻，并落实相关工作。 2、按招标人的要求搭建适合本项目运营的人力资源体系，包括但不限于技术管理部和生产管理部的招聘方案、薪酬体系方案及工作绩效考核方案等，按招标人审批通过的方案开展人员招聘及后续相关工作。 3、负责编制上岗资格证认证体系和上岗培训方案，并完成人员培训工作。 - 4、负责完成项目生产运行、检维修、安健环等运营管理相关规章制度初稿编制，并按招标人意见进行修改。 - 5、协助招标人完成项目运营所需的工器具、材料采及委外服务的采购，按需提交采购计划、技术需求等。 - 6、配置专人开展设施设备全生命周期的建档工作。 - 7、在168小时试运行期间，必要时，中标人应指导生产管理部等协助工艺系统设备供应商安全地开展中控监盘、现场巡查、缺陷验收等前期工作（不涉及现场操作）。 | 1、负责或监督第三方单位完成工程竣工验收、环保竣工验收、全厂168小时试运行期等工作，并在每条焚烧线完成168小时试运行后移交给中标人负责运营管理。 2.负责审核招聘方案、薪酬体系方案、工作绩效考核方案、相关规程及制度等，如有需求按流程印发。 3、统筹开展物料、服务等采购及支付。 4、负责综合部和财务部人员招聘工作。 |
| 生产运行管理 | - 负责管理（污泥、三废、药剂等）运输车辆、司机调度或调配工作，记录运输过程异常情况并及时上报。 - 负责指导、监督技术管理部和生产管理部人员按相关运行管理规程及制度执行两票三制、运行监盘等工作制度，保障污泥全流程工作顺利开展；按招标人意见修改完善运行规程、制度，并配合执行新规程、新制度。 - 编制月、季、年度运行计划，落实好停产管理等工作。 - 建立全流程生产运行台账，定期组织生产例会。 - 定期开展生产管理部内各班之间的生产指标竞赛。 | - 审核中标人提交的污泥处理处置全流程运行记录的台账及相应文件。 - 组织开展运行监盘、两票三制相关设备的运行规程、制度的优化工作。 - 跟踪（审核、调整、过程监督、验收）运行计划、停产管理的落实情况。 |
| 检维修管理 | 1、负责指导、监督生产管理部人员按相关检修管理规程及制度开展日常保养、日常巡检、缺陷维修工作；按招标人意见修改完善运行规程、制度，并配合执行新规程、新制度。 2、配置专人或指导人员进行设施设备全生命周期的档案更新工作。 3、编制月、季、年度检修计划，组织开展（计划性、计划外）停产期间的设备检修等工作。 4、建立全流程检维修台账，定期组织生产例会。 | - 审核中标人提交的有关污泥全流程检维修记录的台账、记录及相应文件。 - 组织开展有关规程、制度的优化工作。 - 跟踪（计划性、计划外）停产期间的设备检修情况。 |
| 专业技术管理 | - 1、建立二级技术监督架构，设置各专业技术监督专责，及时了解国家、行业的规章制度，负责组织开展日常技术监督工作，确保项目日常运营管理工作合法合规。 - 2、组织开展技术分析过程工作（包括生产运行分析、检修分析等），形成技术分析报告，并根据分析报告指导生产。 - 3、提交技改方案（附可行性分析及投资回报率测算等），并协助招标人实施；配合完成招标人提出的设备技改方案编制、实施、验证等。 - 4、负责编制ISO标准化管理体系（质量、环境、职安健、能源），并协助招标人完成建立及认证工作；协助招标人完成高新技术企业和污泥处置及资源化利用工程技术研究中心认证工作。 - 5、负责建立企业技术革新体系，编制技术革新体系管理手册，组织建立技术革新组织架构。 6、负责完成5S、OPL、目视化标准建立，落地5S管理体系，建立OPL培训体系，提出现场目视化标识工作方案及采购需求，按招标人审核同意的方案落实现场目视化标识设立工作。 | 1、建立一级技术监督架构，及时了解国家、行业的规章制度，根据项目运营情况优化执行标准，并落实到项目技术监督工作中。 2、参与中标人组织的技术分析工作，审核中标人提交的分析报告。对于多次重复缺陷、重大缺陷等问题，招标人有权牵头组织开展专题工作，中标人配合并协助形成分析报告。 3、审核中标人提出的技改方案；并组织中标人落实经审核同意的技改方案。 4、统筹开展ISO标准化管理体系建立及认证工作，监督、跟踪ISO标准化管理体系编制及落实情况；统筹开展高新技术企业和污泥处置及资源化利用工程技术研究中心认证工作。 5、监督、跟踪开展企业技术革新体系的建设工作的进展及落实情况，参与到技术革新体系中的目标订立、方案跟踪工作之中。 6、监督、跟踪5S、OPL、目视化标准的建设工作的进展及落实情况，完成现场目视化标识所需物料的采购。 |
| 安健环管理 | - 1、负责指导、监督技术管理部和生产管理部以及招标人指定的第三方单位（如物料运输单位、三废处置单位、大修服务单位、CEMS维护单位等）按相关安健环管理规程及制度开展生产工作；按招标人意见修改完善运行规程、制度，并配合执行新规程、新制度。 - 2、负责按安健环管理规程及制度对现场作业环境、作业现场开展监护、巡查、整改跟踪等工作。 - 3、负责按安健环管理规程及制度对工作场所、生产管理部以及招标人指定的第三方单位开展职业病危害因素检测、职业病危害申报、职业卫生培训、职业健康检查等管理工作。 - 4、负责按安健环管理规程及制度开展环保管理工作，包括但不限于完善环保台账、配合环保主管部门做好环保验收所需的环保检测和环保管理工作、协助制定突发环境事件应急预案、负责对固体废物（包括一般固废和危险废物）的合规处理处置进行监管工作。 - 5、负责编制安健环相关工作的年度计划，并执行落实。 - 6、负责定期开展的现场安健环巡查工作、年度/季度安全例会等。 | - 1、审核安健环工作的年度计划。 - 2、定期监督中标人的安健环管理工作推进情况。 - 3、组织中标人共同开展定期的现场安健环巡查工作、召开年度/季度安全例会。 - 4、必要时，协助中标人对接主管部门或政府部门。 - 5、参与重大安全事故调查。 |
| 综合管理 | - 按国家及地方相关管理规范及标准要求和招标人要求，负责对日常运营涉及的第三方服务单位进行监管并进行定期考核。 - 协助招标人完成对所有项目数据、资料的管理。 - 负责年/月度的采购计划制定，包括但不限于采购清单、品类、数量、预算依据、技术需求等内容。 - 协助项目对外接待工作，包括但不限于运行状况讲解、资料准备等。 - 负责建立上岗资格证认证体系，开展生产管理部和技术管理部的安健环、生产管理等培训工作，包括但不限于上岗培训、师带徒培训、外出培训（如有）等。 | - 1、负责服务单位的考核工作。 - 2、审核中标人提交的采购计划，并完善后续采购流程。 - 3、组织项目的对外接待工作。 - 4、监督中标人培训工作的开展情况。 |
| 财务预算 | 1、编制月/年度运营预算（包括但不限于电费、水费、天然气费、维修费、耗材费、外委服务费等）。 2、控制预算执行。 3、服务费申请。 | 1、审批年度预算。 2、审核月度资金申请。 3、监督预算使用。 4、支付服务费。 |
| 项目移交 | - 编制移交清单（技术资料、设备台账、人员清单）。 - 开展移交培训。 - 配合缺陷整改。 | - 审核移交清单。 - 组织移交验收。 - 确认缺陷整改。 - 接收资产与资料。 |

    - 2.3.2.中标人与本项目其他标段的职责划分

| 责任类别 | 中标人职责 | 焚烧线系统标段职责 | 废水系统标段职责 | 除臭系统标段职责 | 智慧化系统标段职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168小时试运行及设备调试 | 1、引导生产管理部及技术管理部参与到项目所有设备调试及168小时试运行工作中，学习并了解设备调试及试运行等工作步骤。 2、参与调试及试运行结果确认，同时应参与到调试过程中出现的缺陷验收。 3、基于焚烧线系统标段的全厂运维管理手册，结合工艺系统设备标段提供的相关手册及规程与现场生产人员的配置及生产责任进一步完善、细化，最终形成一套完整的运营手册。 | - 1、负责按照流程逐步开展调试工作并完成焚烧线168小时试运行。 - 2、做好调试过程中的测试、记录，并出具调试结果，报各方确认。 3、提交全厂运维管理手册（内容包括但不限于设备的运行规程、操作手册、应急预案等）。 | 做好废水系统的调试及试运行过程中的测试、记录，对于单机调试期间出现的问题，废水系统标段供应商应提出解决措施，并在消缺后再行组织调试。 | - 做好除臭系统的调试及试运行过程中的测试、记录，对于单机调试期间出现的问题，除臭系统标段供应商应提出解决措施，并在消缺后再行组织调试。 | / |
| 性能考核及最终验收 | - 1、参与到性能考核方案审核工作中，对性能考核的内容、测试考核方法等提出有针对性的建议。 2、在性能考核期，应对生产过程的烟气排放指标、所有的设备、系统的关键性能指标及物料消耗指标数据进行复核，并参与最终结果认定。 3、组织生产管理部根据现场工作要求开展相应生产操作。 4、参与到各设备标段最终验收工作中，复核现场生产运行条件，提出最终验收的意见，报招标人审批。 | 1、统筹编制全厂性能考核方案，并报招标人或招标人指定的第三方审核确认。 2、性能考核期派驻运营技术团队（至少每班次2人，代履行值长职务）主导现场设备的运行，把控运营消耗指标调整优化，直至达到约定标准。 3、性能考核通过后，在项目生产运行条件达到合同要求后，组织最终验收。 | 1、提交废水系统标段性能考核方案，并报招标人或招标人指定的第三方审核确认。 2、性能考核期派驻运营技术团队（废水系统标段按需派驻技术人员，代履行值长职务）主导废水系统现场设备的运行，把控运营消耗指标调整优化，直至达到约定标准。 3、性能考核通过后，在项目生产运行条件达到合同要求后，组织最终验收。 | 1、提交性能测试方案。 2、委托有资质的第三方测试单位进行分析测试及监测，并组织各方进行结果认定。 3、性能考核通过后，在项目生产运行条件达到合同要求后，组织最终验收。 | / |
| 保驾护航 | 1、组织开展生产管理部及技术管理部的生产运行工作，包括不限于日常维护、故障分析、中控监盘等。 2、根据生产状况，提出生产优化需求，组织开展生产指标（能耗、药耗）的优化工作。 3、监管保驾护航工作。 | 1、协助并指导生产管理部对设备的日常维护。 2、协助生产管理部对生产故障的分析及排除故障。 3、协助质保期内的设备修理更换等工作。 4、协助生产物料采购的技术审查工作。 5、指导生产管理部对生产工艺参数的优化调整，确保生产的能耗指标及药剂消耗在性能保障的范围内。 | / | / | / |
| 人员培训 | - 在不影响项目安装、试运行、日常生产运行的情况下，协助各标段合理安排运行人员（生产管理部、技术管理部）进行培训。 2、建立上岗资格证认证体系，根据各阶段实况提出人员培训的需求及计划，负责生产管理的培训并组织内部人员操作规程培训。 3、审核各标段提出的人员培训考核办法，并参与到人员培训考核工作中。 | - 1、负责焚烧线系统设备运行人员理论和实操培训，培训应涵盖设备安装、试运行、性能考核期、“保驾护航”服务等阶段，直至熟练掌握现场设备运行操作、日常维护及简单维修。 - 2、负责编制适合不同层级、不同专业运行人员的培训考核办法，组织各方进行考核工作，出具人员培训评估报告。 | - 1、负责废水处理系统运行人员理论和实操培训，培训应涵盖设备安装、试运行、性能考核期的各个阶段人员培训工作，直至熟练掌握现场设备运行操作、日常维护及简单维修。 - 2、组织各方进行考核工作，出具人员培训评估报告。 | - 1、负责除臭系统运行人员理论和实操培训，培训应涵盖设备安装、试运行、性能考核期的各个阶段人员培训工作，直至熟练掌握现场设备运行操作、日常维护及简单维修。 - 2、组织各方进行考核工作，出具人员培训评估报告。 | 提供详细用户手册、在线帮助文档及操作视频教程。智慧化系统标段供应商还需提供专业培训服务，确保招标人的人员熟练掌握软件使用方法 |
| 模块优化 | - 1、引导生产管理部及技术管理部使用智慧化系统进行日常生成运行工作，并定期提交使用意见，并跟进模块优化进度。 | / | / | / | 1、需根据实际运营需求对各项子功能模块进行持续优化及相应模型进行训练。 |

  - 2.4.服务期限

- 本合同服务期由运营服务期及运营前准备期两个阶段组成：

- （1）运营服务期为2年，自本项目首条焚烧线通过168小时试运行合格之日起算。

- （2）运营前准备期自合同签订之日起至本项目首条焚烧线通过168小时试运行合格止，运营前准备期最长不超过6个月，运营前准备期的终止日期以前述两种情况中先达到的期限为准。

  - 2.5.服务总要求

    - 2.5.1.在每条线168小时试运行期间，在招标人组织下，中标人负责管理并指导生产管理部相关操作人员，根据项目及行业规范正确进行中控监盘、现场巡查及缺陷验收等工作，确保试运行工作安全、稳定的开展。

    - 2.5.2.每条焚烧线通过168小时试运行后，中标人需严格按本需求书第1.4和1.5章节相关要求对通过168小时试运行的每条焚烧线（及配套设施设备）开展运营管理服务工作，确保各项指标达标排放。

    - 2.5.3.焚烧线（从污泥料坑至烟气排放）、脱硫废水处理系统及除臭系统等工艺系统及其附属设施设备的运行维护应严格执行国家、省、市相关规范（或标准等）及为本项目编制的操作、维修、保养、管理等手册。

    - 2.5.4.运营指标的基本要求：

（1）连续运营稳定化，根据污水厂产泥情况做到日收日清，项目整体年运行时间不低于365日，且污染物排放指标满足环评要求，全年无污染物超标情况（非中标人原因造成除外）；

（2）主要能耗再优化，在项目完成并通过168小时试运行的第2年起每吨污泥年度天然气单位耗能、主要药耗（如小苏打和氢氧化钠）指标不高于设计值（天然气6m³，氢氧化钠4kg，小苏打25kg）或本项目焚烧线系统标段的性能考核结果；

    - 2.5.5.对于本项目的焚烧线系统设备，由于本项目焚烧线系统标段包括性能考核期和“保驾护航”服务期（质保期），因此中标人应配合该标段开展相关工作，中标人与本项目焚烧线系统标段的工作范围及界限划分详见本用户需求书第2.3章节。

    - 2.5.6.智慧化运营要求：为实现项目智慧化运营，中标人应根据招标人及智慧化管理要求，通过招标人建设的智慧化系统开展运营管理工作，包括不限于定期更新设备供应商信息，定期完成检维修计划、技改方案、生产计划等上报及更新，及时完成每班次的设备、人员、生产运行数据、检维修情况等信息录入，实现生产运行过程管理、检维修管理、人员管理等的智慧化管理。

    - 2.5.7.在国家、地方或污泥焚烧相关行业标准发布前，本项目的运营管理应参考《生活垃圾焚烧厂检修规程》（CJJ 231-2015）、《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》（CJJ 128-2017）、《广东省生活垃圾焚烧厂运营管理规范》（DBJ/T 15-174-2019）等的规定。合同有效期间，若国家、地方或污泥焚烧相关行业标准发布，中标人应该按照最新的相关规定开展运营管理工作。

    - 2.5.8.在首条焚烧线通过168小时试运行前，中标人应按本用户需求书完成运营管理团队派驻并开展运营前相关准备工作。

- 3.服务需求

  - 3.1.运营前准备工作

运营前准备工作指从合同签订之日起至首条焚烧线通过168小时试运行为止。首条焚烧线168小时试运行开始时间暂定为2026年6月，最终以招标人发出通知为准。

    - 3.1.1.工作内容及要求

（1）人力资源相关工作

在招标人要求的期限内，中标人应根据招标人的要求搭建适合本项目运营的人力资源体系，包括但不限于技术管理部和生产管理部的招聘方案、薪酬体系方案及工作绩效考核方案等，按招标人审批通过的方案开展人员招聘及后续相关工作。招聘方案应包括技术管理部和生产管理部的部门工作细则以及各岗位所需人数、岗位职责（含主要工作内容）、职业资格、工作经验等要求，以及分批到岗时间要求。薪酬体系方案应包括各岗位的薪酬标准、组成、计算方式等。人力资源体系须通过招标人审核、确认后实施。

- （2）人员培训

基于本项目焚烧线系统标段的设备操作相关培训，中标人应在招标人要求的期限内提交上岗资格证认证体系初稿和上岗培训方案（主要为安全、消防、职业健康、环保、生产管理等培训，焚烧线系统标段已包括的培训除外），后续应根据技术管理部和生产管理部人员到位情况、各工艺系统设备标段供应商的调试及168小时试运行方案和现场调试及试运行进度修改完善上岗资格证认证体系和上岗培训方案并开展培训，组织技术管理部和生产管理部人员科学合理地在调试及试运行过程中完成上岗学习及培训（具体详见3.6.5），确保生产管理人员在168小时试运行通过后可顺畅、有序、安全地接手焚烧线的生产操作及管理，并保证生产管理人员依法依规上岗或持证上岗。上岗培训方案应包括分批培训计划、不同岗位的培训课程及内容、培训结果考核方式、评价体系。

在人员培训过程中，中标人应承担组织及管理责任，保证培训人员及培训活动不得影响焚烧线的调试及试运行工作。

- （3）运营管理规章制度的建立

- 中标人应根据按国家及地方相关管理规范及标准要求、基于系统设备供应商提交的操作及检维修手册、并按招标人要求负责完成项目生产技术规程和生产运营管理制度的编制，并报招标人审核后执行。要求在第一条焚烧线168小时试运行开展前提交项目运营管理规章制度（包括生产技术规程和生产运营管理制度等）初稿电子版（可编辑版+PDF版），含《规程编制说明》（列明依据的行业规范名称及条款）和含生产运行台账模板，并协助招标人按照《东莞市污泥集中处理处置项目特许经营协议》的时间和资料要求完成运营维护手册的整理及提交；在全厂通过168小时试运行前，中标人应根据招标人意见修改，并完成送审稿编制；在全厂168小时试运行完成后，中标人应根据现场运行情况对上述运营管理规章制度进行优化完善并将终稿报招标人审核（如有修改）。中标人应对编制的内容完成相应计划组织、资料收集、编写、评审等工作，并在招标人审核后在项目内发布、执行落实相关工作。

所需编制的生产技术规程包括但不限于（中标人可根据自身运营经验和现场运营管理情况对以下目录进行调整、整合或修改，但必须包含相关内容）：

- 全厂运行维护总规程（总手册）：规定全厂运行的基本原则、目标、管理模式、各部门职责与分工、汇报流程、交接班制度等总体性要求；

- 各系统的运行规程；

- 检修维护相关的规程；

- 安健环相关的规程：环化运行规程、事故处理规程、生产事故调查报告规程等；

- 其他规程。

所需编制生产运营管理制度包括但不限于（中标人可根据自身运营经验和现场运营管理情况对以下目录进行调整、整合或修改，但必须包含相关内容）：

- 生产运行管理制度：生产运营管理程序、交接班管理、两票三制管理、运输管理、主机及重要辅机相关重要现场操作规程、运行操盘规程、操作监盘台账管理、生产数据统计分析管理、设备定期试验切换管理等；

- 检修维护管理制度：设备台账（含配套记录表）、设备检维修管理、检修安全管理、检修质量验收、备品管理、检修台账管理、定期检定管理、生产作业规程管理等；

- 安健环管理制度：安全监督及保障体系、安全例行工作管理、安全生产责任管理、消防安全管理、车辆安全管理、特种设备与特种作业管理、安全工器具管理、安全事故隐患管理、文明生产管理、职业健康管理、危险源识别（及风险评价、控制和告知程序）管理、化学品管理、危废管理、安全教育培训管理、电力设施安保管理等；

- 专业技术管理制度：技术监督管理、技术改造管理、数据统计分析管理规定等；

- 环保监督管理制度：环保监督管理、环境因素识别评价管理、污染控制管理、环境风险评估管理、环保信息档案管理；

- 企业易制毒化学品管理相关制度：管理人员岗位责任制度、易制毒化学品安全使用管理制度、易制毒化学品购销使用制度、易制毒化学品消防制度、易制毒化学品仓储管理制度、易制毒化学品应急处置预案；

- 其他：化验室管理规定、化验室仪器设备管理规定、化验室化学试剂管理规定、药剂使用管理办法、工器具使用与管理办法、数据记录与档案管理制度等。

- （4）生产物料准备

为满足168小时试运行操作及后续稳定运行需要，中标人应在招标人要求的期限内提交各类生产物料的采购需求，并协助招标人完成招标采购工作。生产物料的范围如下：

- 安全工器具：包括但不限于安全帽、防毒面具、护目镜绝缘手套、接地线、验电器、安全围网、各类安全警告标示牌等。

- 常用工器具及仪表：包括但不限于阀门钩、扳手、听针万用表、测振仪、手持有害气体检测仪和红外线测温仪等。

- 生产耗材：包括但不限于柴油、天然气、石英砂、水泥和化学药剂（粉末活性炭、碳酸氢钠、氢氧化钠、磷酸三钠、尿素、氨水、螯合剂、阻垢剂、灭藻剂、盐酸、硫酸、次氯酸钠、植物液喷淋、除氟剂、清洗剂、氯化钙等，包括运营过程中更改、更新、新增的药剂）等。

- 备品配件：包括但不限于事故性备品备件、一般性备品配件和消耗性材料。

- （5）废物委外服务

为保障稳定运行后生产过程产生的废物可及时外运处置，中标人应在招标人要求的期限内提交废物外运处置的采购需求，并协助招标人完成招标采购工作。废物包括灰渣、螯合固化前/后的飞灰、废盐和其他生产过程产生的固体废物。

- （6）中标人运营管理团队的进驻

- 中标人应在投标承诺的人员配置的基础上并在本项目合同签订前明确并细化团队人员的具体工作职责与内容，提交拟投入服务团队人员名单、《运营管理团队人员配置要求表》中要求的人员资质证书、人员简历等证明材料供招标人审核，确认最终派驻的运营管理团队。运营管理团队应在招标人要求的期限内完成进驻，并按照“5.人员管理”进行管理，人员派驻产生的一切费用已包括在合同价内。

    - 3.1.2.其他要求

- 为保证168小时试运行顺利完成，中标人应积极配合完成以下工作，包括但不限于：

- 指导技术管理部和生产管理部人员安全、规范地开展168试运行期间的监盘、现场操作等；

- 招标人提出的其他准备及配合工作。

  - 3.2.生产运行管理

    - 3.2.1.基本要求

中标人应根据运行管理规程落实好技术管理部和生产管理部人员、中标人运营管理团队以及招标人指定的第三方单位的日常运行管理工作，并按要求指导完成过程数据记录及报送，定期报送包括但不限于巡检记录、交接班记录、设备定期切换试验记录、事故处理情况、运行记录、污泥处理记录、生产例会纪要、运行分析、小指标竞赛和运行人员培训等相关内容。如存在非中标人可控状况的情形，中标人协助完成。

    - 3.2.2.运输管理

中标人应负责指导生产管理部完成污泥运输调度及监督（从污水处理厂接收污泥至污泥到达本项目卸料坑、完成卸料并离开厂区的全流程，含污泥运输司机及车辆的管理）、一般废物及危废的外运处置（从本项目收集至完成出厂）、生产物料及设备材料运输车的厂内运输指挥、材料报送等工作，具体如下：

- 材料提交：定期收集、填报并审核污泥、灰渣、飞灰、废盐等收运车辆相关联单及运输单，内容包括不限于来料源头、处置去向、进出厂过磅、卸料、运输单位信息等数据及记录，并向招标人提交并出具审核意见。

- 指挥调度：根据现场拥挤情况实时调度和管理车辆，定期在智慧化系统上报车辆调度记录、路线执行情况、异常事件处理结果等。

- 调度优化：应定期开展例会，分析存在问题并优化运输路线、优化管理手段、控制成本等。

    - 3.2.3.运行监盘

中标人需按项目要求及行业规范，负责指导生产管理部完成运行监盘、现场操作的所有工作，包括如下：

（1）全流程指导：包括污泥配伍、焚烧、余热收集及利用、烟气处理、废水处理、除臭、发电并网等主要系统及配套的电气、自控相关系统的24小时中控调度。

（2）参数调控：根据招标人审批的项目运行规程及行业规范，指导监盘人员正确执行设备启停步骤，并按运行参数限值（如温度、压力、流量）进行设备操盘，控制炉温（≥850℃）、氧量、停留时间等关键参数，确保排放达标。

（3）记录填报：每班次需电子化填写运行日志（污泥接收情况、入炉情况、设备运行参数、环保监测数据、化验数据、故障记录）等，中标人应定期收集、审核，并向招标人提交审核意见。

（4）小指标竞赛：中标人应根据项目运行情况，针对重要的生产指标设置竞赛制，提高各班人员的监盘水平。

    - 3.2.4.两票三制

中标人应结合项目要求及相关行业标准监督、安排运行人员严格执行两票三制的管理制度，定期对现场运行、检修人员两票三制的执行情况进行审核，并出具审核意见，两票三制相关工作具体如下：

- （1）工作票：

- 类型：工作票应包括但不限于工作任务单、电气工作票、热力机械工作票、热控工作票、一级动火工作票、二级动火工作票、动土工作票、高空作业票、有限空间作业票等。

- 流程：所有检修工作涉及现场需实施安全措施、准许工作的工作类型均需开具相应类型工作票。

- 其他要求：相应安全措施及开票要求需形成相应生产规程并协助完成在智慧化系统中的开票系统一一对应。

（2）操作票：

- 类型：包括不限于根据实际情况制定启炉、停炉、电气倒闸等操作票。

- 流程：所有涉及运行工作中不能颠倒的操作、一旦操作失误可能造成事故的操作，需要切换系统运行方式或隔离系统进行检修的操作，必须执行操作票。

- 其他要求：相应安全措施及开票要求需形成相应生产规程并协助完成在智慧化系统中的开票系统一一对应。

- （3）巡回检查制：

- 所有运行人员应执行设备巡回检查制度，对现场的设备系统进行巡回检查，掌握设备运行情况，及时发现缺陷，消除事故隐患。

- 巡回要求：应对照仪表指示，判断和掌握设备运行状况，分析仪表指示的准确性；应重点检查新投入运行和刚检修过的设备、当班和前几个班操作过的设备、频繁启停的设备、已发生异常的同类设备、带缺陷运行的设备、系统发生事故影响的设备。

- 检查要求：检查中发现的设备缺陷，应根据缺陷程度按运行规程及有关规定处理，并将缺陷填入缺陷登记簿，重要缺陷要及时报告。

- 其他要求：巡回检查应结合智慧化系统对设置现场二维码的设备实行电子化上报运行参数，同时缺陷上报均使用电子化上报。

- （4）交接班制：

- 接班前：接班人员应按规定着装，精神状况良好。运行人员交接班前应对所负责区域设备系统进行全面检查。

- 接班时：接班人员应查阅当班记录，了解运行方式、发生的重大操作及影响安全运行的缺陷。

- 接班后：接班应全面接手正在进行的检修工作，办票工作等，不得因交接班工作影响现场设备安全运行。

- 其他要求：交接班应结合智慧化系统对设备实行电子化上报交接班状况，做好过程记录，包括不限于人员信息、运行日志、缺陷记录、重要运行数据及其他必要交接事项。

- （5）设备定期试验切换制：

- 应实行设备定期试验切换制度，从而确保设备长期运行的安全性和可靠性。设备定期试验切换应符合下列要求：

- 运行人员应按规定日期、工作内容做好设备定期试验切换校验，并做好相关记录。

- 设备有严重缺陷或异常情况不能做切换、试验时，应报告并做好记录。缺陷或异常消除后，应立即进行切换、试验。

- 其他要求：设备定期试验切换应结合智慧化系统对设备实行电子化上报运行状况及切换情况，做好过程记录。

    - 3.2.5.运行台账

中标人负责结合DCS数据、化验室化验结果及CEMS监测系统数据，指导技术管理部、生产管理部或自行在招标人建设的智慧化系统上报相应台账数据，具体要求如下：

- (1)周期要求：包括按周期进行日、月、半年和年度检测报表。

- (2)台账类型：设施设备及自控仪表（水质、水量、水位、仪表等）等运行记录和台账；投放药剂情况、主要工艺参数控制记录；值班巡检、交接班等记录；污泥收入、入炉记录；各种能耗如水、电、燃气等台账。

- (3)异常台账：污泥量及含水率、进出水水质（含脱硫废水及排放废水）、药耗、电耗、燃气消耗等生产工艺有关的运行参数及相关情况，出现异常情况时，应记录时间、地点、原因分析及处理情况。

- (4)飞灰、废渣处理台账：对生产过程中产生的飞灰、废渣应按当地管理部门要求进行管理，并及时汇报给招标人。

    - 3.2.6.定期例会

中标人应根据运营实况定期组织开展生产例会和专项会议，分析各项生产指标和设备运行状况，研究生产运行中存在的问题，提出各类改进措施，提高运行管理水平，并将会议重要讨论内容形成相关电子记录。

    - 3.2.7.事故、缺陷处理

- 发生紧急事故时，中标人应及时上报并应负责组织生产管理部、技术管理部执行设备事故现场处置方案，应迅速落实安全措施，消除人身和设备危险，并迅速找出发生故障的原因，尽快恢复设备运行。

- 重要设备停（切）运：当涉及停机、停炉、停环保设备、停（切）重要辅机（引风机、流化风机）等情况时，应及时上报。

    - 3.2.8.停产管理

项目的停产、减产原则上按有关政策及管理办法、规定及文件等相关要求执行。如政府或主管部门对此无具体要求时，则按本用户需求书要求执行。中标人需做好生产计划、并根据运输至本项目的污泥量及本项目的处理量做好停产及恢复生产的调整，确保运输至本项目的污泥100%处理，停产导致运输至本项目的污泥无法及时完成厂内处置工作，招标人有权追究中标人违约责任。

（1）计划内停产，生产管理部需按时上报停产检修计划，并在停产前30日书面通知技术管理部，经尚源公司或政府主管部门同意后，才能安排本项目计划内停产。

（2）对于可预见性的计划外减（停）产，应提前取得尚源公司或政府主管部门同意后方可执行。

（3）对于不可预见性的计划外停产、减产（章节6.1提及的非中标人可控状况），中标人方应在1小时内通知技术管理部及尚源公司管理层，并在24小时内向技术管理部及尚源公司管理层提供书面的情况说明，包括该计划外停产的理由、范围、持续时间、计划采取措施及存在风险等，并积极采取有效措施减少因停产造成的影响。

- 若服务期内，政府主管部门对计划外停产印发更高要求的文件，中标人需满足上述要求外，仍需按政府或主管部门印发的相关文件执行。

  - 3.3.检维修管理

    - 3.3.1.基本要求

中标人应根据检修管理规程落实好运行人员、中标人运营管理团队以及招标人指定的第三方单位的检维修管理工作，并按要求指导完成做好过程数据记录及报送，定期报送包括但不限于日常巡检、缺陷维修、日常保养、文明生产、设备设施台账、例会纪要和检修人员培训情况等。

    - 3.3.2.检维修计划

- 中标人应根据本项目的主设备和辅助设备的运行状况、检修间隔、环保排放指标和生产技术指标，结合当地季节气候特点、污泥处理任务等因素，主导完成下一年度检修计划编制工作，并按要求指导生产管理部执行检维修计划，完成后及时上报检修材料、审核意见及招标人要求其他过程材料等，具体如下：

- 编制要求：年度检修计划编制内容应包括项目名称、检修级别、立项依据、主要检修项目、重点项目技术方案及措施、距上次检修的时间、检修工期及进度安排、人员需求计划、工时和费用等内容。

- 上报要求：在完成相应计划编制后应报招标人进行计划审核，在计划批准后协助招标人完成检修所需备品备件等采购。

- 变更要求：检修工作计划有变更时应按当地政府要求、或相关制定的管理规程进行报备审核。

- 委外检修：中标人应协助招标人完成委外检修项目的采购工作，并提交相关技术需求书，包括明确检修项目、技术方案、质量验收标准、工期进度、专业人员要求和违约责任等条款；同时应全程参与到采购计划编制、采购文件编制、到货（开箱）验收及最终验收等全流程工作中，完成相应环节的会签(盖章)及审核工作，整理全流程相应文件报招标人存档。

- 检修验收：针对计划性的检修的质量验收应实行三级验收（班组-部门-公司），并在部门、公司级验收中邀请招标人作为见证，检修项目的质量验收应实行签字负责制和质量追溯制。检修过程中发现的不符合项，应填写不符合项通知单，并应按相应程序处理。

- 其他要求：结合已建设的智慧化系统，中标人应持续在电子端协同修改检修管理相关模块，并应按准备计划、施工管理、质量验收、启动试运、检修总结及后评估等环节做好持续修改工作，逐步实施状态检修，过程产生的所有准备、采购、变更、验收、试运及检修总结、评估记录等均应形成电子版材料并按要求在智慧化系统提交。

    - 3.3.3.日常巡检

- 周期要求：中标人应指导每班检修人员在对所管辖范围设备进行一次全面检查。

- 设备巡检的内容应包括但不限于：

- 1）检查设备的“跑、冒、滴、漏、堵塞、损坏、合格证”等情况。

- 2）检查设备的基本仪表参数是否正常，如：压力、电流、温度、流量、振动、油位等。

- 3）检查设备的连接部分，如：减速机的联轴器，减速机的声音，润滑油的位置和润滑油的油脂情况，减速机的底脚螺栓是否松动等。

    - 3.3.4.日常保养

中标人应根据国家及地方相关标准、东莞市水务环境投资控股集团或本项目建立的设备管理制度或规程落实设备点检（日/周/月）制度和编排的保养制度，组织及指导开展润滑、紧固定排等基础保养及完成相应设备送检工作，并提供维护、送检记录备查（留存检定证书）。

（1）保养范围日常维护的重点部位应包括但不限于：

- 抓斗系统：抓斗、销轴、轨道、刹车、液压系统、润滑系统等。

- 炉排液压系统：液压泵、冷却泵、液压缸、液压管及接头等。

- 输灰渣系统：链条、链轮、轨道、减速机等。

- 烟气净化系统：SNCR喷枪、旋转雾化器、布袋、灰斗等。

- 汽轮发电机组：润滑油系统、碳刷等。

- DCS 系统：测量仪表、传感器、执行机构、控制柜等。

- 高低压系统：柴油发电机、光伏系统及光伏冲洗、照明系统、变电站、高低压柜、MCC系统、各类配电柜、现场检修箱、充电桩等。

- （2）生产设备、消防设备等应委托有资质的检验机构（或自有的有资质的检验人员）进行检验，有关采购工作应随计划提前上报招标人（或招标人指定部门）审核，范围应包括以下系统：

- 特种设备：包括不限于焚烧炉、余热锅炉等。

- 压力容器：包括不限于汽包、除氧器、储气罐、换热器等。

- 起重设备：包括不限于汽机吊、污泥吊及其他起重机械等。

- 安全附件与保护装置：包括不限于安全阀、强检压力表及其他必要的水位报警、压力报警、联锁保护装置等。

- 环保监测：根据行业、国家相关标准负责完成CEMS设备每日零点/量程漂移测试、巡检等工作，并留存相关记录；同时应配合完成上级主管部门、招标人要求的其他环保相关监测、监管工作。

- 电气设备：继电保护及安全自动装置，发电机、主变压器、高压开关柜、高压电机及绝缘工器具。

- 等级保护系统：根据国家要求，定期组织有资质的专业机构对项目所有等级保护系统进行等级测评，包括不限于DCS系统、调度信息化系统、智慧化系统。

- 消防系统：定期组织相关消防维保单位完成消防系统进行点动、联动测试等工作，同时根据相关法律法规要求出具相应检测报告。

- 其他：根据设备维护说明书及检修维护规程要求的定期检查，包括不限于磅秤、水质在线监测设备大型风机（引风机、流化风机、二次风机、冷却风机等）、大型水泵（锅炉给水泵、循环水泵等）、汽轮机等。

（3）中标人应每季度或根据设备维护说明书及检修维护规程要求，组织对现场设备进行吹灰、清理、油漆修复等工作，设备包括不限于如下：

- 焚烧线系统的设备：抓斗起重机、污泥缓存料仓、卸料螺旋、刮板输送机、焚烧炉、燃烧器系统、空预器、余热锅炉系统、除氧器、汽轮机、发电机、SNCR脱销系统、静电除尘系统、干法脱酸系统、布袋除尘系统、湿法脱酸系统、脱酸烟换热器、蒸汽加热器、灰渣输送存储及固化系统、药剂制备、存储及输送系统、除盐水制备及存储系统、压缩空气系统、循环冷却塔系统、工艺水系统等系统内所有设备。

- 废水处理系统的设备：预处理系统、过滤系统、三效蒸发及母液干燥系统、污泥脱水系统、其他辅助及公用系统等系统内所有设备。

- 除臭系统的设备：臭气收集系统、臭气处理系统、药剂卸料系统、植物喷淋系统等系统内所有设备。

- 本项目的所有管道（包括工艺管道及给排水、天然气、暖通等公辅管道）：管子、管件、垫片、法兰、标识牌等。

- 焚烧线系统、废水系统和除臭系统等涉及的电气系统和自控系统：电机、风机、阀门、强弱电机柜、仪表、电脑、桥架、电缆沟、管廊架等。

- 其他：现场巡视钢平台、栏杆及钢楼梯、设备及柜体相关铭牌、标示牌等。

    - 3.3.5.缺陷维修

（1）中标人需组织建立检修值班制度，满足污泥运输、储存及配伍、焚烧、余热收集及利用、烟气处理、废水处理、除臭、环保检测、（余热及光伏）发电并网等主要系统及配套的电气、自控相关系统的24小时检修要求。

（2）若出现设备故障，中标人需在2小时内组织处理设备故障，按项目要求及行业规范安全、规范地开展缺陷维修工作，并及时完成设备检修，需延期或无法按时完成的故障应进行报备。

（3）重大故障如涉及重要设备停运的中标人需与招标人会签，并按要求提交书面报告。

    - 3.3.6.设施设备管理

中标人应针对建构筑物、主体设备、附属设备建立全厂设备设施管理体系，建立“一物一档”的全生命周期台账。

- 台账范围：台账范围包括不限于：建构筑物，厂房、污泥储坑、烟囱、污水池、检修平台、围墙道路、消防通道等；主体设备，焚烧炉、余热锅炉、汽轮机/发电机、烟气处理系统（SCR、脱硫脱硝、布袋除尘器、静电除尘器）、污泥进料/出料系统、飞灰固化设备等；附属设备，泵、风机、阀门、仪表、电气设备（变压器、配电柜）、自控系统（PLC、DCS）、消防设备、环保监测设备（在线监测仪）等。

- 台账信息：应包括基础信息，名称、型号规格、出厂编号、安装位置、安装日期、供应商联系方式、质保期；技术资料，出厂说明书、图纸、验收报告、校准证书（仪表类）。

- 首次填报要求：结合招标人提供的设备基础信息，中标人应在中标后派驻专人（不少于1人）对全厂设施及设备信息进行收集整理，并在招标人建设的智慧化平台对设备信息进行数据录入，形成支撑设施设备管理体系的数据基础，并在后续运营过程中持续更新。

- 动态更新要求：在运营过程中，中标人应组织运行人员及时在智慧化系统上填报及动态更新设备设施信息，要求在设备更新/报废后7个工作日内须完成台账更新，确保与现场实际一致，并安排专人负责监督更新工作、管理相应设备运行台账并定期归档。根据现场设备状态（更换、停运、检修、技改等）变化情况，更新内容包括不限于设备台账（设备基础性能及参数、异动、检修、冷备、保护投退等在线监测信息）、设备缺陷统计及分析、设备保养信息、技术资料（含图纸）更新等。

    - 3.3.7.紧急抢维修备用金设置

本项目设置不高于400万元/年的紧急抢维修备用金，主要用于紧急/应急情况下设备抢维修，单笔费用不超过10万元，由中标人按照双方约定的流程进行实施和管理。

  - 3.4.专业技术管理

    - 3.4.1.基本要求

- 中标人应按有关规定落实、指导完成生产运行和设备检修维护中的接受及输送、锅炉、汽机、电气、热控、环化等专业技术管理工作，专业技术管理工作包括但不限于技术分析、技术监督、设备技改、材料（或数据）报送、专业管理体系建立、现场精细化管理等。

    - 3.4.2.技术分析

根据项目运行情况，结合招标人及相关行业标准要求，中标人应定期组织专业负责人及相关主管开展生产运行技术分析工作，每季度、每年形成生产运行技术分析报告，应包括以下内容：

- 分析设备及其运行状况，掌握其变化规律，总结经验进而指导运行及检修技术工作。

- 分析运行参数及经济性指标，周期性对比分析相关生产运行数据，并提出节能降耗措施，从而提高各项经济指标；分析数据应包括：1）污泥处理量及焚烧炉负荷率指标；2）燃料与动力消耗指标，包括天然气、电力、水的使用总量及单位污泥消耗指标；3）生产药剂消耗指标及与理论消耗值偏差情况对比；4）锅炉蒸汽产量及锅炉效率；5）汽轮机的负荷率及发电量；6）光伏发电量及光电转化效率；7）三废排放量及排放指标情况；8）其他能反映本项目生产运行管理水平的因素。

- 分析生产过程中存在的技术疑难问题，及时提出解决方案，必要时提出技改方案，从而提高运行水平，推进节能降耗、降本增效工作。

    - 3.4.3.技术监督

本项目执行二级技术监督工作，第一级为招标人，第二级为中标人，其中第二级由技术管理部完成相关技术监督工作，相关要求如下：

中标人应成立技术监督小组，建立完善的技术监督架构，设置各专业技术监督专责，负责开展日常技术监督工作，包括本项目技术监督工作计划、报表、总结等的收集上报、信息的传递、协调各方关系等。

- 中标人技术监督工作职责：

- 开展全过程技术监督，要保证设备运行和设备检修质量，认真执行反事故措施，努力消除设备隐患。根据实际生产情况和各项生产指标，协助招标人研究、拓展、制定技术监督工作的范围和内容，并在具体技术监督工作中实施。同时建立健全各种技术监督档案。

- 掌握本项目设备的运行情况、事故和缺陷情况；对于发现的设备缺陷要及时消除；达不到监督指标的，要提出具体改进措施。对于技术监督动态检查和技术监督预警提出的问题，应按要求及时制定整改计划，明确整改时间和人员，实现整改的闭环管理。

- 协助招标人制定本项目年度技术监督工作计划。按时报送技术监督工作计划、报表、监督工作总结，确保监督数据真实、可靠。在监督工作中发现设备出现重大异常或事故，应及时向招标人报告。

- 组织或参与本项目事故、重大设备隐患的技术分析工作，提出反事故措施并督促落实。

- 组织或参与本项目新建工程或新增加的设备的设计审查、设备选型、监造、安装、调试阶段的技术监督管理和质量验收工作。

- 做好专业技术培训工作，不断提高技术监督人员的业务水平，使之适应监督工作的要求。

- 技术监督内容：监督内容暂定如下，最终以制定的监督技术档案及相关要求为准。

1）绝缘监督：发电机、变压器、电抗器、开关、电流互感器、电压互感器、避雷器电缆、母线、绝缘子等设备的绝缘强度，过电压保护及接地系统等。

2）继电保护及安全自动装置监督：电力系统继电保护和安全自动装置及其投入率、动作正确率；直流系统；上述设备电磁兼容性能。

3）励磁监督：发电机励磁系统性能及指标，整定参数和运行可靠性。

4）电能质量监督：电压及频率偏差、谐波和畸变率、三相不平衡度。

5）电测监督：各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能；电能计量装置计量性能；电测量计量标准；上述设备电磁兼容性能。

6）化学监督：水、汽、气、污泥质量；热力设备腐蚀、结垢、积盐；热力设备停(备)用期间防腐蚀保护；水处理材料质量；热力设备化学清洗质量。

7）节能监督：发电设备及辅助系统的效率、能耗(燃料、水)、变电设备损耗以及提高效率、降低损耗的措施。

8）环保监督：污染物排放、厂界噪声、环保设施等。

9）热工监督：各类热工测量仪表(含化学、环保在线分析仪表)、装置、取样变换设备及回路计量性能；热工计量标准；分散控制系统(DCS)；电厂辅助控制系统(PLC)；热工自动调节系统(含自动发电控制系统(AGC)及性能；热工保护装置。

    - 3.4.4.设备技改

中标人应统筹生产管理部门及技术管理部人员根据常见、反复的设备缺陷及运行数据进行识别及分析，每年提交≥2项技改方案。具体工作内容如下：

（1）提交技改调研材料：包括不限于可行性分析、投资回报率测算、供应商调研等。

（2）方案编制：根据前期调研内容编制技术方案，初步审核技改方案，包括提前识别技改可能影响的生产环节，制定减产、停机等应急预案。

（3）施工实施：技改方案经招标人审核同意后，中标人应组织生产管理部门及技术管理部人员开展施工安装、技改设备到货验收、安全管控、施工质量监督、验收及试运行工作。

（4）跟踪评估：组织专人归档相应设备台账资料，跟踪技改后的运行数据（1-2个月），对比技改前后指标，分析投入产出比，最终结合分析结果与该技改过程存在的问题及不足形成总结报告。

    - 3.4.5.运行计划报送

中标人应根据本项目的主设备和辅助设备的运行状况、检修情况、环保排放指标和生产技术指标，结合当地季节气候特点、污泥处理任务等因素，主导完成下一年度运行计划编制工作，并按要求指导生产管理部执行运行计划，完成后及时上报运行过程材料、审核意见及招标人要求其他过程材料等，具体如下：

计划层级：①年度计划（每年12月1日前提交）：污泥处置量（收入量、入炉量）、大小修安排、成本预算。②月度计划（每月25日前提交）：生产排期、备件采购、人员培训。

调整机制：因政策、政府主管部门或招标人要求变更计划时，2天内提交调整方案。

深度要求：污泥处理数据需细分到日，大小修内容根据3.3检维修管理要求编制。

    - 3.4.6.专业管理体系建立

- 结合本项目实际运行及检维修情况，中标人完成ISO标准化管理体系相关制度及文件材料（送审稿）的编制，并协助招标人完成ISO标准化管理体系（质量、环境、职安健、能源）建立及ISO体系认证申请工作，并落实到现场工作中，真正做到文件、执行、记录三方一致，实现“写所做、做所写、记所做”。ISO标准化管理体系编制及建立有关费用已包括在合同价内。此外，还应建立覆盖本项目处理处置全流程的技术革新管理体系，并积极协助招标人参与相关标准制订，协助招标人申请高新技术企业和污泥处置及资源化利用工程技术研究中心等认证。具体工作内容如下：

- 梳理相关标准与实际管理需求的差异，确定认证范围；编写体系建立文件（ISO四标一体IMS管理手册1本、程序文件、作业指导书、优化后的表单模板等）；开展体系试行工作并进行过程记录；协助招标人组织开展内部审核与邀请招标人进行管理评审；协助招标人选择中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准并具备CNAS认可标志的认证机构完成申请、整改工作。

- 建立企业技术革新管理体系，编制技术革新体系管理手册，组织建立技术革新小组，定期开展技术革新工作；针对上级要求、员工合理化建议、生产异常与故障分析报告提出的问题，进行分析研究和试验（如需试验，由中标人牵头开展），提出解决措施并予以实施。

- 基于本项目的体量和建设目标，积极总结相关生产管理经验，协助招标人起草相关企业、团体或行业标准，并协助招标人参与团体、行业及国家标准的制修订。

- 协助招标人完成高新技术企业和污泥处置及资源化利用工程技术研究中心认证工作。

- 根据上述工作内容，中标人应提交以下成果并按要求将相应内容录入智慧化系统。交付成果具体如下：

- 在2026年12月1日前交付ISO四标一体IMS管理手册1本、程序文件、作业指导书、优化后的表单模板等。

- 在2027年9月1日前提交技术革新体系管理手册，并在收到审核意见后1个月内提交修改稿；

- 基于企业技术革新体系及现场运行情况，每年提出2项技术革新建议作为技术改造的依据；

    - 3.4.7.现场精细化管理

- 中标人应完善5S、OPL、目视化标准，落地5S管理体系，建立OPL培训体系，提出现场目视化标识工作方案及采购需求，按招标人审核同意的方案落实现场目视化标识设立工作。工作要求暂定如下：

- （1）5S初步标准：

- 整理（SEIRI）：明确“必需品/非必需品”判定标准（如常用工具为必需品，闲置3个月以上设备为非必需品），在全厂168小时试运行通过后1个月内必须完成全厂区域清理，非必需品按“报废/转移/封存”分类处置，留存处置记录。

- 整顿（SEITON）：所有物品实施“定置定位”，标注名称、责任人、存放期限（如工具柜贴标签、备件区划黄线），关键区域（设备旁、通道）绘制定置图。

- 清扫（SEISO）：划分清扫责任区（按车间/设备归属），制定清扫频次（如日常每日1次、设备深度清扫每周1次、公共区域每日2次），明确清扫标准（如设备无积尘、地面无油污、沟渠无杂物）。

- 清洁（SEIKETSU）：将5S要求固化为《5S管理规程》，制作点检表（每日/每周/每月），每日自查、每周汇总，形成“清扫-检查-整改”闭环。

- 素养（SHITSUKE）：每月开展1次5S培训（含标准解读、案例分享），要求全员遵守现场规则（如工服整洁、工具归位、通道不占用），培养自觉习惯。

- （2）OPL初步标准：

- 明确编写场景：聚焦“高频操作、易错环节、故障处理、安全要点”，如生产运行、设备检修、设备日常保养步骤、安全作业规范。

- 规范内容要求：每篇OPL包含4核心要素——标题、目的、步骤、注意事项（风险点/禁忌），可配图片/示意图。

- 建立发布流程：员工发现需求→编写初稿→技术管理部审核→中标人派驻的项目经理或现场负责人审批→发布至现场公告栏/智慧化平台，要求每月新增OPL不少于5篇，覆盖不同岗位/设备。

- 强化应用落地：新员工入职必须学习核心OPL（如安全类、关键设备操作类），老员工定期复训，每次培训后签署学习确认单，留存培训记录。

（3）目视化标准：

- 安全目视化：危险区域（如高空作业区、化学品存放区）设警示标识（红底白字/黄黑条纹），安全通道划黄线，消防器材、应急设备标注“定置位置+使用说明”，作业票（动火/有限空间）现场公示。

- 设备目视化：设备本体贴“状态标识”（运行/停机/检修/故障），关键参数（如温度、压力）设红线警示，易损件标注更换周期，仪表贴校准合格标签。

- 物料目视化：物料分区存放（原料/备件/废料），区域用不同颜色标识（如绿色-合格、黄色-待检、红色-不合格），物料包装贴标签（名称、规格、数量、责任人）。

- 区域目视化：全厂划分为“生产区/检修区/办公区/仓储区”，用地面标线、门牌标识区分，每个区域贴“责任牌”（明确责任人、管理要求）。

- 文件目视化：作业指导书、操作规程、点检表等现场公示（如设备旁挂操作卡），文件版本标注清晰，确保员工随手可查、按标操作。

中标人应基于上述工作要求结合实际运营情况，开展后续5S、OPL、目视化标准深化工作，工作要求及交付要求如下：

- 根据本需求书要求及现场情况，在2026年12月1日前提交5S、目视化、OPL标准的实施方案、管理手册及考核标准的送审稿，根据双方讨论意见进行修改，在2027年3月1日前完成终稿。

- 在2027年9月1日前完成5S、目视化、OPL标准管理台账建立和现场工作。

- 在5S、目视化、OPL标准的实施方案、管理手册及考核标准的终稿确认后，每季度提交5S管理季度点检汇总台账、OPL台账、目视化工作台账，含5S达标率、OPL累计数量、目视化覆盖范围、问题整改情况。

- 资料动态交付：5S管理标准调整、OPL文档更新、目视化清单增加或变更时，应及时更新相应文件并在智慧化系统填报，并提前3个工作日向招标人报备执行方案。

  - 3.5.安健环管理

    - 3.5.1.基本要求

中标人应根据安健环管理规程落实好运行人员、中标人运营管理团队以及招标人指定的第三方单位的安健环管理工作，并按要求指导完成做好过程数据记录及报送，定期报送包括但不限于安全隐患巡检记录、安全隐患整改情况、特种设备管理台账、人员持证上岗台账、有限空间作业台账、危化品管理台账、安全生产例会纪要和安全生产培训等相关内容。

    - 3.5.2.安全管理

- 定期报告：建立健全安全生产报告制度，指导完成现场安全生产工作并定期向招标人报告安全生产情况、安全生产目标及安全生产计划。

- 例会制度：中标人每周开展一次班组安全例会，月度开展一次部门安全例会，根据生产安全要求定期开展公司级安全例会（生产人员），评估安全生产形势，研究解决安全生产中存在的问题。

- 安全教育制度：根据相关行业、国家法律法规对进入生产区（焚烧车间、水处理综合用房等）的人员实行三级安全教育工作。

- 现场管控：根据相关行业、国家标准要求设置作业警戒区、配备气体检测仪，确保劳保用品佩戴率100%，定期开展各项安全生产检查和安全隐患排查治理。

- 针对开票作业、高处作业、有限空间作业等严格按照行业、国家及项目要求开展审批、监护等工作。

- 资料管理：按《中华人民共和国特种设备安全法》的要求，应建立、健全特种设备管理制度、操作规程、台账和安全技术档案，同时严格落实持证上岗制度，对本项目、第三方单位的各个岗位的持证情况建立台账。

- 应急管理：编制专项应急预案（涵盖爆燃、泄漏、中毒、防台防汛、环境事件等场景），根据园区管理要求或项目管理规定进行演练，要求至少每半年演练1次。

- 安全设备储备：维护安全设备（安全帽、护目镜、耳塞其他劳动防护用品）、消防安全用品（灭火器、气体灭火系统）及应急物资库（防化服、呼吸器等），物资完好率≥90%。

- 安全培训：定期开展安全生产、安全操作、消防安全等培训教育，在培训教育课程引入安全及环境工业风险管理要求、KYT危险预知训练等风险预知手段，培养班组安全员，推行安全管理无缝隙、安全责任无死角的安全管理文化，真正实现生产运行安全可靠。

    - 3.5.3.职业健康管理

- 制度建立：建立职业健康管理体系，并实现制度推行。

- 现场检查：定期组织、指导完成对工作场所进行高温、噪声和有毒有害气体等职业病危害因素进行检测、评价。

- 劳动防护用品佩戴：招标人应完成项目员工、外委单位人员进行上岗前、在岗期间的职业卫生培训，指导员工正确使用防护设备和防护用品。

- 资料管理：应提交从事接触职业病危害作业的员工上岗前在岗期间和离岗时的职业健康检查需求，并根据检查结果建立档案。

    - 3.5.4.环保管理

- 制度建立：应按有关规定建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任，设置专职环保专业管理人员。

- 现场管理：擅自拆除或闲置环保设施，需要拆除或闲置时应上报政府主管部门获得批准。

- 废物处置：依据《固体废物处理处置工程技术导则》及相关法规、环评报告及环评批复文件，处理生产经营过程中产生的各类固体废物。

- 烟气排放管理：依据有关规定将项目配置的焚烧炉运行在线监测装置、污染物在线监测装置，烟气监测结果在电子显示板在显著位置向社会公布，并与环境保护行政管理部门和行业主管部门联网。

- 台账管理：应建立并指导完成环保台账记录工作，应包括环评报告及批复、竣工环保验收、排污许可、监管记录、环保设施运行维护记录、监测报告、数据报表等。

- 其他：配合环保主管部门做好环保管理所需的环保检测和环保管理工作。

  - 3.6.综合管理

    - 3.6.1.第三方监管

- 生产服务单位监管：按国家及地方相关管理规范及标准要求，并根据现场生产调度情况，负责与日常运营涉及的第三方服务单位进行沟通对接，包括但不限于本项目土建标段及工艺系统设备标段、灰渣外运处置、飞灰外运处置、废盐外运处置、危废外运处置、废水排放、药剂及材料供货、供水、供气、供电等服务单位。同时，按招标人要求，对所有进入本厂区内进行短暂作业的第三方服务（如定期检验、评测、检测、抢修等单位）单位的作业情况进行监管。

- 非生产服务单位监管：统一监管外包的物业、清灰、维保等第三方单位，包括不限于服务内容、现场操作、日常记录等。

- 监管考核：根据招标人或相关编制的规程要求对服务单位定期考核评分（如有）。

    - 3.6.2.数据管理

所有项目数据、资料外发必须经招标人审核及确认，需在等到招标人确认后（现场负责人签字、公司盖章或联系单等形式），方可向第三方（主管部门、招标人指定的其他单位）公开项目相关资料，如现场视频、设备历史数据、生产报表、巡检报表及其他涉及生产相关的过程记录资料等，同时协助开放项目相关数据接口等。

    - 3.6.3.采购管理

中标人应按以下节点或招标人最新要求提报本项目涉及的一切采购项目的采购计划及相关采购材料，并协助招标人完成相关采购工作。

（1）采购计划，应包括采购清单、品类、数量、预算依据、技术需求等，提交时间为：1）每年12月1日前（或东莞市水务环境投资控股集团相关部门下达的时间要求）提交次年采购清单；2）提前3个月（或按招标人要求的时间）提交下季度采购清单。

（2）主要采购项目：

- 能源采购：水、电、燃气等；

- 生产药剂采购：活性炭、小苏打、尿素等；

- 设备备品备件采购：布袋、设备附件、耗材等，对于涉及设备本体损坏的配件采购需联合招标人共同确认；

- 维修、保养耗材采购：扳手、螺丝刀等检维修所需的工器具（包括满足安全管理所需的安全带、安全绳、梯子等），润滑油；

- 维保服务采购：环保在线监测设备维保（包括CEMS、废水检测等）、特种设备维保、专业设备维保、大小修、生产辅助性服务等；

- 设备检测检定服务采购：特种设备、安全仪表、计量器具、消防等检测或检定，在线监测比对与检定，防雷、职业卫生等检测，实验室器具校验与检定；

- 检验检测服务采购：污泥泥质以及排污许可要求的相关检测；

- 其他委外服务采购：废水、废盐、炉渣及飞灰等外运处置服务。

（3）采购责任划分：

中标人应将采购计划、验收结果等资料定期报招标人审核或存档，同时，中标人应按节点要求提交满足东莞市水务环境投资控股集团招标采购要求的技术需求书，并协助招标人继续完善市场调研（品牌、使用性能、询价等）、招标文件编制等工作；招标人采购后，由中标人负责对相关服务单位、材料、实施过程及验收进行管理。

在招标人完成相应物资采购后，中标人需根据相关国家法律法规要求完成设备进场质量验收，并入库。此外，针对与采购需求及过往质量不符合的应及时报招标人审核，若货物质量不符合要求应及时组织做退货处理。

    - 3.6.4.参观与检查

（1）参观接待：在招标人组织相关人员参观接待的工作时候，中标人根据需要配备专人陪同接待，从旁讲解项目运营情况、工艺等。

（2）主管部门检查：整理相应运行台账，协助招标人完成向主管部门报送相关资料。

    - 3.6.5.人员培训

人员培训的最终目标是本合同服务期结束后，尚源公司人员上岗培训相关体系完善且招标人团队具备独立运营污泥项目的能力。人员培训包括两部分，一是中标人应根据项目运行需要并结合项目资料逐步建成员工上岗资格证认证体系，并在合同有效期内完成；二是基于项目焚烧线系统标段提供的设备理论及实操培训，中标人应对技术管理部和生产管理部人员进行安健环、消防、生产管理、运营规范等培训，并最终完成上岗资格认证及相应考试考核。

上岗资格证认证体系属于项目运营管理体系的一部分，是项目规范化、标准化运营的重要支撑，内容应包括不限于结合菜单式OPL（我来讲一课）、以师带徒和安全主题月等各种培训形式，建立包括工艺理论、设备原理、现场实操、安全专业知识、精细化管理、事故应急等内容的菜单式培训清单和笔试、实操相结合的考试题库。成果交付：在合同有效期内提交一套上岗资格证认证体系文件，包括培训方案、各岗位不同阶段的考试题库和实操项目、考核标准。

本项目焚烧线系统标段提供的培训包括理论及实操培训，培训内容包括但不限于：工艺系统组成、基本原理、编码体系及运行操作方法；设备特性、结构、故障点、故障消除措施及设备的日常维护、检修；设备电气安全操作及紧急措施；系统的控制连锁及控制过程工艺参数的调整。该部分培训从设备安装至焚烧线系统标段“保驾护航”结束。除了本项目焚烧线系统标段提供的培训和明确由招标人开展的培训，其余与本项目运营管理相关的培训均由中标人负责组织。

    - 3.6.6.人员招聘

考虑进入正式运营后，若技术管理部和生产管理部存在人员变动的情况，包括人员调动、休长假、离职、退休等情况，中标人应按本用户需求书的第3.1.1章节的要求开展相关工作。

- 4.资料交付

  - 4.1.需交付的资料

中标人在服务期内需提交的资料详见附件1。

  - 4.2.其他要求

    - 4.2.1.知识产权相关：本项目过程中的一切成果（包括本用户需求书要求编制的运营管理规章制度、ISO体系、技术革新体系等制度体系以及本项目涉及的所有生产数据、检测检验结果、设备资料（含图纸）、采购需求、技术分析报告、技改报告等数据及资料）归招标人所有，同时中标人应当妥善保管招标人提供的资料，保守招标人的各项秘密。未经招标人书面同意，不得利用知悉的属于招标人的成果和资料泄露给第三方或为第三方谋取利益。本用户需求书要求由中标人负责收集和整理的资料，招标人予以配合。中标人违反保密义务的，招标人有权要求中标人支付违约金，并赔偿招标人因此遭受的一切损失。中标人于本合同签订前独立拥有的知识产权(“背景知识产权”)，及其在履约过程中形成的具有通用性、非本项目专用的改进、工具或方法("衍生知识产权")，其所有权仍归属于中标人。招标人仅就本项目目的享有免费使用权。为实现本项目目的，中标人授予招标人一项永久的、不可撤销的、非独占的、免许可费的许可，招标人可无偿使用中标人用于本项目必要的背景知识产权及衍生知识产权。

- 4.2.2.中标人应保证提供服务不侵犯第三方的合法权益，如第三方以本项目合同项下服务侵权为由提起侵权主张，中标人须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于中标人提供的服务的任何一部分不符合知识产权规定，由中标人承担因此给招标人造成的全部损失（包括但不限于招标人为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费以及招标人依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。

- 5.人员管理

尚源公司总组织架构详见本用户需求书的第1.6章节。

  - 5.1.运营管理团队人员管理要求

    - 5.1.1.配置要求

- 投标人在投标阶段承诺的人员配置（岗位、数量、资质及经验）应满足《运营管理团队人员配置要求表》的要求。

运营管理团队人员配置要求表

| - 岗位 | - 数量 | - 资质及经验 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人/项目经理 | - 1 | 1、负责管理污泥焚烧厂的技术管理部和生产管理部，负责技术管理、生产运行、安健环等工作。 2、具有不少于5年同类项目的运营管理等经验，且曾担任过同类项目的生产运营相关部门经理或类似岗位，任期不低于3年。 3、学历要求：本科及以上。 |
| 生产经理 | - 1 | 1、负责管理污泥焚烧厂的生产运行、检维修、安健环等工作。 2、具有不少于5年同类项目的技术管理、运营管理等经验，且曾担任过同类项目的生产运营相关部门副经理或类似岗位，任期不低于3年。 3、学历要求：本科及以上。 |
| 运行组长 | 1 | 1、具有不少于2年同类项目的设备运行管理经验，且曾担任过同类项目的运行相关部门负责人或主管或组长或班长等类似岗位。 |
| 维修组长 | 1 | 1、具有不少于2年同类项目的设备检修管理经验，且曾担任过同类项目的检修相关部门负责人或主管或组长或班长等类似岗位。 |
| 安全工程师 | 1 | - 1、具有不少于 2 年同类项目的 EHS或安全管理相关经验； - 2、具有注册安全师证。 |
| 专业工程师 | 3 | 1、工艺、环保、锅炉、设备、电气、自控等专业； 2、具有不少于 2 年同类项目的相关专业管理经验。 |
| 班长 | 1 | 具有不少于 2 年同类项目的运行、维修操作相关经验。 |
| - 合计 | - 9 |  |
| 备注： 1、同类项目是指火电、垃圾焚烧、燃气发电、化工厂及污泥焚烧厂等项目。 - 2、上述岗位人员不能在本项目内兼任两个或两个以上岗位，且必须专职于本项目。 - 3、中标人应在本项目合同签订前向招标人提交可证明上述人员资质、经验年限的证明材料，经招标人审核后，确认最终派驻的运营管理团队；同时，提交中标人与运营管管理团队（包括中标人投入的非上述岗位人员）签订的责任承诺书（详见第四篇 合同条款格式 附件3，下同），明确本合同履行过程有关责任范围和责任归属等，中标人需在该责任承诺书上加盖公司公章及法定代表人签字（或盖章），运营管管理团队（包括中标人投入的非上述岗位人员）需在该责任承诺书签字。 |  |  |

    - 5.1.2.其他要求

- (1)中标人派驻的运营管理团队中的项目经理（1人）、生产经理（1人）、运行组长（1人）、维修组长（1人）、安全工程师（1人）、专业工程师（3人）和班长（1人）承担本用户需求书要求的工作职责与内容，具体工作职责与内容由中标人中标后梳理并提交给招标人审核。招标人计划在合同服务期结束前完成上述人员对应工作岗位的招聘，中标人应按照招标人的要求协助招聘并按照本用户需求书第3.6.5章节完成人员培训，确保新招聘人员能顺利接手工作；未达培训要求的，按合同违约责任处理。

- (2)在服务期内，如中标人需要更换运营管理团队人员，中标人应提前书面向招标人报备，且更换的运营管理团队人员资质及经验条件应不低于投标时响应的标准。

- (3)运营管理团队人员必须常驻现场办公（明确无需驻场的人员除外），做好休息日及法定年节假日值班安排，须严格遵守招标人或本项目制定的相关管理制度及规定，须接受沙田镇立沙岛精细化工园区及当地相关职能部门的有关管理。

- (4)招标人认为不称职的或不满足要求的或未经招标人同意频繁不在岗（如连续两个月内出现单月里连续3天或累计超过4天(含4天)）的人员，招标人有权要求更换，中标人若无正当理由应无条件响应并进行更换，并将新任命的人员的基础资料发招标人存档；中标人应在收到书面更换通知后按招标人要求的期限内进行更换，并将新任命的人员的基础资料发招标人存档，中标人无正当理由拒绝更换的，应按合同相关约定承担违约责任。

- (5)运营管理团队人员须穿着统一的制服，同时必须接受必要的培训，具备岗位的操作技能和资格，并将相关资格及培训记录提交招标人存档。

- (6)运营管理团队可在招标人指定的餐厅就餐，并遵守餐厅的相关规定和招标人的要求，产生的就餐费用由中标人自行承担。

  - 5.2.技术管理部和生产管理部管理要求

- 技术管理部和生产管理部人员按照招标人审批通过的人力资源体系进行招聘、管理和考核，劳动关系归属招标人。中标人根据当月考勤情况、相应管理办法制作工资表上报招标人，招标人按工资表发放至员工（最终按审批的人力资源体系执行）。技术管理部和生产管理部的总需求人数不得超过115人，包括中标人派驻的8个人(不含项目经理)、招标人已有人员和后续招聘的人，两个部门的人均用人成本不得超过【22.40】万元/年（含基本工资、绩效、社保公积金、福利津贴等，最终以相关政府部门或招标人上级集团公司或招标人审批为准）。技术管理部和生产管理部的人均用人成本调整按招标人同一年度其他在编职工薪酬的平均增长率执行。

- 若受招聘时限、应聘人员人数有限、应聘人员资质不足满岗位要求、外部就业环境等因素影响，导致不能满足现场运营需求，中标人可推荐满足岗位要求(如学历、职业资格或工作经验)的人员，经招标人和中标人双方对资格要求审核通过后进驻，并约定退出计划。该类人员总人数不超过【25】人，该类人员的薪酬参考前述技术管理部和生产管理部薪酬方案制定，由招标人根据每月工资表支付给中标人（最终薪酬方案及支付方式由招标人审批同意为准）。该类人员参考前述工作绩效考核方案进行考核。在合同服务期结束前，若招标人完成该类人员对应岗位的招聘，中标人应按照第3.6.5章节完成人员培训，确保新招聘人员能顺利接手工作；未达培训要求的，按合同违约责任处理。

- 6.服务考核

  - 6.1.考核内容

- 招标人次年1月对上一运营年度运营管理服务或在服务期结束前对当年度运营管理服务进行考核评分，考核内容详见《运营管理服务考核表》。

| 运营管理服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 评分项 | 分值 | 考核评分 | 备注 |
| 生产运行管理 （30分） | 实现污泥日收日清，且项目每日连续稳定运营。若发生因焚烧处理处置不及时（包括收运管理失当）而影响前端污水厂运营、项目停产、项目污泥存储等的情况，每发生一次扣2分。 | 10 |  |  |
|  | 按照3.2生产运行管理要求进行相应工作，同时结合智慧化系统执行，做好相应记录、台账。工作未落实到位或记录不准确、缺项的，每发现一项扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  | 规范性地执行设备管理工作。因中标人责任导致设备管理出现重大缺陷，如出现设备损毁、项目停产等情况，每一次扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 生产运行成本有效控制，主要消耗指标稳定。第一个运营年，根据中标人对性能考核工作配合程度进行评分。第二个运营年起每吨污泥年度天然气单位耗能和主要药耗（如小苏打和氢氧化钠的消耗指标）不高于设计值（天然气6m³，氢氧化钠4kg，小苏打25kg）或不高于焚烧线系统标段的性能考核结果；如上述指标不达标，每个指标扣3分，泥量不足的情况除外。 | 10 |  |  |
| 检修维护管理 （10分） | 未按照3.3检修管理管理等相关要求执行日常工作并定期报送检维修计划、相关记录及台账的，每发现一项扣0.5分，尤其在检修作业中应使用智慧化系统执行工作票制度，存在无票作业的，每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 专业技术管理 （20分） | 针对电、天然气、水、碳酸氢钠、氢氧化钠等主要能耗，应有完整的能耗记录并对能耗情况进行对比分析，同时认真执行技术监督工作，建立完善的技术监督架构，认真执行需求书要求的技术监督工作。若发生技术监督工作未按要求执行的，每次扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 开展技术技改工作，每年提交≥2项技改方案（附可行性分析及投资回报率测算等），同时配合完成招标人提出的设备技改方案编制、实施、验收等工作。根据每年实际完成情况进行评分。 | 5 |  |  |
|  | 按3.4.6的要求开展ISO标准化管理体系相关制度及文件材料（送审稿）的编制工作，并协助招标人完成ISO标准化管理体系（质量、环境、职安健、能源）的建立及认证申请工作。根据每年实际完成情况和配合情况进行评分。 | 5 |  |  |
|  | 按照3.4.7的要求落实、现场精细化管理工作，包括按时交付5S、目视化、OPL标准的标准实施方案、管理手册及考核标准，包括按时完成5S、目视化、OPL标准管理台账建立和现场工作。根据每年实际完成情况进行评分。 | 5 |  |  |
| 安健环管理 （30分） | 按照3.5安健环管理开展安健环管理工作，并按照年度计划开展安全培训及应急演练，并做好相应记录、台账。工作未落实到位或记录不准确、缺项的，每发现一项扣0.5分。 | 7 |  |  |
|  | 运营团队有关操作、特种作业等培训有序且顺利开展，操作人员、特种作业人员持证上岗。操作人员无证或违规操作的，每发现一项扣1分。 | 8 |  |  |
|  | 积极接受上级或有关主管部门的监督管理。每年废气、废水、固废等污染物排放满足环评及排污许可证要求。每发生一次超标排放的，扣5分。若因中标人违法、违规运营被主管部门处罚、主流媒体曝光的或存在瞒报、漏报的，每次扣10分。 | 15 |  |  |
| 综合管理 （10分） | 应定期按要求进行提交采购计划、申报采购需求、提交采购材料并及时协助招标人完成有关采购。根据每年实际完成情况进行评分。 | 5 |  |  |
|  | 应按要求对技术管理、生产管理和运行操作人员（包括操作、巡检、维修等岗位）进行有关培训，直至完成上岗资格证认证体系及相应考试考核。根据每年实际完成情况进行评分。 | 5 |  |  |
| 加分项（10分） | 成功完成且达到预期目标的技术改造项目，每项加1分，每年不超过2分。 |  |  |  |
|  | 获得省级或以上政府颁发荣誉的每项加2分，市级政府颁发荣誉的每项加0.5分，每年不超过4分。 |  |  |  |
|  | 协助招标人获得发明专利的每项加1分，实用新型专利的每项加0.5分，每年不超过4分。 |  |  |  |

- 为合理制定考核内容，招标人和中标人经协商一致后可对考核表进行修改完善，并有权根据每年项目运行情况、主管部门或相关法律法规的要求调整考核表的内容和考核频次，经招标人、中标人双方协商一致后按最新确认的考核表实施。

- 为确保招标人、中标人双方生产过程的考核责任遵循权责对等、边界清晰的原则，正确执行运营指标及服务的考核工作，针对非中标人可控状况不列入考核范围，具体如下（包括但不限于）：

- 当日泥量低于1000吨（按含水率60%计）；

- 招标人的要求超出项目设计标准、服务范围、行业规范及法律法规要求的；

- 由于招标人指令错误或未采纳、未执行中标人书面建议造成的后果；

- 工艺设计存在缺陷；

- 设备设施、材料的实际性能、稳定性、使用寿命不满足设计要求；

- 设备厂商提供的操作手册、维护保养手册等错误、存在缺陷；

- 由招标人确定的供应商达不到相关要求而造成运营指标、考核内容不达标的；

- 原材料及备品备件供应不及时或不合格；

- 运营管理服务费支付不及时；

- 不可抗力。

- 当双方意见不一致时，质疑方组织第三方对相关事件进行分析，并承担相关费用。

  - 6.2.考核结果

- 每个运营年（按公历年计算，包括运营期未满12个月的年份）结束后，中标人应向招标人提供该运营年度的运营管理工作报告，招标人根据考核表对中标人的工作进行考核。若当年度运营期不满90日，则无需考核运营管理服务。

- 招标人有权根据考核结果对中标人进行处罚，并以扣减管理费等形式实施。年度运营管理服务考核结果最高分为100分（含加分项），若考核结果≥85分且≤100分，则考核结果系数=1；若年度运营管理工作考核结果＜85分且≥60分，则考核结果系数=1-（85-考核得分）/100；若年度运营管理工作考核结果＜60分，则考核结果系数=考核得分/100，同时招标人有权单方解除合同。

- 当年度运营管理费应付总金额按“9.合同价及费用支付”约定的方式计算。

- 7.项目移交

  - 7.1. 168小时试运行后移交

项目5条焚烧线168小时试运行按“1+2+2”模式分成三组进行，其中A线计划于2026年6月完成，BC线于2026年7月底完成，DE线于2026年8月底完成，具体时间以项目最终168小时试运行方案为准。168小时试运行工作由焚烧线系统标段牵头负责。

    - 7.1.1.资料移交

- 在完成168小时试运行后50天内，由招标人组织开展项目设备运维管理手册（包括但不限于设备的运行规程、操作手册、应急预案等）、设备资料（包括不限设备清单、专用工具清单、备品备件清单、办公设备清单、验收资料等）、调试报告、图纸等技术资料的移交，对此中标人应完成资料或现场数量等复核工作，在资料确认无误后签订技术资料移交单。

    - 7.1.2.整改移交

- 中标人在168小时试运行开始后至相关生产线性能考核移交前，积极开展设备缺陷巡查工作，督促本项目工艺系统设备标段供应商完成相应设备整改工作，同时定期组织系统性（按工艺段、生产线及其他规则）的整改确认工作，确认无误后签订整改移交单，直至全厂的设备非运行缺陷（设备质量缺陷、安装缺陷、其他工艺系统设备标段供应商导致的缺陷）整改工作完成。

  - 7.2.服务期结束后移交

- 原则上，若中标人在合同履行期间无过错且达到合同相关要求，服务期满前6个月，招标人和中标人或合同双方就是否续签合同进行商谈，如因招标人或政策的原因不能续签，双方按需成立移交小组，就相关的技术资料、专业运营团队等移交进行商议，达成一致后执行。

    - 7.2.1.技术资料移交

为保障委外运营期顺利过渡至招标人自主运营期，中标人应在服务期结束前或退出前分批提交以下技术资料（以下为暂定的资料清单，最终以招标人确认的清单为准），技术资料应以纸质版（一式三份，加盖中标人公章）和电子版（含可编制和不可编制版本）形式提交，所有技术资料应无偿移交。

- (1)工艺文件（如有）：技改后的工艺流程图（PID图）、设备布置图（含历次技改图纸）等，图纸与现场100%吻合，加盖中标人公司公章等。

- (2)运行档案资料：委外运营期间DCS历史数据（含报警记录）、环保监测报告（二噁英、烟气、飞灰等）、PLC程序源代码及注释文档（若有）、信息系统管理权限等。

- (3)设备移交（含生产、安全等相关设备）：中标人应确保移交日前所有设备在检验、登记有效期内，同时补充必要的设备说明书、运营维护手册、设备相关检验及登记证等、备件清单资料。

- (4)其他：其他为满足生产需求的说明文件、现场未使用的药剂、相关工器具等。

    - 7.2.2.现场移交

- 中标人应在移交前组织完成项目相关生产缺陷、安全隐患的整改处理工作（非中标人可控状况的情形导致的缺陷除外），对于因项目日常运行需求而无法完成的整改工作应形成整改清单报招标人确认，整改工作要求如下：

- 1、设备缺陷：具有缺陷的设备数量≤5台，影响设备运行效率的缺陷（如布袋压差不足等）≤1项，设备保护、联锁投入率100%。

- 2、安全整改：设备检验合格率100%。

- 3、环保整改：全部完成，且引风机出口烟气排放达标率100%。

    - 7.2.3.工作移交

    - 为保障现场生产连续稳定运营，当明确中标人需退出（包括到期退出、协议退出和违约退出三种情况）后，中标人应在服务期满或确定退出之日起2个月内完成岗位工作交接，同时应协助招标人完成本用户需求书5.1.1《运营管理团队人员配置要求表》上岗位的招聘或调任并按照本用户需求书第3.6.5章节完成对应培训。

    - 7.2.4.移交整改

- 自中标人完成上述移交工作，并经双方盖章确认之日起算进入移交整改期。移交整改期原则上不超过3个月。在此期间中标人需将整改清单所列工作全部完成，若移交整改期结束后，中标人仍无法将有关故障或问题解决，招标人有权委托第三方处理，有关费用从未支付的运营管理服务费中扣减。

- 在完成移交整改工作并经招标人确认当天起，视为移交工作全部结束。

    - 7.2.5.人员聘用

- 为保证顺利过渡到自主运营期，在确认合同到期不再续签后，经三方（招标人、中标人和员工）协商同意，招标人可提前针对中标人派驻的运营管理团队人员或其他人员开展聘用工作，对于服务期表现良好且满足岗位要求的人员，招标人按流程优先录用，薪酬福利按东莞市水务环境投资控股集团有关管理办法和双方协商而定。中标人应积极协助，不得设置竞业限制或与本项目运营相关的保密协议，并提交包括不限于人员技能证书、历史绩效、能力评定等信息。

- 8.退出机制

中标人退出分为到期退出、协议退出和违约退出三种情况，上述无论哪种退出情况，中标人应按“7 项目移交”的要求或招标人要求在限期内完成移交。

  - 8.1.到期退出

到期退出指约定的服务期限到期后，招标人、中标人双方不再继续签订新的合同，按“7.项目移交”或招标人最新要求在限期内完成移交工作。

  - 8.2.协议退出

协议退出：招标人、中标人双方根据各自的自身发展需求或依据政府相关政策、指示或要求，经招标人、中标人双方协商一致，在服务期内协商解除或提前终止合同，协议退出分为招标人主动退出及中标人主动退出两种情况。任何一方因自身原因提出在合同期限结束前解除或终止合同，应提前至少3个月书面告知对方，经对方书面回复后，可解除或提前终止合同。

  - 8.3.违约退出

违约退出是指服务期内违反合同约定，如归咎于中标人管理责任的原因（例如因中标人原因导致本项目排放烟气、出水水质、外运固废等在一年内两次或以上超标被行政处罚、造成生产或环境等事故被行政主管部门处罚、非合理原因造成本项目大幅度减产或停产、经营管理工作违反法律法规、造成重大法律责任或重大经济损失等情形），在招标人要求的期限内整改无效后，招标人有权单方解除或终止合同，或招标人行使合同中约定的招标人单方解除权。

由于中标人管理责任的原因导致直接造成事故或行政处罚的，中标人应承担对于事故处理或行政处罚所需费用。

- 9.合同价及费用支付

  - 9.1.合同价

合同价包括本项目合同项下全部义务（包括运营前准备、生产运行管理、检维修管理、专业技术管理、安健环管理、综合管理等）所需的人工、管理、利润、风险等一切费用【不包含招标文件明确由招标人承担的采购费用（如生产物料、备品备件采购等）】。

招标人为中标人派驻人员提供必要的办公条件。

  - 9.2.计算方式

- 运营管理服务费按“管理团队服务费+管理费”每月支付，每月不含税管理团队服务费按5.1.1《运营管理团队人员配置要求表》各岗位每月不含税预算单价人工费乘以对应岗位要求人数乘以中标折扣系数进行结算；每月不含税管理费按每月不含税预算单价管理费乘以中标折扣系数进行结算，管理费每月定额支付。

- 1、运营管理服务费采用统一折扣系数，折扣系数为中标折扣系数，中标折扣系数在合同履行过程中保持不变，其中：

- （1）项目经理的不含税中标单价人工费（元/人/月）=项目经理的不含税预算单价人工费（元/人/月）×中标折扣系数；

- （2）生产经理的不含税中标单价人工费（元/人/月）=生产经理的不含税预算单价人工费（元/人/月）×中标折扣系数；

- （3）运行组长的不含税中标单价人工费（元/人/月）=运行组长的不含税预算单价人工费（元/人/月）×中标折扣系数；

- （4）维修组长的不含税中标单价人工费（元/人/月）=维修组长的不含税预算单价人工费（元/人/月）×中标折扣系数；

- （5）安全工程师的不含税中标单价人工费（元/人/月）=安全工程师的不含税预算单价人工费（元/人/月）×中标折扣系数；

- （6）专业工程师的不含税中标单价人工费（元/人/月）=专业工程师的不含税预算单价人工费（元/人/月）×中标折扣系数；

- （7）班长的不含税中标单价人工费（元/人/月）=班长的不含税预算单价人工费（元/人/月）×中标折扣系数；

- （8）不含税中标单价管理费（元/月）=不含税预算单价管理费（元/月）×中标折扣系数；

- 2、每月应付运营管理服务费（不含税）计算方式如下：

- （1）每月应付运营管理服务费（不含税）=当月不含税管理团队服务费+当月不含税管理费；

- （2）当月不含税管理团队服务费=各岗位不含税中标单价人工费×对应岗位要求人数=（项目经理的不含税中标单价人工费）+（生产经理的不含税中标单价人工费）+（运行组长的不含税中标单价人工费）+（维修组长的不含税中标单价人工费）+（安全工程师的不含税中标单价人工费）+（专业工程师实际到岗人数）×（专业工程师的不含税中标单价人工费）+（班长的不含税中标单价人工费）；前述各岗位的计费人数不超过5.1.1《运营管理团队人员配置要求表》要求人数。

- （3）当月不含税管理费=不含税中标单价管理费*90%。

- （4）运营管理服务费（不含税）出现小数点的，保留小数点后两位，从小数点后第三位四舍五入。

- （5）人工费按照《运营管理团队人员配置要求表》要求的岗位和人员数量、采购预算金额以及中标人折扣系数计算。如中标人实际投入的人员比《运营管理团队人员配置要求表》要求的岗位和人员数量少的，则按中标人实际投入的人员岗位及人员数量结算人工费，中标人不得要求招标人就此进行补偿。

- 3、增值税销项税额按合同约定计算。

  - 9.3.支付方式

    - 9.3.1.运营管理服务费从合同签订且中标人进场后的第二个月开始请款，按月支付，请款资料包括但不限于：与当期请款金额（扣减违约金前的金额）等额合法有效的增值税专用发票、考勤记录、考核记录（如有）、请款报告等。

    - 9.3.2.按照值班表，如果当月对应岗位未派驻人员或人员未经招标人同意不在岗连续3天或累计超过4天（含4天），则不计该岗位的当月人工费。

    - 9.3.3.若当月服务天数不足一个月，管理团队服务费和管理费按当月实际服务天数进行结算。

    - 9.3.4.中标人应在每月【5】日前将上月的运营管理服务费的请款材料报送招标人。招标人在收到请款材料后，经审核无误后20个工作日内向中标人支付申请月份的运营管理服务费（不含税，计算方式按项目合同第三条第4款执行）及对应增值税款。

    - 9.3.5.招标人于次年度第一个月对中标人上一运营年度或招标人在服务期结束前对中标人当年进行年度考核，根据年度考核结果，确认上一运营年度或当年实际应付运营管理服务费总金额，计算方式为：当年应付运营管理服务费总金额=∑每月应付的运营管理费合计金额×考核结果系数。运营年度实际应付运营管理服务费与实际已支付运营管理服务费之间的有关差额在每个运营年度最后一个月或在合同期最后一个月应付金额中扣减，若该月运营服务费不足扣减时，招标人可要求中标人1个月内足额支付相关差额或直接在下一个月的服务费或在履约担保中扣除。

    - 9.3.6.在服务期到期且项目完成所有移交工作（包括移交整改工作）后，招标人在收到中标人的请款材料并审核无误后，在20个工作日内将已扣减有关违约金（如有）后的服务期内剩余未付服务费一次性无息支付给中标人（在中标人申请本期款项时，需一并提交本项目合同剩余未付服务费对应的增值税专用发票）。剩余未付服务费不够扣减违约金时，中标人应在1个月内将应扣减违约金与应付剩余未付服务费间的差额支付给招标人或由招标人在履约担保中扣除。

    - 9.3.7.在服务期到期且整改期结束后，中标人仍无法完成移交整改清单中所列工作并完成整改的，招标人有权委托第三方处理，有关费用将在考核后剩余未付的运营管理服务费中进行扣减，剩余未付的服务费不够扣减时，中标人应在1个月内将有关费用与应付剩余未付的服务费差额支付给招标人或由招标人在履约担保中扣除。

- 附件1：成果交付清单

| 序号 | 交付时间段 | 期限要求 | 事项 | 交付内容 | 对应要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 168小时试运行前 | 合同签订前 | 服务团队进驻 | 提交中标人派驻的运营管理团队工作职责与内容、拟投入服务团队人员名单、运营管理团队人员配置要求表》中要求的人员资质证书、人员简历、中标人与运营管管理团队（包括中标人投入的非上述岗位人员）签订的责任承诺书等。 | 详见用户需求书3.1.1 |
| 2 |  | 招标人要求的期限内 | 人力资源 | 搭建适合本项目运营的人力资源体系，包括但不限于技术管理部和生产管理部门的招聘方案、薪酬体系方案、工作绩效考核方案等。 |  |
| 3 |  | 招标人要求的期限内 | 人员培训 | 提交上岗资格证认证体系初稿和上岗培训方案。 |  |
| 4 |  | 168小时试运行前 |  | 提交技术管理部和生产管理部调试及168小时试运行期间的培训计划。 |  |
| 5 |  | 招标人要求的期限内 | 生产物料准备 | 提交各类生产物料的采购需求。 |  |
| 6 |  | 招标人要求的期限内 | 废物外运处置 | 提交废物外运处置的采购需求。 |  |
| 7 |  | 168小时试运行开展前 | 规章制度编制 | 1、提交项目生产技术规程及生产运营管理制度电子版初稿（可编辑版+PDF版）。 2、提交生产运行台账模版（含运行管理、检修管理、安健环管理等）。 |  |
| 8 | 运营管理服务期 | 合同签订后6个月内 | 专业技术管理 | 组建技术监督小组，执行技术监督工作 | 详见用户需求书3.4.6和3.4.7 |
| 9 |  | 2027年3月1日前 |  | 在2026年12月1日前提交5S、目视化、OPL标准的实施方案、管理手册及考核标准的送审稿，根据双方讨论意见进行修改，在2027年3月1日前完成终稿。 |  |
| 10 |  | 2027年9月1日前 |  | 完成5S、目视化、OPL标准管理台账建立和现场工作 |  |
| 11 |  | 2026年12月1日前 |  | 提交ISO四标一体IMS管理手册1本、程序文件、作业指导书、优化后的表单模板等 |  |
| 12 |  | 2027年9月1日前 |  | 提交技术革新体系管理手册 |  |
| 15 |  | 合同服务期内 | 综合管理 | 建成员工上岗资格证认证体系，包括不限于结合菜单式OPL（我来讲一课）、以师带徒和安全主题月等各种培训形式，建立包括工艺理论、设备原理、现场实操、安全专业知识、精细化管理、事故应急等内容的菜单式培训清单和笔试、实操相结合的考试题库。 | 详见用户需求书3.6.5 |
| 16 |  | 2026年12月15日前、2027年12月15日前 | 专业技术管理 | 1、提交技术革新优化方案（含技改方案）。 2、出具年度生产运行审核报告，审核运行部门的运行计划，审核维修部门的年季、月度大小修计划和更新改造计划，含对运行部门、维修部门提报的年、季、月度运行、维修计划中的材料和备品备件进行审查。 | 详见用户需求书3.4 |
| 17 |  |  | 生产运行管理 | 提交主要生产运行数据年度总结报告，编制下一年度生产运行计划。 | 详见用户需求书3.2 |
| 18 |  |  | 检修维护管理 | 提交年度缺陷检修总结报告，备品备件使用及库存报告，提交下年度检维修计划。 | 详见用户需求书3.3 |
| 19 |  |  | 安健环管理 | 1、提交安全生产（风险辨识与整改）年度总结。 2、制定年度安全生产目标及安全生产计划。 | 详见用户需求书3.5 |
| 20 |  |  | 综合管理 | 完善培训制度，跟踪当年培训计划，完成年度培训总结，编制下一年度培训计划。 | 详见用户需求书3.6.5 |
| 21 |  |  | 其他 | 1、逐步完善运营管理规章制度，编制规程修订版。 2、完善生产运行台账（含运行管理、检修管理、安健环管理等） | 详见用户需求书3.2 |
| 22 |  | 每季度 | 采购管理 | 提前三个月提交下季度采购清单 | 详见用户需求书3.6.3 |
| 23 |  |  | 专业技术管理 | 1、提交技术监督工作报告； 2、提交5S管理季度点检汇总台账、OPL 台账、目视化工作台账。 | 详见用户需求书3.4 |
| 24 |  | 次月10号 | 生产运行管理 | 1、提交月度运行数据汇总，月度运行台账、生产例会记录、运行事故或重大设备运行故障记录等； 2、提交次月的月运行计划（生产排期生产排期、人员培训等） | 详见用户需求书3.2 |
| 25 |  |  | 检修维护管理 | 提交月度保养执行、检修报告（故障描述、原因分析、处理结果）、备件领用与库存台账、设备检定记录等 | 详见用户需求书3.3 |
| 26 |  |  | 安健环管理 | 1、提交月度安全隐患排查及整改报告（含安全管理、职业健康管理、环保管理等）。 2、提交安全例会记录、两票执行情况检查记录、安全培训记录等； | 详见用户需求书3.5 |
| 27 |  |  | 专业技术管理 | 1、进行生产运行技术分析，提交月度运营总结报告（物耗分析、污泥焚烧量与计划偏差分析、改进措施）等； | 详见用户需求书3.4 |
| 28 |  |  | 综合管理 | 1、提交对日常运营涉及的第三方服务单位月度监管意见及考核评分。 | 详见用户需求书3.6 |
| 29 |  |  | 其他 | 1、提交运营管理服务费的请款材料 | 详见用户需求书9 |
| 30 |  | 合同结束前6个月 | 项目移交 | 提交移交清单（包括所有交付物名称、数量、存放位置） | 详见用户需求书7 |
| 31 |  |  |  | 遗留问题处理方案（未完成整改项、后续跟进计划） |  |
| 32 | 运营管理服务期结束后 | 合同结束后6个月内 |  | 运营管理规章制度终稿，运行、检修、安健环等所有表单 |  |
| 33 |  |  |  | 1、提交设备设施全生命周期台账（含全周期运行、保养、维修、故障、更新 / 报废记录） 2、设备检测报告（移交前第三方检测，如锅炉探伤、仪表校准） 3、备品备件库存清单（含规格、数量、存放位置、有效期）。 |  |
| 34 |  |  |  | 重大故障应对措施及应急预案手册；运营培训资料（实操视频、课件、题库等） |  |
| 35 | / | 动态更新 | 检修维护管理 | 设施设备发生状态更新时（更换、停运、检修、技改、报废等）应及时更新，并提前3个工作日向招标人报备执行方案 | / |
| 36 |  |  |  | 计划检修结束1个月内检维修工作完成后1个月内，提交检维修启动、过程、验收等全过程材料 | / |
| 37 |  |  | 安健环管理 | 定期提交应急演练方案。 | / |
| 38 |  |  | 专业技术管理 | 5S管理标准调整、OPL文档更新、目视化清单增加或变更时，应及时更新，并提前3个工作日向招标人报备执行方案。 | / |
| 备注：若上述清单的交付内容与用户需求书正文有不一样，以用户需求书正文为准。 |  |  |  |  |  |

- 附件2：服务预算一览表

| 岗位/费用名称 | 单位 | 数量 | 服务期（月） | 不含税预算单价 （元/月） | 不含税预算合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人/项目经理 | 个 | 1 | 30 | 66,458.33 | 1,993,749.90 |
| 生产经理 | 个 | 1 | 30 | 51,250.00 | 1,537,500.00 |
| 运行组长 | 个 | 1 | 30 | 36,666.67 | 1,100,000.10 |
| 检修组长 | 个 | 1 | 30 | 35,166.67 | 1,055,000.10 |
| 安全工程师 | 个 | 1 | 30 | 34,875.00 | 1,046,250.00 |
| 专业工程师 | 个 | 3 | 30 | 35,125.00 | 3,161,250.00 |
| 班长 | 个 | 1 | 30 | 28,041.67 | 841,250.10 |
| 不含税管理团队服务费汇总 | 项 | 1 | 30 | 357,833.34 | 10,735,000.20 |
| 不含税管理费汇总 | 项 | 1 | 30 | 471,698.11 | 14,150,943.30 |
| 不含税预算金额 |  |  |  | 829,531.45 | 24,885,943.50 |

# 第四篇 合同条款格式

合同编号：

东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目

采购合同

甲方：东莞市尚源环能科技有限公司

乙方：

甲方：东莞市尚源环能科技有限公司

乙方：

基于甲方通过公开招标方式确定乙方为东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目的中标单位，就委托乙方根据项目需求提供污泥焚烧处理处置全流程（从污泥自各污水处理厂接收、运输、存储、焚烧、余热利用及发电、烟气处理、废水处理、除臭处理、飞灰螯合固化等）的运营管理服务。甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，经平等协商，订立本合同。

- 第一条 服务内容与范围

  - 1、服务地点：东莞市沙田镇立沙岛精细化工园区沙望路南侧（原沙田镇大流村），东莞市丰业危险固体废物处理中心北侧、立沙中路西侧、沙望路南侧。

- 2、服务范围：乙方负责提供污泥焚烧处理处置全流程（从污泥自各污水处理厂接收、运输、存储、焚烧、余热利用及发电、烟气处理、废水处理、除臭处理、飞灰螯合固化等）的运营管理服务，工作内容及要求详见本合同附件3：用户需求书。

## 第二条 服务期

- 1、本合同服务期由运营服务期及运营前准备期两个阶段组成：

- （1）运营服务期为2年，自本项目首条焚烧线通过168小时试运行合格之日起算。

- （2）运营前准备期自合同签订之日起至本项目首条焚烧线通过168小时试运行合格止，运营前准备期最长不超过6个月，运营前准备期的终止日期以前述两种情况中先达到的期限为准。

2、服务期满前6个月，甲乙双方就是否续签合同进行商谈，如因甲方或政策的原因不能续签，双方按需成立移交小组，就相关的技术资料、专业运营团队等移交进行商议，达成一致后执行。

## 第三条 服务费用

1、本项目合同价采用统一折扣系数，本合同执行的中标折扣系数为：       （中标折扣系数在合同履行过程中保持不变），其中：

（1）项目经理的不含税中标单价人工费（元/人/月）=项目经理的不含税预算单价人工费（      元/人/月）×中标折扣系数（     ）=      元/人/月；

（2）生产经理的不含税中标单价人工费（元/人/月）=生产经理的不含税预算单价人工费（      元/人/月）×中标折扣系数（     ）=      元/人/月；

（3）运行组长的不含税中标单价人工费（元/人/月）=运行组长的不含税预算单价人工费（      元/人/月）×中标折扣系数（     ）=      元/人/月；

（4）维修组长的不含税中标单价人工费（元/人/月）=维修组长的不含税预算单价人工费（      元/人/月）×中标折扣系数（     ）=      元/人/月；

（5）安全工程师的不含税中标单价人工费（元/人/月）=安全工程师的不含税预算单价人工费（      元/人/月）×中标折扣系数（     ）=      元/人/月；

（6）专业工程师的不含税中标单价人工费（元/人/月）=专业工程师的不含税预算单价人工费（      元/人/月）×中标折扣系数（     ）=      元/人/月；

（7）班长的不含税中标单价人工费（元/人/月）=班长的不含税预算单价人工费（      元/人/月）×中标折扣系数（     ）=      元/人/月；

（8）不含税中标单价管理费（元/月）=不含税预算单价管理费（      元/月）×中标折扣系数（     ）=      元/月；

按乙方各人员岗位的不含税中标单价人工费、岗位配置人员数量、不含税中标单价管理费、本项目服务期暂定月份对应的本项目暂定合同价（即：运营管理服务费）为¥        元（大写人民币             ，不含销项税额）。

2、上述运营管理服务费已含乙方履行本合同内容全部义务的一切费用，包括但不限于：

（1）乙方为履行本合同项下全部义务（包括运营前准备、生产运行管理、检维修管理、专业技术管理、安健环管理、综合管理等）所需的人工、管理、利润、风险等一切费用【不包含招标文件明确由甲方承担的采购费用（如生产物料、备品备件采购等）】；

（2）乙方销项税额以外的税费、中标服务费等；

（3）法律法规、商业公认、招标文件规定由乙方承担的其他直接及间接费用。

3、甲方为乙方派驻人员提供必要的办公条件。

4、每月应付运营管理服务费（不含税）计算方式如下：

（1）每月应付运营管理服务费（不含税）=当月不含税管理团队服务费+当月不含税管理费；

（2）当月不含税管理团队服务费=各岗位不含税中标单价人工费×对应岗位要求人数=（项目经理的不含税中标单价人工费）+（生产经理的不含税中标单价人工费）+（运行组长的不含税中标单价人工费）+（维修组长的不含税中标单价人工费）+（安全工程师的不含税中标单价人工费）+（专业工程师实际到岗人数）×（专业工程师的不含税中标单价人工费）+（班长的不含税中标单价人工费）；

（3）当月不含税管理费=不含税中标单价管理费*90%。

（4）运营管理服务费（不含税）出现小数点的，保留小数点后两位，从小数点后第三位四舍五入。

（5）人工费按照附件3：用户需求书《运营管理团队人员配置要求表》要求的岗位和人员数量、采购预算金额以及乙方折扣系数计算。如乙方实际投入的人员比附件3：用户需求书《运营管理团队人员配置要求表》要求的岗位和人员数量少的，则按乙方实际投入的人员岗位及人员数量结算人工费，乙方不得要求甲方就此进行补偿。

5、依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为        ，对应的销项税额暂定为¥      元（大写人民币            ）。乙方的增值税销项税额根据本合同约定按实结算。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按甲方要求完成服务、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料或其他原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等乙方原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

6、本合同的暂定合同价税合计为¥            元（大写人民币            ）。合同履行期间根据本条第5款规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

## 第四条 支付方式

1、运营管理服务费从合同签订且乙方进场后的第二个月开始请款，按月支付，请款资料包括但不限于：与当期请款金额（扣减违约金前的金额）等额合法有效的增值税专用发票、考勤记录、考核记录（如有）、请款报告等。

    - 2、按照值班表，如果当月对应岗位未派驻人员或人员未经甲方同意不在岗连续3天或累计超过4天（含4天），则不计该岗位的当月人工费。

    - 3、若当月服务天数不足一个月，管理团队服务费和管理费按当月实际服务天数进行结算。

4、乙方应在每月【5】日前将上月的运营管理服务费的请款材料报送甲方。甲方在收到请款材料后，经审核无误后在20个工作日内向乙方支付申请月份的运营管理服务费（不含税，计算方式按本合同第三条第4款执行）及对应增值税款。

5、甲方于次年度第一个月对乙方上一运营年度或甲方在服务期结束前对乙方当年进行年度考核，根据年度考核结果，确认上一运营年度或当年实际应付运营管理服务费总金额，计算方式为：当年应付运营管理服务费总金额=∑每月应付的运营管理费合计金额×考核结果系数。运营年度实际应付运营管理服务费与实际已付运营管理服务费之间的有关差额在每个运营年度最后一个月或在合同期最后一个月应付金额中扣减，若该月运营服务费不足扣减时，甲方可要求乙方1个月内足额支付相关差额或直接在下一个月的服务费或履约担保中扣除。

6、在服务期到期且项目完成所有移交工作（包括移交整改工作）后，甲方在收到乙方的请款材料并审核无误后，在20个工作日内将已扣减有关违约金（如有）后的服务期内剩余未付服务费一次性无息支付给乙方（在乙方申请本期款项时，需一并提交本合同剩余未付服务费对应的增值税专用发票）。剩余未付服务费不够扣减违约金时，乙方应在1个月内将应扣减违约金与应付剩余未付服务费间的差额支付给甲方或由甲方在履约担保中扣除。

7、在服务期到期且整改期结束后，乙方仍无法完成移交整改清单中所列工作并完成整改的，甲方有权委托第三方处理，有关费用将在考核后剩余未付的运营管理服务费中进行扣减，剩余未付的服务费不够扣减时，乙方应在1个月内将有关费用与应付剩余未付的服务费差额支付给甲方或由甲方在履约担保中扣除。

8、乙方收款账户信息如下：

- 账号户名：

开户银行名称：

银行账号：

9、若乙方未按时提交请款资料或提交的请款资料不符合要求的，甲方有权迟延支付服务费，且不视为甲方违约，乙方不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务。

## 第五条 服务要求

详见附件3：用户需求书

## 第六条 运营管理团队人员管理要求

    - 1、配置要求

- 乙方在投标阶段承诺的人员配置（岗位、数量、资质及经验）应满足《运营管理团队人员配置要求表》的要求。

运营管理团队人员配置要求表

| - 岗位 | - 数量 | - 资质及经验 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人/项目经理 | - 1 | 1、负责管理污泥焚烧厂的技术管理部和生产管理部，负责技术管理、生产运行、安健环等工作。 2、具有不少于5年同类项目的运营管理等经验，且曾担任过同类项目的生产运营相关部门经理或类似岗位，任期不低于3年。 3、学历要求：本科及以上。 |
| 生产经理 | - 1 | 1、负责管理污泥焚烧厂的生产运行、检维修、安健环等工作。 2、具有不少于5年同类项目的技术管理、运营管理等经验，且曾担任过同类项目的生产相关运营部门副经理或类似岗位，任期不低于3年。 3、学历要求：本科及以上。 |
| 运行组长 | 1 | 1、具有不少于2年同类项目的设备运行管理经验，且曾担任过同类项目的运行相关部门负责人或主管或组长或班长等类似岗位。 |
| 维修组长 | 1 | 1、具有不少于2年同类项目的设备检修管理经验，且曾担任过同类项目的检修相关部门负责人或主管或组长或班长等类似岗位。 |
| 安全工程师 | 1 | - 1、具有不少于 2 年同类项目的 EHS或安全管理相关经验； - 2、具有注册安全师证。 |
| 专业工程师 | 3 | 1、工艺、环保、锅炉、设备、电气、自控等专业； 2、具有不少于 2 年同类项目的相关专业管理经验。 |
| 班长 | 1 | 具有不少于 2 年同类项目的运行、维修操作相关经验。 |
| - 合计 | - 9 |  |
| 备注： 1、同类项目是指火电、垃圾焚烧、燃气发电、化工厂及污泥焚烧厂等项目。 2、上述岗位人员不能在本项目内兼任两个或两个以上岗位，且必须专职于本项目。 |  |  |

    - 2、其他要求

- (1)乙方派驻的运营管理团队中的项目经理（1人）、生产经理（1人）、运行组长（1人）、维修组长（1人）、安全工程师（1人）、专业工程师（3人）和班长（1人）承担本合同要求的工作职责与内容，具体工作职责与内容由乙方中标后梳理并提交给甲方审核。甲方计划在合同服务期结束前完成上述人员对应工作岗位的招聘，乙方应按照甲方的要求协助招聘并按附件3：用户需求书第3.6.5款完成人员培训，确保新招聘人员能顺利接手工作；未达培训要求的，按合同违约责任处理。

- (2)在服务期内，如乙方需要更换运营管理团队人员，乙方应提前书面向甲方报备，且更换的运营管理团队人员资质及经验条件应不低于投标时响应的标准。

- (3)运营管理团队人员必须常驻现场办公（明确无需驻场的人员除外），做好休息日及法定年节假日值班安排，须严格遵守甲方或本合同项目制定的相关管理制度及规定，须接受沙田镇立沙岛精细化工园区及当地相关职能部门的有关管理。

- (4)甲方认为不称职的或不满足要求的或未经甲方同意频繁不在岗（如连续两个月内出现单月里连续3天或累计超过4天(含4天)）的人员，甲方有权要求更换，乙方若无正当理由应无条件响应并进行更换，并将新任命的人员的基础资料发甲方存档；乙方应在收到书面更换通知后按甲方要求的期限内进行更换，并将新任命的人员的基础资料发甲方存档，乙方无正当理由拒绝更换的，应按本合同相关约定承担违约责任。

- (5)运营管理团队人员须穿着统一的制服，同时必须接受必要的培训，具备岗位的操作技能和资格，并将相关资格及培训记录提交甲方存档。

- (6)运营管理团队可在甲方指定的餐厅就餐，并遵守餐厅的相关规定和甲方的要求，产生的就餐费用由乙方承担。

## 第七条 双方的权利与义务

1、甲方权利和义务

（1）有权对乙方服务质量、人员配置、制度执行等情况进行全流程监督、检查与考核，对发现的问题要求乙方限期整改并提交整改报告。

（2）有权要求乙方按约定提交各类运营资料及数据，对不完整、不真实的资料有权要求补充或修正。

（3）负责统筹建立全厂区管理制度体系，承担全厂的后勤管理工作，负责生产物资及服务的采购，建设与维护智慧化系统，组织项目移交工作。

（4）为乙方提供开展运营工作必需的基础资料，协助乙方协调处理项目相关事宜，按合同约定支付服务费用。

2、乙方权利和义务

（1）有权在完成约定服务且无违约情形时，按时收取服务费用。

（2）有权要求甲方提供基础资料及必要工作条件，在符合规范及合同约定前提下自主制定相关运营方案，对甲方不合理要求可书面说明并协商调整。

（3）严格遵守相关法律法规及甲方、园区管理制度，按要求配置运营团队并保障人员稳定，完成各项服务内容及移交义务，承担质保期责任。

（4）对服务过程中获悉的甲方商业秘密及项目敏感信息承担保密义务，未经甲方书面同意不得向第三方泄露，该义务不因合同解除或终止而失效。

（5）不得将本合同服务内容全部或部分转让给第三方，不得将核心运营工作分包；确需委托第三方承担非核心服务的，需提前报甲方审核第三方资质，签订分包合同并报甲方存档，且对第三方服务质量承担连带责任。

（6）乙方应按附件3：用户需求书“3.服务需求”的要求完成运营前准备工作、生产运行管理、检维修管理、专业技术管理、安健环管理、综合管理等工作内容，并按用户需求书附件1成果交付清单提交相应的成果文件。

## 第八条 履约担保

1、乙方应当根据招标文件的规定在签订本合同前向甲方提供履约担保，履约担保形式及金额由乙方从以下方式中任选一种：

□ 履约保证金（银行转账形式）金额为¥     元（大写人民币         ）；

□ 不可撤销银行履约保函金额为¥     元（大写人民币         ）；

□ 履约保证保险金额为¥     元（大写人民币     ）；

□ 担保公司履约担保书金额为¥     元（大写人民币         ）。

2、合同履行过程中，乙方给甲方造成的损失超过履约担保数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿，甲方并依法追究乙方的相应责任。

3、履约担保用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失或其他合同约定的事项。如发生下列任一情况时，甲方有权依合同追究违约责任外，同时有权提取履约担保并进行相应处理：

（1）在合同履行期间，因乙方服务质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于甲方经济损失、甲方人员人身财产损失、第三人人身财产损失等）、与其所雇用员工发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响甲方生产经营等情况而其未及时妥善处理的，甲方有权使用履约担保予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由乙方承担。

（2）在合同履行期间，乙方违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，甲方有权直接从未付款项中直接扣除或启用履约担保予以支付。

（3）合同期内，乙方不能及时完成合同某项义务的，甲方有权提取履约担保用于处理该项工作。

（4）其他根据本合同约定或法律规定，甲方可启用履约担保的情形。

4、乙方以履约保证金（银行转账形式）提供履约担保的，在本合同服务期满、乙方完成本合同第十一条约定的全部项目移交义务（包括移交整改期内的全部工作），甲方向乙方支付全部款项二十八（28）日后，经甲方确认，乙方可向甲方提交退回履约担保的申请。甲方审核并在扣除相应的费用（若有）后，办理履约担保退还手续，退回时一律以银行转账的形式无息退回到乙方的账户。

5、如乙方提供不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）作为履约担保的，不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）应从合同签订之日起（或签订合同前）至本合同服务期满、乙方完成本合同第十一条约定的全部项目移交义务（包括移交整改期内的全部工作），甲方向乙方支付全部款项后二十八（28）日内保持有效。如不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）到期时乙方尚未完成本合同第十一条约定的全部项目移交义务（包括移交整改期内的全部工作）或甲方未支付全部款项，乙方必须在不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）到期15日前无条件办理办妥符合甲方要求的延期手续或重新提供不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）；否则视为乙方违约，甲方有权在不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）到期前向出具履约担保的机构提取履约担保。在不可撤销银行履约保函（或履约保证保险或担保公司履约担保书）到期后乙方未按甲方要求重新提供的，乙方应向甲方支付【20,000.00】元违约金，该违约金甲方有权从未付款项中扣除。在乙方重新提供前甲方无需向乙方支付合同款项，且不视为甲方违约。

6、在合同履行过程中，不论何种原因导致履约担保数额不符合招标文件要求的，乙方应当在5日内予以补足。逾期不予补足的，甲方有权按需补足的金额要求乙方承担违约金，并要求乙方限期补足，在乙方补足前甲方无需向乙方支付合同款项，且不视为甲方违约。

- 第九条 考核与评价

- 1、甲方按附件3：用户需求书中《运营管理服务考核表》及本合同约定对乙方服务进行年度考核，考核内容包括生产运行管理、检修维护管理、专业技术管理、安健环管理、综合管理等，满分100分（含加分项）。

- 2、每个运营年（按公历年计算，包括运营期未满12个月的年份）结束后，乙方应向甲方提供该运营年度的运营管理工作报告，甲方根据考核表对乙方的工作进行考核。若当年度运营期不满90日，则无需考核运营管理服务。

- 3、甲方有权根据考核结果对乙方进行处罚，并以扣减管理费等形式实施。年度运营管理服务考核结果最高分为100分（含加分项），若考核结果≥85分且≤100分，则考核结果系数=1；若年度运营管理工作考核结果＜85分且≥60分，则考核结果系数=1-（85-考核得分）/100；若年度运营管理工作考核结果＜60分，则考核结果系数=考核得分/100，同时甲方有权单方解除合同。

- 4、当年度运营管理费应付总金额按本合同第三条第4款执行。

- 5、为合理制定考核内容，甲乙双方经协商一致后可对考核表进行修改完善，并有权根据每年项目运行情况、主管部门或相关法律法规的要求调整考核表的内容和考核频次，经甲乙双方协商一致后按最新确认的考核表实施。

- 6、为确保甲乙双方生产过程的考核责任遵循权责对等、边界清晰的原则，正确执行运营指标及服务的考核工作，针对非乙方可控状况不列入考核范围，具体如下（包括但不限于）：

- （1）当日泥量低于1000吨（按含水率60%计）；

- （2）甲方的要求超出项目设计标准、服务范围、行业规范及法律法规要求的；

- （3）由于甲方指令错误或未采纳、未执行乙方书面建议造成的后果；

- （4）工艺设计存在缺陷；

- （5）设备设施、材料的实际性能、稳定性、使用寿命不满足设计要求；

- （6）设备厂商提供的操作手册、维护保养手册等错误、存在缺陷；

- （7）由甲方确定的供应商达不到相关要求而造成运营指标、考核内容不达标的；

- （8）原材料及备品备件供应不及时或不合格；

- （9）运营管理服务费支付不及时；

- （10）不可抗力。

- 当双方意见不一致时，质疑方组织第三方对相关事件进行分析，并承担相关费用。

- 第十条 违约责任

1、乙方未按本合同约定时间进场开展服务，且在合同签订之日起10日内未补足符合本合同第六条中《运营管理团队人员配置要求表》要求的运营团队成员的，每逾期1日（从合同签订之日后10日起算）按【5,000.00】元向甲方支付违约金，乙方未按本合同约定时间进场开展服务的违约金最高累计至【150,000.00】元；逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同。

2、乙方擅自更换项目负责人/项目经理，须在收到甲方相关函件之日起5日内向甲方支付违约金。违约金数额为第一次擅自更换应支付人民币【10,000.00】元，第二次擅自更换应支付人民币【20,000.00】元，第三次或以上擅自更换应支付人民币【30,000.00】元，上述违约金总额累计最高不超过【60,000.00】元。乙方擅自更换项目负责人/项目经理超过三次的，甲方有权单方解除合同，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当予以补足。

3、乙方擅自更换其他服务人员的，乙方应支付违约金。违约金数额为第一次擅自更换应支付人民币【5,000.00】元/每人，第二次擅自更换应支付人民币【10,000.00】元/每人，第三次或以上擅自更换应支付人民币【15,000.00】元/每人，上述违约金总额累计最高不超过【30,000.00】元。乙方擅自更换前述服务人员超过三次，甲方有权单方解除合同，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当予以补足。

4、乙方应在收到甲方书面更换通知后按甲方要求的期限内更换项目负责人/项目经理，乙方无正当理由拒绝更换项目负责人/项目经理的违约责任：乙方须在收到甲方相关函件之日起10日内向甲方支付违约金。违约金数额为第一次无正当理由拒绝更换应支付人民币【10,000.00】元，第二次无正当理由拒绝更换应支付人民币【20,000.00】元，第三次无正当理由拒绝更换应支付人民币【30,000.00】元，上述违约金总额累计最高不超过【60,000.00】元。超过三次，甲方有权单方解除合同，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当予以补足。

5、乙方应在收到甲方书面更换通知后按甲方要求的期限内更换其他服务人员，乙方无正当理由拒绝更换其他服务人员的违约责任：乙方须在收到甲方相关函件之日起10日内向甲方支付违约金。违约金数额为第一次无正当理由拒绝更换应支付人民币【5,000.00】元，第二次无正当理由拒绝更换应支付人民币【10,000.00】元，第三次无正当理由拒绝更换应支付人民币【15,000.00】元，上述违约金总额累计最高不超过【30,000.00】元。超过三次，甲方有权单方解除合同，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当予以补足。

6、运营期间，乙方发生污染物（废气、废水、固废）超标排放的，每次向甲方支付【50,000.00】元违约金，同时乙方需承担全部行政处罚费用及甲方因环境损害产生的实际损失（包括但不限于生态修复费、罚款代缴费等）；若一年内累计2次及以上超标被行政主管部门处罚，甲方有权单方解除合同。

7、运营期间，乙方存在污泥非法倾倒、污水偷排、危废不当处置等违法违规行为被主管部门处罚或主流媒体曝光的，每次向甲方支付【50,000.00】元违约金，上述违约金总额累计最高不超过【500,000.00】元，同时乙方还需承担全部行政处罚费用及甲方因环境损害产生的实际损失（包括但不限于生态修复费、罚款代缴费等）。同时，一经发现，甲方有权单方解除合同。

8、因乙方原因导致本项目整体在计划外停产超过4小时，或导致前端污泥脱水减量项目停产超过24小时，或导致前端污水处理厂停产超过24小时的，乙方应向甲方支付【50,000.00】元/次违约金，上述违约金总额累计最高不超过【200,000.00】元。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当予以补足，一年内累计发生【2】次及以上的，甲方有权单方解除合同。

9、乙方违反本合同第十三条“保密约定”或未经甲方书面同意擅自转让、分包本合同服务内容的，甲方有权单方解除合同，乙方需向甲方支付【100,000.00】元违约金，不足弥补甲方商业秘密泄露损失或分包导致服务质量下降损失的，乙方应另行补足。

- 10、如因乙方原因，引发法律纠纷案件，并导致甲方被牵涉其中，成为需承担法律责任的诉讼参与方（无论是作为第三人或被告），或因法律纠纷对甲方造成社会负面影响的，则上述情形将被视为乙方违约，甲方即有权要求乙方向甲方一次性支付【10,000.00】元的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

11、因乙方解除或终止合同时未得到甲方书面回复或未按照本合同附件3：用户需求书第7.2条导致项目停产的，乙方向甲方支付【100,000.00】元违约金，并赔偿甲方停产导致的经济损失。

12、乙方未按约定履行培训或售后服务义务的，甲方有权要求限期改正，如逾期仍未改正的，甲方有权要求乙方支付合同价【0.5】%的违约金，且有权委托第三方提供培训或售后服务，所产生的费用甲方有权从未付款项中扣除，如不足扣除的，甲方有权提取履约担保弥补未足金额。

13、乙方违反本合同约定下的任意一项义务性约定，应承担甲方为维护自身权益所支付的全部费用（包括但不限于甲方为此支付的律师费、诉讼费、担保费、保全费、鉴定费等）。

14、乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，经甲方一次警告后，乙方仍未在甲方要求的限期内落实工作或完成任务，甲方有权要求乙方支付【5,000.00】元的违约金，累计三次书面警告或协调会协调后，乙方仍未在甲方要求的限期内落实工作或完成任务，甲方有权单方解除合同。违约金不足以弥补甲方因此所受损失的，乙方应予以补足。

## 第十一条 项目移交

服务期结束或本合同约定的退出情形发生时，乙方应严格按照本合同附件3：用户需求书“7.项目移交”的规定，启动并完成移交工作，确保移交过程不影响项目安全、稳定运行。

## 第十二条 退出机制

1、到期退出：约定的服务期限到期后，甲乙双方不再继续签订新的合同，按本合同附件3：用户需求书“7.项目移交”或甲方最新要求在限期内完成移交工作。

2、协议退出：

协议退出：甲乙双方根据各自的自身发展需求或依据政府相关政策、指示或要求，经甲乙双方协商一致，在服务期内协商解除或提前终止合同，协议退出分为就甲方主动退出及乙方主动退出两种情况。任何一方因自身原因提出在合同期限结束前解除或终止合同，应提前至少3个月书面告知对方，经对方书面回复后，可解除或提前终止合同。

3、违约退出

违约退出是指服务期内违反合同约定，如归咎于乙方管理责任的原因（例如因乙方原因导致本合同项目排放烟气、出水水质、外运固废等在一年内两次或以上超标被行政处罚、造成生产或环境等事故被行政主管部门处罚、非合理原因造成本合同项目大幅度减产或停产、经营管理工作违反法律法规、造成重大法律责任或重大经济损失等情形），在甲方要求的期限内整改无效后，甲方有权单方解除或终止合同。或甲方行使合同中约定的甲方单方解除权。

由于乙方管理责任的原因导致直接造成事故或行政处罚的，乙方应承担对于事故处理或行政处罚所需费用。

## 第十三条 保密约定

1、乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（包括但不限于书面形式或电子形式），以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

2、甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上永久删除。

3、本保密规定不因本合同的解除或终止而失效，直至保密信息被依法公开为止。

## 第十四条 知识产权

1、本项目过程中的一切成果（包括本用户需求书要求编制的运营管理规章制度、ISO体系、技术革新体系等制度体系以及本项目涉及的所有生产数据、检测检验结果、设备资料（含图纸）、采购需求、技术分析报告、技改报告等数据及资料）归甲方所有，同时乙方应当妥善保管甲方提供的资料，保守甲方的各项秘密。未经甲方书面同意，不得利用知悉的属于甲方的成果和资料泄露给第三方或为第三方谋取利益。本合同附件3：用户需求书要求由乙方负责收集和整理的资料，甲方予以配合。乙方违反保密义务的，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。乙方于本合同签订前独立拥有的知识产权(“背景知识产权”)，及其在履约过程中形成的具有通用性、非本项目专用的改进、工具或方法(“衍生知识产权”)，其所有权仍归属于乙方。甲方仅就本项目目的享有免费使用权。为实现本项目目的，乙方授予甲方一项永久的、不可撤销的、非独占的、免许可费的许可，甲方可无偿使用乙方用于本项目必要的背景知识产权及衍生知识产权。

2、乙方应保证提供服务不侵犯第三方的合法权益，如第三方以本合同项下服务侵权为由提起侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的服务的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。

## 第十五条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

## 第十六条 争议解决

双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，如不能通过友好协商解决的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

## 第十七条 其他

1、本合同未尽事宜，双方可另行协商签署补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分，与本合同同具法律效力。

2、本合同一式【   】份，甲方执【   】份、乙方执【   】份，招标代理机构执【   】份，具有同等法律效力，本合同自双方盖章、并经法定代表人签字之日起生效至合同项下全部义务履行完毕时终止。

3、本合同附件与《用户需求书》约定不一致的，以《用户需求书》为准；《用户需求书》未明确的，以本合同及附件约定为准。

附件1：廉洁协议书

附件2：安全生产管理协议

附件3：责任承诺书

附件4：用户需求书

附件5：中标通知书

（以下无正文内容为签字盖章页）

| 甲方（盖章）：东莞市尚源环能科技有限公司 法定代表人： |  | 乙方（盖章）： 法定代表人： |
| --- | --- | --- |
| 电话： |  | 电话： |
| 地址： 开户名称： |  | 地址： 开户名称： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |  |

## 附件1：廉洁协议书

廉洁协议书

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目（招标编号：          ）

甲方（业主单位）：东莞市尚源环能科技有限公司

乙方：

为规范甲乙双方在订立、履行合同及经济业务往来过程中的行为，保持廉洁自律的工作作风,防止各种违法及不正当行为的发生,确保甲乙双方及其工作人员自觉遵守国家法律、法规及廉洁从业各项规定，特订立本协议。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规等有关廉洁从业规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）不得损害国家和集体利益，违反电力交易管理及其他法律法规规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁监督公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、家属或亲友的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或亲友开办的公司企业）从事于本项目涉及的经济业务活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方及其工作人员不得进行违反廉洁规定的其他活动。

（七）甲方应对甲方工作人员进行廉洁监督管理，如甲方工作人员违反本协议第一、第二条，甲方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理；涉嫌犯罪的，甲方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，或报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等的借口邀请甲方及其工作人员参加高消费的宴请、娱乐和健身等活动。

（三）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买、装修、维修私人住房、汽车等。

（五）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员的婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排，及出国出境提供方便以及报销任何私人消费的费用。

（六）乙方及其工作人员不得进行影响甲方及其工作人员公正执行合同和履行职务的其他活动。

（七）乙方应对乙方工作人员进行廉洁监督管理，如乙方工作人员违反本协议第一、第三条，乙方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理；乙方工作人员涉嫌犯罪的，乙方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第四条  违约责任

（一）甲方违反本协议第一、第二条给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方违反本协议第一、第三条给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  监督检查

甲乙双方的廉洁从业行为由双方或双方上级单位的纪检、监察负责监督，对本协议履行情况进行检查。

第六条 举报信访受理

（一）举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部。

（二）举报电话：（0769）23076092。

（三）举报邮箱：jcsj@dgswjt.cn。

（四）信访地址：广东省东莞市东城街道育华路1号。

第七条  其他

本协议有效期为甲乙双方盖章、并经双方法定代表人签字之日起至服务期满且移交工作全部结束后为止。

本协议一式    份，甲方执伍份，乙方执     份，甲、乙双方上级主管部门各执   份。

（本页为《廉洁协议书》的签署页）

甲方（盖章）：东莞市尚源环能科技有限公司

法定代表人：

签订日期：   年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人：

签订日期：    年  月  日

## 附件2：安全生产管理协议

安全生产管理协议

甲方：

地址:

电话:

传真

乙方：

地址:

电话:

传真

根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》的要求，为加强施工现场的安全管理，落实各自的安全生产职责，进一步加强施工单位和施工（维修）人员的安全管理，杜绝施工单位和施工（维修）人员因安全管理不善而引发的各类安全事故，保证甲、乙双方的财产和员工的人身安全不受侵害，经甲乙双方协商一致，签订协议如下：

1、进场前乙方应将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册、进场人员身体检查表、携带进场的机具一览表、特种作业人员及特种作业操作证的复印件报甲方。进场职工必须办好施工所在地所需办理的各种证件，不得使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动，进场前，乙方必须严格遵守甲方及项目所在地的相关防疫要求。

2、乙方应设置专职或兼职安全员，对施工进行安全管理，并在施工作业前对所属员工进行安全教育培训，并且进行经常性的安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3、乙方使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

4、乙方应当在有较大危险因素的施工场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。乙方应当对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由乙方安全员或代表签字。

5、乙方应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

6、乙方应严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度。

7、乙方依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

8、乙方应当服从甲方的安全管理，保证施工区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术施工方案进行搭设、安装，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方，经甲方确认后方可使用。

9、乙方携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机器设备、机具造成事故的，由乙方自行承担责任。

10、甲方有权对整个施工现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的执业健康安全管理工作，对乙方施工中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况。

11、乙方在施工过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的，依据有关法律法规规定进行处理。乙方施工中存在重大隐患或险情时，甲方有权要求乙方立即整改直至隐患消除，若乙方整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权要求与乙方单方解除合同，并要求乙方清退出场。

12、乙方施工人员未经许可不得随意到施工区域以外的其它工作场所活动，乙方施工人员擅自到施工区域以外的其它工作场所活动，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。乙方施工人员需动用或施工涉及到甲方所属设备、电器、管线及其他设施等，必须事先征得甲方代表的同意，并采取安全防护措施。

13、在施工过程中，需要进行动土、动火、登高、吊装、断路、进入限制性空间等危险性较高的作业时，乙方的施工负责人、专职或兼职安全员必须现场确认，确保安全后，方可开始施工。

14、因乙方原因，造成乙方损失，由乙方自负，给甲方造成财产损失和人员伤害，乙方要负全部责任，并全额赔偿甲方。

15、非因甲方原因，造成乙方损失的，甲方不承担任何责任，由乙方自行承担全部责任。

16、乙方应严格遵守法律法规以及甲方的安全管理要求，并接受甲方的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，乙方必须配置足够的灭火设施。

②焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③严禁在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④施工场所的电动工具、电焊机等须有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤施工现场及居住室、办公室内的用电设施必须符合要求，严禁电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品。

⑥防雷、防静电设施及用电设施要有良好接地。

⑦施工现场的危险区域，如临边、深坑、土方堆填区等，必须设置围栏和危险标志，夜间要设信号灯。

⑧乙方应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。乙方发生各类工伤事故，严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告甲方主管领导。

⑨登高架子、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经乙方安全员或代表验收合格后方可使用，对从甲方接手及自行搭设的安全防护设施、脚手架做好日常维护与管理。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到专业工程师的施工指令后方可拆除，不得私自拆改任何安全防护设施，若因施工必须拆改，须向甲方主管领导报告，经批准后方可拆改，并做好临时防护设施和警戒，在施工完成后须立即恢复该处的安全防护设施。进行受限空间作业前，必须检测氧气、有毒有害气体，确保符合作业条件，做好个人防护和专人监护后，方可进入。

⑩乙方采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。乙方的电工、焊工、起重工、高处作业等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

17、乙方必须接受甲方的检查与监督，并应主动配合，做好安全工作，凡有违反上述协议的即视为乙方违约，甲方有权视情况从工程结算款/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

18、如乙方因违反本条款规定，造成甲方损失或被第三方追偿的，甲方有权向乙方追偿，甲方可直接从应付款项中扣除。同时，乙方应按照合同价的30%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补损失的，甲方可要求乙方继续赔偿损失，并承担由此引起的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方为处理纠纷所产生的诉讼仲裁费、鉴定费、担保费、赔偿金、律师费、行政部门的罚款等。乙方仍必须继续履行或采取补救措施，并不得因承担了违约责任，而减少改进及免除继续承担责任的义务。

19、乙方对施工过程中潜在的安全风险不明确的，不可盲目施工，否则，造成的不良后果由乙方独自承担。

20、本协议自双方盖章、并由双方法定代表人签字之日起生效。

乙方声明：

乙方已认真阅读协议内容，对协议条款、东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目的安全管理要求、安全风险充分理解，并自愿承担因违约造成的一切后果。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

签订日期：

签订地点：广东省东莞市

## 附件3：责任承诺书

责 任 承 诺 书

致             公司：

根据 2026 年   月   日公示的东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目中标结果（招标编号：             ）和招标文件的要求，我司（以下简称 “承诺人”）就项目运营管理团队派遣及相关责任事宜，作出如下不可撤销的承诺：

- 承诺人确认，将派遣以下 9 名人员组成运营管理团队常驻项目现场，全面负责招标文件要求的项目运营管理服务相关工作：

- 姓名：________ 公民身份证号：____________________岗位：_____________

- 姓名：________ 公民身份证号：____________________岗位：_____________

- 姓名：________ 公民身份证号：____________________岗位：_____________

- 姓名：________ 公民身份证号：____________________岗位：_____________

- 姓名：________ 公民身份证号：____________________岗位：_____________

- 姓名：________ 公民身份证号：____________________岗位：_____________

- 姓名：________ 公民身份证号：____________________岗位：_____________

- 姓名：________ 公民身份证号：____________________岗位：_____________

- 姓名：________ 公民身份证号：____________________岗位：_____________

- 上述人员符合招标文件对运营管理团队的资质、经验等全部要求，承诺人保证依法依规用人用工，承担用工主体责任，对其工作进行全面管理、监督和考核，该团队成员的一切行为均视为承诺人的行为，相关法律后果由承诺人承担。

2、若因运营管理团队成员在项目服务期间的不当行为（包括但不限于违规操作、失职渎职、违反法律法规及招标文件、采购合同约定等），导致发生人身伤亡、财产损失、环境污染、行政处罚、第三方索赔等任何问题、意外或事故的，承诺人自愿承担全部法律责任（包括但不限于民事赔偿责任、行政责任、刑事责任对应的相关义务）及由此产生的全部费用（包括但不限于赔偿金、罚款、罚金、诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等），与贵司无关。贵司及任何权益受损方有权直接向承诺人追究全部责任并索赔。

3、若因承诺人未履行本承诺或运营管理团队成员的不当行为，导致贵司被追究责任（包括但不限于民事赔偿、行政处罚、刑事责任调查等）或遭受任何损失（包括但不限于直接损失、间接损失、维权费用等）的，承诺人应向贵司承担全额赔偿责任，贵司有权从应支付给承诺人的合同款项中直接扣除相应金额，不足部分有权向承诺人继续追偿。

4、本承诺书是东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目采购合同的有效补充，与东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目采购合同具有同等法律效力。本承诺书未约定的，按东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目采购合同及招标文件执行。

承诺人（公司盖公章）：

法定代表人（签名）：

日期：    年    月   日

运营管管理团队成员签名（盖指模）：

- 姓名：__________ 身份证：__________签字：____________ 日期：________

- 姓名：__________ 身份证：__________签字：____________ 日期：________

- 姓名：__________ 身份证：__________签字：____________ 日期：________

- 姓名：__________ 身份证：__________签字：____________ 日期：________

- 姓名：__________ 身份证：__________签字：____________ 日期：________

- 姓名：__________ 身份证：__________签字：____________ 日期：________

- 姓名：__________ 身份证：__________签字：____________ 日期：________

- 姓名：__________ 身份证：__________签字：____________ 日期：________

- 姓名：__________ 身份证：__________签字：____________ 日期：________

# 第五篇 相关保函格式

## 一、不可撤销银行履约保函格式

不可撤销银行履约保函

银行编号：

致：                    （下称“受益人”）

鉴于  （申请人的名称与地址）  （下称“申请人”），已保证按拟签订的 项目名称       （招标编号：                  ）合同（招标文件）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，申请人应向受益人提供一份金额为人民币（大写）      （RMB元）的无条件、不可撤销银行履约保函，作为申请人履行上述合同的担保。

我方     （银行名称），受申请人的委托，无条件和不可撤销地在受益人出具本保函原件且提出因申请人没有履行上述合同规定，而要求我方承担保证责任后，在保函限额内向受益人支付不超过人民币（大写）_________（¥_______元）的款项。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求受益人首先向申请人提出上述款项的索赔。

我方还同意，任何受益人与申请人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知或征得我方同意。

本保函应从合同签订之日起至本合同服务期满、申请人完成项目合同全部项目移交义务（包括移交整改期内的全部工作），受益人向申请人支付全部款项后二十八（28）日内保持有效。

担 保 银 行：          银行全称          (盖章)

法定代表人或其授权的代表人：       (职务)

(姓名)

(签章)

年     月     日

- 二、履约保证保险凭证格式

履约保证保险凭证

编号：

致：                    （下称“受益人”）：

鉴于                    （下称“申请人”）已与贵方签订了         项目（招标编号：                ）合同。我方已接受申请人的请求，并出具《履约保证保险》保险单。

一、保证保险金额

我方承担的履约保证保险的保险金额（最高限额）为人民币（大写）                元 （¥                ）。

二、保证保险的责任范围

在保险期间内，申请人因自身原因未按照与贵方签订的         项目（招标编号：                  ）合同履行相关义务，给贵方造成损失的，贵方可向我方提出索赔，我方按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。

三、代偿的安排

贵方要求我方承担保证保险责任的，我方无条件和不可撤销地在贵方出具本履约保证保险原件且提出因申请人没有履行上述合同规定，而要求我方承担保证责任后，在保险限额内向贵方支付不超过人民币（大写）_________（¥_______元）的款项。

四、生效时间

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖保险承保章之日起生效。

- 五、其他

本履约保证保险应从合同签订之日起至本合同服务期满、申请人完成项目合同的全部项目移交义务（包括移交整改期内的全部工作），受益人向申请人支付全部款项后二十八（28）日内保持有效。

附：《XXX 保险有限公司履约保证保险（X 款）条款》及保单

保险人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：________

年 月 日

## 三、担保公司履约担保书格式

担保公司履约担保书

致：                    （下称“受益人”）

鉴于  （申请人的名称与地址）  （下称“申请人”），已保证按拟签订的          项目（招标编号：                  ）合同（招标文件）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，申请人应向受益人提供一份金额为人民币（大写）     （RMB元）的无条件、不可撤销履约担保，作为申请人履行上述合同的担保，我方  （担保公司名称）  在本合同项下的保证责任为连带责任保证。

我方  （担保公司名称）  ，受申请人的委托，无条件和不可撤销地在受益人出具本担保书原件且提出因申请人没有履行上述合同规定，在担保书限额内向受益人支付不超过人民币（大写）_________（¥_______元）的款项。

我方还同意，任何受益人与申请人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本担保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知或征得我方同意。

本担保书应从合同签订之日起至本合同服务期满、申请人完成项目合同的全部项目移交义务（包括移交整改期内的全部工作），受益人向申请人支付全部款项后二十八（28）日内保持有效。

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖私章）

担保公司盖章：

联系电话：

地址：

日期：    年   月   日

- 第六篇 投标文件格式

- 一 商务标格式

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容： 投标文件商务标

招标人：

投标人：    （企业数字证书电子签名）

日  期：     年    月    日

## 目录

一、投标函；

二、投标承诺书；

三、供货及/或提供服务过程承诺函；

四、投标人资格证明文件：

五、投标人基本情况一览表；

六、投标人财务状况表；

七、合同条款响应程度（合同条款偏离表）；

八、业绩表；

九、运营项目标准化程度；

十、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求）。

## 一、投标函格式

投 标 函

致：东莞市尚源环能科技有限公司

根据贵方为东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目(招标编号：                  )的投标邀请，我方（投标人名称）作为投标人正式授权　   　（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加招标编号为              的投标；

（二）本投标文件的有效期自递交投标文件截止时间届满后90日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤销投标，则不予退还我方投标保证金；

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（七）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（八）保证投标文件中所有资料均真实有效，否则按无效投标处理或可取消中标资格，并愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并不予退还我方投标保证金；

（九）若我方中标后，我方一定按照招标文件的要求和投标文件的承诺签订和履行合同，否则贵方可取消我方中标资格，并依法不予退还我方投标保证金或履约担保，我方愿意接受违约处罚；

（十）若我方中标后，核查出投标文件内容前后不一致，我方愿按最高标准的承诺履约义务；

（十一）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　        职　　务：

电子邮箱：

投标人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人或其授权代表签名：       （电子签名）

日期：   年   月   日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人或其授权代表数字证书电子签名。

## 二、投标承诺书格式

投标承诺书

我方           （投标人名称）已完整阅读了东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目（招标编号：                  ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或异议。
    我方承诺，若我方存在通过弄虚作假、虚假响应招标文件要求等手段骗取中标的，招标人有权或协助主管部门认定我方严重失信的不良行为，纳入相关企业信用“黑名单”，限制我方参与依法必须招标项目的投标，并向行政主管部门报送结果。同时，招标人有权根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》等规定，通过“信用中国”网站向社会公示我方的失信行为，实现“一处失信、处处受限”。

若我方在投标或履行本合同过程中存在提供虚假材料、虚假响应招标文件要求等弄虚作假行为，或未能根据招标文件投标人须知第31.2款约定按时提供原件核查的，因此导致我方无法参与东莞市水务环境投资控股集团有限公司相关招标采购活动的，由我方自行承担全部后果。

投标人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人或其授权代表签名：       （电子签名）

日期：   年   月   日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人或其授权代表数字证书电子签名。

## 三、供货及/或提供服务过程承诺函格式

供货及/或提供服务过程承诺函

致东莞市尚源环能科技有限公司：

我方                   （投标人名称）为招标人公开招标的东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目(招标编号：                  )的投标单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我方承诺，如我方获得中标资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我方承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行招标人的各项安全管理规章制度。

2、我方承诺将依法参加工伤保险，为安排至招标人从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我方承诺服从招标人的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合招标人的安全监督检查，我方提供到招标人现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经招标人审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我方无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报招标人，经招标人确认后方可使用。

4、我方承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对招标人和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我方使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我方自行承担责任。

5、我方人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我方作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我方自行负责一切责任。我方作业人员如需动用或作业涉及到招标人所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得招标人代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我方承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我方承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我方自行处理并承担全部责任。我方承诺我方人员在招标人场所遵守招标人的一切规章制度和安全条例，服从招标人的监督。我方在提供服务过程中，如因违反招标人相关规章制度、安全条例，或因不服从招标人监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我方负责，招标人无须承担任何结果与责任。

7、我方承诺协助和指导招标人进行货物的储存，对招标人的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我方车辆在招标人场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我方未遵守前述要求，对厂区/招标人（含其人员）、我方人员、第三方造成损失的，由我方承担赔偿责任。

9、如我方开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我方派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我方全部承担责任。

10、因我方原因，造成我方损失，由我方自负，给招标人造成财产损失和人员伤害，我方承担全部责任，并全额赔偿招标人。

11、非因招标人原因，造成我方损失的，招标人无需承担任何责任，由我方自行承担全部责任。

12、我方承诺严格遵守法律法规以及招标人的安全管理要求，并接受招标人的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我方承诺配置足够的灭火设施。

②我方承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我方承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我方承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我方承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我方承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我方承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我方承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告招标人主管领导。

13、我方承诺接受招标人的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我方违约，招标人有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我方违反上述条款造成安全生产事故的，我方将承担由此引发的一切责任与后果，如造成招标人损失的，我方将予以足额赔偿，同时，招标人有权没收我方提交的履约担保。

投标人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人或其授权代表签名：       （电子签名）

日期：   年   月   日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人或其授权代表数字证书电子签名。

## 四、投标人资格证明文件

### 4.1 多证合一营业执照（或事业单位法人证书）原件扫描件

### 4.2 开户许可证原件扫描件（基本存款账户），如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料原件扫描件

### 4.3 法定代表人身份证明书、法定代表人授权书格式（法定代表人投标时只需提供法定代表人身份证明书，委托他人为投标代表或签署投标文件时需同时提供法定代表人授权书）

（1）法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：          签发日期：

附：代表人性别：       年龄：         身份证明号码：

营业执照号码：           经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

附 法定代表人身份证明原件扫描件

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

日期：   年   月   日

法定代表人身份证明正面

法定代表人身份证明反面

身份证正面

注：法定代表人身份证明须在有效期限内。

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

（2）法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：东莞市尚源环能科技有限公司

本授权书声明：注册于       （投标人地址）的           （投标人名称）在下面签字或盖私章的                          （法定代表人姓名、职务、身份证明号码）代表本公司授权在下面签字或盖私章的        （被授权人的姓名、职务、身份证明号码）为本公司的合法代表人，签署东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目（招标编号：                    ）的投标文件，代表我公司递交投标文件、参与开标会、代表我公司应评标委员会的要求对投标文件进行澄清、进行合同谈判和签署合同，以我公司的名义处理一切与之有关的事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目投标文件的内容及所进行的上述活动。

本授权书于      年     月     日签字生效，有效期至投标文件失效期止，代理人无转委托权，特此声明。

投  标  人：        （企业数字证书电子签名）

投标人地址：

法定代表人：       （电子签名）

职　　　务：

被授权人：         （电子签名）

职　　　务：

被授权人联系手机：

电 子 邮 箱：

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人、其授权代表数字证书电子签名。

附 法定代表人、被授权人身份证明扫描件

法定代表人身份证明反面

法定代表人身份证明正面

被授权人身份证明反面

被授权人身份证明正面

注：上述所附身份证明应在有效期限内。

### 4.4 资格业绩【投标人2021年1月1日以来至少具有一项国内同类污泥集中处理处置项目自主运营管理，或运营服务（或含运营管理的技术服务），或技术咨询服务（或调试技术咨询服务）业绩】

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 自主运营管理或合同服务期限 | 工艺 | 合同服务结束日期 | 污泥集中处理处置项目联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

资格业绩证明材料提交要求：

（1）作为投标人资格条件证明的业绩放置在此处。

（2）同类污泥集中处理处置项目是指市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂）污泥单独焚烧（污泥单一的自持焚烧，或天然气/柴油/煤/沼气/生物质助燃焚烧，或干化焚烧）的处理处置项目；

（3）若业绩为投标人自有项目的自主运营管理业绩，须同时提供：①政府主管部门出具的项目立项核准批复（或项目立项备案证，或项目初步设计批复）原件扫描件；②投标人2021年或以后任意时段由国家税务总局下属分局出具的税收完税证明文件；③工艺证明材料（如环境影响评价文件原件扫描件，或环境影响评价文件的批复文件原件扫描件，或环保验收报告原件扫描件等可充分反映资格条件的证明材料）。未按要求提供上述资料的，视为无效投标；

（4）若业绩为投标人对外承接的运营服务（或含运营管理的技术服务），或技术咨询服务（或调试技术咨询服务）业绩，须同时提供以下第①、②项资料，第③项按实际情况提供：①服务合同原件扫描件（合同服务提供方为投标人，合同完成日期为2021年1月1日或以后）；②工艺证明材料（如环境影响评价文件原件扫描件，或环境影响评价文件的批复文件原件扫描件，或环保验收报告原件扫描件等可充分反映资格条件的证明材料）；③若服务合同或证明文件无法反映：合同/服务完成日期为2021年1月1日或以后、工艺的，还需提供合同服务购买方出具的书面补充说明文件原件扫描件作为辅助证明（证明文件需显示合同服务购买方公章）。未按要求提供上述资料的，视为无效投标；

（5）上述表格中“服务内容”由投标人根据实际情况填写：自主运营管理，或运营服务，或含运营管理的技术服务，或技术咨询服务，或调试技术咨询服务；

（6）上述表格中“工艺”由投标人根据实际情况填写：污泥单一的自持焚烧，或天然气/柴油/煤/沼气/生物质助燃焚烧，或干化焚烧；

（7）未按上述要求在此格式下提供证明材料的业绩，或在此格式下所附材料无法证明符合资格要求的业绩，按无效投标文件处理。

投标人：             （企业数字证书电子签名）

日期：   年   月   日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

### 4.5 最近3年投标人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明格式

最近3年投标人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明

| 事项名称 | 认定时间 | 处罚期届满异常名录信息失效时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否被认定为失信被执行人 |  |  |  |
| 是否被认定为重大税收违法失信主体 |  |  |  |
| 是否被认定为政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |  |

备注：根据投标人及其不具有独立法人资格的分支机构的实际情况自行编写，无相关事项的，在 “认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料扫描件；若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况,投标人须提供相关材料(扫描件)佐证，需原件备查。

投标人：             （企业数字证书电子签名）

日期：   年   月   日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

## 五、投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

1．名称及概况：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________

邮政编码：__________________________________________

电话号码：__________________________________________

传真号码：__________________________________________

（3）成立和／或注册日期：________________________________

（4）法人代表：_____________________________________ ____

（5）开户银行：__________________________________________

（6）开户账号：__________________________________________

（7）注册资金：__________________________________________

（8）主要负责人姓名：____________________________________

（9）项目主要联系人（姓名、职务、通讯）：_________________

（10）在中国的代表的姓名和地址（如有）：__________________

2．供征询之银行的名称和地址：____________________________

3．公司所隶属之国际集团名称（如果是）____________________

4. 提交资料（包括但不限于组织架构、公司简介等）：

（1）公司简介；

__________________________________________________

（2）公司组织架构；

_________________________________________________

（3）东莞市内设有分支机构情况介绍[应提供该分支机构的多证合一营业执照扫描件等证明材料]（若无前述分支机构的无需介绍）。

兹证明上述说明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人：             （企业数字证书电子签名）

日期：   年   月   日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

## 六、投标人财务状况表格式

投标人财务状况表

[价格单位：（人民币）元]

| 年 度 | 总资产（元） | 净资产（元） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

备注：需提供对应年度经独立会计师事务所审计的审计报告及投标人财务状况表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”，投标人的投标文件不作无效投标处理，但存在因不符合评标办法中的评分标准而导致对应项不得分。

投标人：             （企业数字证书电子签名）

日期：   年   月   日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

## 七、合同条款偏离表格式

东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目合同条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 第一条 | 服务内容与范围 |  |  |
| 2 | 第二条 | 服务期 |  |  |
| 3 | 第三条 | 服务费用 |  |  |
| 4 | 第四条 | 支付方式 |  |  |
| 5 | 第六条 | 运营管理团队人员管理要求 |  |  |
| 6 | 第七条 | 双方的权利与义务 |  |  |
| 7 | 第八条 | 履约担保 |  |  |
| 8 | 第九条 | 考核与评价 |  |  |
| 9 | 第十条 | 违约责任 |  |  |
| 10 | 第十一条 | 项目移交 |  |  |
| 11 | 第十二条 | 退出机制 |  |  |
| 12 | 第十三条 | 保密约定 |  |  |
| 13 | 第十四条 | 知识产权 |  |  |
| 14 | 第十五条 | 不可抗力 |  |  |
| 15 | 第十六条 | 争议解决 |  |  |
| 16 | 第十七条 | 其他 |  |  |
| 17 | 附件1 | 廉洁协议书 |  |  |
| 18 | 附件2 | 安全生产管理协议 |  |  |
| 19 | 附件3 | 责任承诺书 |  |  |
| 20 | 一 | 不可撤销银行履约保函 |  |  |
| 21 | 二 | 履约保证保险凭证 |  |  |
| 22 | 三 | 担保公司履约担保书 |  |  |

备注：

（1）投标人应对照招标文件合同格式内合同条款及附件，逐条、如实地填写“偏离情况”项。“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。若发现虚假填写本表，或对合同及其附件响应有负偏离的，按无效投标文件处理。若发现此表未逐条填写视为完全满足招标文件要求。

（2）偏离情况（投标文件对招标文件合同条款的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的相关服务商务条件优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的相关服务商务条件不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的相关服务商务条件完全满足招标文件的要求。

（3）招标文件“第五篇 相关保函格式”作为重要的商务条款，投标人的响应情况列入本合同条款偏离表。

（4）如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表“具体偏离内容”项注明其在投标文件中的具体页码。

投标人：             （企业数字证书电子签名）

日期：   年   月   日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

## 八、业绩表格式

投标人2021年1月1日以来具有的国内同类污泥集中处理处置项目自主运营管理，或运营服务（或含运营管理的技术服务），或技术咨询服务（或调试技术咨询服务）业绩表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 自主运营管理或合同服务期限 | 工艺 | 处理规模（吨/日） | 合同服务结束日期 | 污泥集中处理处置项目联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）作为投标人评分要求的业绩放置在此处，业绩按处理规模从高到低的方式排列；同一个单项合同的业绩可以同时在资格业绩和评分业绩重复放置。

（2）同类污泥集中处理处置项目是指市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂）污泥单独焚烧（污泥单一的自持焚烧，或天然气/柴油/煤/沼气/生物质助燃焚烧，或干化焚烧）的处理处置项目；

（3）若业绩为投标人自有项目的自主运营管理业绩，须同时提供：①政府主管部门出具的项目立项核准批复（或项目立项备案证，或项目初步设计批复）原件扫描件；②投标人2021年或以后任意时段由国家税务总局下属分局出具的税收完税证明文件；③工艺、处理规模证明材料（如环境影响评价文件原件扫描件，或环境影响评价文件的批复文件原件扫描件，或环保验收报告原件扫描件等可充分反映评分条件的证明材料）。未按要求提供上述资料的，不得分；

（4）若业绩为投标人对外承接的运营服务（或含运营管理的技术服务），或技术咨询服务（或调试技术咨询服务）业绩，须同时提供以下第①、②项资料，第③项按实际情况提供：①服务合同原件扫描件（合同服务提供方为投标人，合同完成日期为2021年1月1日或以后）；②工艺、处理规模证明材料（如环境影响评价文件原件扫描件，或环境影响评价文件的批复文件原件扫描件，或环保验收报告原件扫描件等可充分反映评分条件的证明材料）；③若服务合同或证明文件无法反映：合同/服务完成日期为2021年1月1日或以后、工艺、处理规模的，还需提供合同服务购买方出具的书面补充说明文件原件扫描件作为辅助证明（证明文件需显示合同服务购买方公章）。未按要求提供上述资料的，不得分；

（5）若同一业绩包含多种服务内容的，则按得分最高的服务内容进行计算，不重复计分；若业绩证明材料均无法反映项目处理处置污泥的含水率的，则评审时处理规模按80%含水率考虑；若不同材料反映的处理规模不一致的，按最小数值判定该业绩的处理规模；

（6）污泥含水率换算成80%的计算方式：

a.若污泥干基（DS）量为N1，则折算成含水率80%的污泥规模为 N80%=N11−80%；

b.若污泥量为N1（按含水率S%或按含固率G%），则折算成含水率80%的污泥规模为 N80%=N1×(1−S%)1−80%或者N80%=N1×G%1−80%；

（7）若证明材料中无法测算日处理规模，仅体现年度处理量时，则按一年330天进行折算为日处理量（例如证明材料中反应的处理量为25万吨/年的，则日处理量按250000/330=757.58吨/日进行折算）；

（8）上述表格中“服务内容”由投标人根据实际情况填写：自主运营管理，或运营服务，或含运营管理的技术服务，或技术咨询服务，或调试技术咨询服务；

（9）上述表格中“工艺”由投标人根据实际情况填写：污泥单一的自持焚烧，或天然气/柴油/煤/沼气/生物质助燃焚烧，或干化焚烧；

（10）未按上述要求在此格式下提供证明材料的业绩，或在此格式下所附材料无法证明填报项目符合本项评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。

投标人：             （企业数字证书电子签名）

日期：   年   月   日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

## 九、运营项目标准化程度

由投标人根据评分要求在此处提供证明材料。

## 十、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件扫描件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求）

## 二  技术标格式

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容： 投标文件技术标

招标人：

投标人：    （企业数字证书电子签名）

日  期：     年    月    日

## 目录

1、用户需求响应程度（即用户需求偏离表）；

2、运营项目获奖情况；

3、污泥处置运行实施方案（投标人自行编写）；

4、污泥处置运营服务要点分析及解决方案（投标人自行编写）；

5、人力资源管理体系搭建计划（投标人自行编写）；

6、应急预案和保障措施（投标人自行编写）；

7、投标人认为有必要提供的其它材料（不做强制要求）。

## 一、用户需求偏离表格式

用户需求偏离表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 实质性响应的具体内容 | 对应证明材料页码 |
| 1 | 2 | 服务范围及要求 |  |  |  |
| 2 | 3 | 服务需求 |  |  |  |
| 3 | 4 | 资料交付 |  |  |  |
| 4 | 5 | 人员管理 |  |  |  |
| 5 | 6 | 服务考核 |  |  |  |
| 6 | 7 | 项目移交 |  |  |  |
| 7 | 8 | 退出机制 |  |  |  |
| 8 | 9 | 合同价及费用支付 |  |  |  |
| 9 | 附件1 | 成果交付清单 |  |  |  |
| 10 | 附件2 | 采购预算一览表 |  |  |  |

备注：

（1）投标人应对照招标文件用户需求书的响应（其中“1.项目概况”除外），逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，若发现未填写本表，或虚假填写本表，或伪造、变造证明材料的，按无效投标文件处理。若招标文件用户需求书中有“★”条款须逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，未填写“★”条款以外的条款的，视为完全满足招标文件要求。

（2）偏离情况（投标文件对招标文件用户需求的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人对用户需求响应优于招标文件的要求；负偏离是指投标人对用户需求响应不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人对用户需求响应完全满足招标文件的要求。

（3）应逐条逐项、如实地填写“偏离情况”。“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“实质性响应的具体内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“实质性响应的具体内容”项内填“完全响应招标文件要求”即可，也可进一步说明投标响应的具体内容。投标人可将反映服务能力的技术支持资料作为本表的附件，并在本偏离表“对应证明材料页码”项内注明其在投标文件中的具体页码。

（4）凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

投标人：             （企业数字证书电子签名）

日期：   年   月   日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

## 二、运营项目获奖情况

由投标人根据评分要求在此处提供证明材料。

## 三、污泥处置运行实施方案（投标人自行编写）

## 四、污泥处置运营服务要点分析及解决方案（投标人自行编写）

- 五、人力资源管理体系搭建计划（投标人自行编写）

## 六、应急预案和保障措施（投标人自行编写）

## 七、投标人认为有必要提供的其它材料（不做强制要求）

## 三  投标文件报价信封格式

1.本部分由投标人使用电子标书制作软件编制并生成报价信封。报价信封的编制要求详见第二篇投标人须知第17.6.3项。由投标人按格式要求进行电子签名。

2.本项目采用折扣系数方式报价（折扣系数报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数）。

# 附件一：评标工作大纲

东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目

（招标编号：                ）

评标工作大纲

广州宏达工程顾问集团有限公司

目录

一、	总则

二、	投标文件的初审

三、	澄清有关问题

四、 比较和评价

五、	推荐中标候选人名单

六、	编写评标报告

七、	注意事项

一、总则

1、一般规定

1.1	东莞市污泥集中处理处置项目运营管理服务采购项目(招标编号：                 )的招标按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定进行。

1.2	评标必须遵循公平、公正、诚实信用的原则。

1.3	招标代理机构(广州宏达工程顾问集团有限公司）组织评标工作，全过程接受招标人及相关部门的监督、管理和指导。

1.4	评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评分法进行评审。

  - 本办法的评审对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、	评标组织机构的组成

2.1	评标委员会由招标人和技术、经济等方面的专家组成，成员为7人以上（含7人）单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家依法从专家库中随机抽取产生。

2.2	评标工作组由招标人、招标代理机构及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3	评标工作组分成评标委员会、秘书组。

2.4	评标委员会应相对独立工作，负责评审、撰写评标报告。招标代理机构秘书组负责评标过程中资料的保管、发放及回收，协调技术和评标委员会评标工作的进展和整理、汇总评标资料及复核。

3、评标委员会职责

3.1  审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2  要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3	 推荐中标候选人名单及排序；

3.4	 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1  遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2  按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

4.3  对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4  参与评标报告的起草；

4.5  配合有关部门的投诉处理工作；

4.6  配合招标人、招标代理机构答复投标人提出的质疑、异议。

5、评审程序

公开招标：

5.1	评审首先由评标委员会对投标人的投标文件做初审，对未能通过初审的投标文件不再进入下一阶段评审。

5.2	评标委员会对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作。

5.3  依据评分标准以及各项权重，各位评标委员会成员单独就每个投标人的商务状况、技术状况进行比较和评价，分别评出其商务得分和技术得分。

5.4	对有效投标人的投标报价进行审查和价格评分。

5.5  将各评委对投标人的技术打分的最终综合得分、商务打分的算术平均值和价格得分相加得出投标人的总分。

5.6  评标委员会将向招标人推荐评标最后综合得分最高的前二名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。

5.7	评标委员会根据评审结果编写评标报告。

二、投标文件的初审

6、投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

6.1  资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金、投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）信用（由招标代理机构在递交投标文件截止时间当天通过“信用中国”网站对投标人信用进行查询，招标代理机构将查询情况提交评标委员会评审）等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性响应的投标指的是符合招标文件要求的全部“★”条款和验收标准而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的服务范围、质量，或指与招标文件有实质不一致，限制了合同项下委托人的权利和承包人的义务, 或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的其他投标人将不公平。

评标委员会决定投标文件的响应性是基于投标文件的内容本身而不靠外部的证据。

对是否符合实质性响应招标文件有争议的投标文件,评标委员会成员将以记名方式表决,根据少数服从多数的原则，获多数表决通过的投标人才有资格进入下一阶段的评审,否则将被认定为无效投标文件。

7、投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标：

7.1 上传的投标文件损坏或无法读取的；

7.2 经招标人确认，投标人在公共资源交易企业库填报的与本项目密切相关的信息与事实不相符的；

7.3 投标文件中使用的本项目招标文件版本，与交易系统上发布的本项目招标文件的最新版本不一致的；

7.4 投标文件签名使用的数字证书与签到的投标人名称不一致的；

7.5 投标人的投标编制MAC信息、投标编制CPU序列号、投标编制硬盘序列号均与其他投标人相同的；

7.6 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

7.7 投标人资格不满足第二篇投标人须知第2条的要求；

7.8 投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

7.9 投标文件报价信封中未按照招标文件要求填报折扣系数报价的；

7.10 投标人以低于企业成本价报价，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料；

7.11 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效；

7.12 投标文件未按第二篇投标人须知第17条的要求编制、使用企业数字证书或个人数字证书电子签名的；

7.13 投标有效期限不符合要求；

7.14 投标文件未对招标范围内的全部内容进行投标报价或投标方案不是唯一；

7.15 未提供或虚假填写《合同条款偏离表》，或对《合同条款偏离表》有负偏离的；

7.16 未填写或虚假填写《用户需求偏离表》的；

7.17 未响应招标文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）；

7.18 属于招标文件中规定为无效标的；属于法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的。

8、评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在开标评审结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术方案信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

三、澄清有关问题

9、在投标文件的商务、技术资格性检查及符合性检查过程中，投标人可应评标委员会要求对投标文件中有关问题进行书面澄清。该书面澄清作为其投标文件的一部分。

9.1  对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

9.2  投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，经加盖其公章或其合法代表人（法定代表人或法定代表人授权书列明的被授权人）签署方有效，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

9.3  经过澄清后仍不符合要求，则该项目在下一步评审进行评分调整；若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

9.4  投标文件报价计算错误的修正

（1）评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则为：当以数字表示的报价系数与以文字表示的报价系数不一致时，以文字表示的报价系数为准。经双方确认后，作为投标人的投标报价。

（2）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，作为无效投标处理。

9.5  若投标人出现超低报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定投标人是否以低于企业成本价报价。若投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定其投标报价低于成本，同时否决其投标。

四、比较和评价

10、评标委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评审、综合比较与评价；评标委员会根据商务和技术评审的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。

11、评委打分办法

11.1 参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

11.2 衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、开标澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

11.3 评分主要是为比较各投标人的商务、技术和价格综合排序。评标委员会专家组的每一位评委根据招标文件评分标准对投标文件分别评审，对有效投标人投标文件的商务、技术、报价分别评分。

（1）评标委员会首先对商务标进行评审，按评标标准打分后，取所有评委评分的平均值得出该投标人的商务评分；

（2）然后评标委员会对技术标进行评审，按评标标准打分后，当评标委员会为五人时，在所有评委对同一份投标文件技术标评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术部分的最终综合得分；当评标委员会为七人及以上单数时，在各评委的打分中，同一评委的最高评分减去最低评分，去掉分差最大评委的所有打分（出现分差相同时，按最高评分减去次最低评分进行比较，如此类推），在所有剩余评委对同一份投标文件技术部分评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术部分的最终综合得分；若评标委员会成员对某一项按“优、良、中、差”区间评审的评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。

（3）最后评标委员会对报价进行评审，按评标标准计算得出该投标人的报价评分。

11.4 评标委员会打分采取记名形式。

11.5 各评委根据秘书组提供的打分表严格按照评标大纲内的评分标准独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

11.6 对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

11.7 评分程序

（1）就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

（2）各评委独立完成打分后，将统计好的评分表交给招标代理机构秘书组复核。

（3）评分统计表中各投标人技术得分应为最终综合得分，商务和价格得分应为评委打分的算术平均值。

## 12、评分因素及分值

| 评分因素 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、商务 | 40分 |
| 2、技术 | 40分 |
| 3、价格 | 20分 |

（1）商务：总分40分

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 投标人2022年-2024年三个年度，每具有1个年度盈利的得1分，满分3分。 备注： 盈利指净利润为正数（非零、非负数），投标人应提供2022年、2023年、2024年三个年度的财务报表，净利润以对应年度经审计的财务报表为准，应提供经独立会计师事务所审计过的有效的财务报表原件扫描件；未提供前述财务报表或财务报表未能反映净利润的，不得分。 | 3分 |
| 2 | 业绩 | 投标人2021年1月1日以来每具有一项国内同类污泥集中处理处置项目自主运营管理，或运营服务（或含运营管理的技术服务），或技术咨询服务（或调试技术咨询服务）业绩的，按以下要求进行评审： （1）每具有一项处理规模≥800吨/日（按含水率80%计）的国内同类污泥集中处理处置项目自主运营管理，或运营服务（或含运营管理的技术服务）业绩，得10分； （2）每具有一项处理规模≥800吨/日（按含水率80%计）的国内同类污泥集中处理处置项目技术咨询服务（或调试技术咨询服务）业绩，得8分； （3）600吨/日（按含水率80%计）≤每具有一项处理规模＜800吨/日（按含水率80%计）的国内同类污泥集中处理处置项目自主运营管理，或运营服务（或含运营管理的技术服务），或技术咨询服务（或调试技术咨询服务）业绩，得6分，本子项满分12分。 其他要求：第（2）项、第（3）项业绩共计得分不超过24分。 备注： （1）同类污泥集中处理处置项目是指市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂）污泥单独焚烧（污泥单一的自持焚烧，或天然气/柴油/煤/沼气/生物质助燃焚烧，或干化焚烧）的处理处置项目； （2）若业绩为投标人自有项目的自主运营管理业绩，须同时提供：①政府主管部门出具的项目立项核准批复（或项目立项备案证，或项目初步设计批复）原件扫描件；②投标人2021年或以后任意时段由国家税务总局下属分局出具的税收完税证明文件；③工艺、处理规模证明材料（如环境影响评价文件原件扫描件，或环境影响评价文件的批复文件原件扫描件，或环保验收报告原件扫描件等可充分反映评分条件的证明材料）。未按要求提供上述资料的，不得分； （3）若业绩为投标人对外承接的运营服务（或含运营管理的技术服务），或技术咨询服务（或调试技术咨询服务）业绩，须同时提供以下第①、②项资料，第③项按实际情况提供：①服务合同原件扫描件（合同服务提供方为投标人，合同完成日期为2021年1月1日或以后）；②工艺、处理规模证明材料（如环境影响评价文件原件扫描件，或环境影响评价文件的批复文件原件扫描件，或环保验收报告原件扫描件等可充分反映评分条件的证明材料）；③若服务合同或证明文件无法反映：合同/服务完成日期为2021年1月1日或以后、工艺、处理规模的，还需提供合同服务购买方出具的书面补充说明文件原件扫描件作为辅助证明（证明文件需显示合同服务购买方公章）。未按要求提供上述资料的，不得分； （4）若同一业绩包含多种服务内容的，则按得分最高的服务内容进行计算，不重复计分；若业绩证明材料均无法反映项目处理处置污泥的含水率的，则评审时处理规模按80%含水率考虑；若不同材料反映的处理规模不一致的，按最小数值判定该业绩的处理规模； （5）污泥含水率换算成80%的计算方式： a.若污泥干基（DS）量为N1，则折算成含水率80%的污泥规模为 N80%=N11−80%； b.若污泥量为N1（按含水率S%或按含固率G%），则折算成含水率80%的污泥规模为 N80%=N1×(1−S%)1−80%或者N80%=N1×G%1−80%； （6）若证明材料中无法测算日处理规模，仅体现年度处理量时，则按一年330天进行折算为日处理量（例如证明材料中反应的处理量为25万吨/年的，则日处理量按250000/330=757.58吨/日进行折算）； （7）未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目符合本项评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。 | 29分 |
| 3 | 运营项目标准化程度 | 投标人2021年1月1日以来具有的国内同类污泥集中处理处置项目自主运营管理，或运营服务（或含运营管理的技术服务）对应的污泥集中处理处置项目所属公司具有以下认证的，每具有一个得2分，最高得8分： ①IS09001质量管理体系认证， ②IS014001环境管理体系认证， ③0HSAS18001（或GB/T45001-2020，或IS045001）职业健康安全管理体系认证， ④ISO50001能源管理体系认证。 备注： （1）同类污泥集中处理处置项目是指市政（生活/城市/城镇污水处理厂、净水厂）污泥单独焚烧（污泥单一的自持焚烧，或天然气/柴油/煤/沼气/生物质助燃焚烧，或干化焚烧）的处理处置项目； （2）若业绩为投标人自有项目的自主运营管理业绩，须同时提供：①政府主管部门出具的项目立项核准批复（或项目立项备案证，或项目初步设计批复）原件扫描件；②投标人2021年或以后任意时段由国家税务总局下属分局出具的税收完税证明文件；③工艺证明材料（如环境影响评价文件原件扫描件，或环境影响评价文件的批复文件原件扫描件，或环保验收报告原件扫描件等可充分反映评分条件的证明材料）。未按要求提供上述资料的，不得分； （3）若业绩为投标人对外承接的运营服务（或含运营管理的技术服务）业绩，须同时提供以下第①、②项资料，第③项按实际情况提供：①服务合同原件扫描件（合同服务提供方为投标人，合同完成日期为2021年1月1日或以后、服务内容包含建立或优化管理体系）；②工艺证明材料（如环境影响评价文件原件扫描件，或环境影响评价文件的批复文件原件扫描件，或环保验收报告原件扫描件等可充分反映评分条件的证明材料）；③若服务合同或证明文件无法反映：合同/服务完成日期为2021年1月1日或以后、服务内容包含建立或优化管理体系、工艺的，还需提供合同服务购买方出具的书面补充说明文件原件扫描件作为辅助证明（证明文件需显示合同服务购买方公章）。未按要求提供上述资料的，不得分； （4）投标人应提供上述认证证书的能显示证书有效状态的全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn/）查询结果凭证【凭证界面需显示有“全国认证认可信息公共服务平台”或“认证证书（需显示网址cx.cnca.cn）”】，否则不得分； （5）如投标人提供了多个对外承接的运营服务（或含运营管理的技术服务）对应的污泥集中处理处置项目所属公司具有的认证证书查询结果凭证的，仅以获得上述认证最多的一个污泥集中处理处置项目所属公司的认证证书查询结果凭证进行计分。 | 8分 |

（2）技术：总分40分

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求的响应程度 | 对用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分，完全满足用户需求书的要求得满分；每一处负偏离，扣5分；同时参照其投标文件中技术资料内容进行对比，每发现一处投标人填写为无偏离或正偏离，但评标委员会评审认定其为负偏离的，每处扣10分；本项最低分为0分。 | 10分 |
| 2 | 运营项目获奖情况 | 投标人2016年1月1日以来具有的国内污泥相关处理处置项目自主运营管理，或运营服务（或含运营管理的技术服务）业绩，投标人运营管理（或服务）对应的污泥相关处理处置项目所属公司获得奖项或荣誉情况，按以下要求进行评审： （1）获得国家级（或部级）政府行政主管部门颁发的奖项或荣誉的，每项得5分； （2）获得省级（或直辖市，或自治区，或特别行政区）政府行政主管部门颁发的奖项或荣誉的，每项得4分； （3）获得市级政府行政主管部门颁发的奖项或荣誉的，每项得2分，本子项满分4分。 以上累计最高得10分。 备注： （1）若业绩为投标人自有项目的自主运营管理业绩，须同时提供：①政府主管部门出具的项目立项核准批复（或项目立项备案证，或项目初步设计批复）原件扫描件；②投标人2016年或以后任意时段由国家税务总局下属分局出具的税收完税证明文件。未按要求提供上述资料的，不得分； （2）若业绩为投标人对外承接的运营服务（或含运营管理的技术服务）业绩，须提供：①服务合同原件扫描件（合同服务提供方为投标人，合同完成日期为2016年1月1日或以后）；②若服务合同或证明文件无法反映：合同/服务完成日期为2016年1月1日或以后的，还需提供合同服务购买方出具的书面补充说明文件原件扫描件作为辅助证明（证明文件需显示服务购买方公章）。未按要求提供上述资料的，不得分； （3）奖项（或荣誉）类型须与运营项目生产运营相关或环保行业相关，且奖项（或荣誉）颁发单位须为政府行政主管部门； （4）奖项（或荣誉）颁发时间以获奖证书（或荣誉证书）颁发日期或获奖（或荣誉）公告通知日为准； （5）需提供获奖证书（或荣誉证书），或获奖（或荣誉）公告，或网上公示获奖（或荣誉）页面截图凭证作为证明材料。若业绩为投标人对外承接的运营服务（或含运营管理的技术服务）业绩的，奖项（或荣誉）颁发时间不得早于服务合同签订时间，且还需提供合同服务购买方出具的书面补充说明文件【说明文件内容应包含：获奖（或荣誉）与投标人相关】作为证明材料，否则不得分。 | 10分 |
| 3 | 污泥处置运行实施方案 | 横向比较各投标人针对本项目提交的运行实施方案，包括但不限于生产运行管理、设备维护管理、技术革新管理、安健环管理、标准化管理和现场精细化管理等内容。根据方案内容进行评审： 优：投标人对本项目提交的运行实施方案已包括上述6项内容，且运行实施方案内容科学合理、完整详细，能涵盖用户需求书相应服务内容，其中生产运行管理的内容可行性强，可量化总体生产运行目标，有科学的运输车辆调度管理、两票三制、运行监盘等工作内容，能有效地提升项目实施质量，得[6-5）分； 良：投标人对本项目提交的运行实施方案已包括上述6项内容，但落实措施未够详细，其中生产运行管理的内容具有一定的针对性、可行性较强，有合理的运输车辆调度管理、两票三制、运行监盘等工作内容，在少数特殊情况下可能存在一些细节上的不足，但总体上能较有效地提升项目实施质量，得[5-3）分； 中：投标人对本项目提交的运行实施方案已包括生产运行管理内容在内，但缺1～2项内容，或方案比较简单，或生产运行管理的内容需要进一步完善以提高其指导性，得[3-1）分； 差：投标人对本项目提交的运行实施方案缺少较多项内容，方案缺乏实践性，难以提升项目实施质量，得[1-0]分。 备注： （1）未提供运行实施方案的不得分。 - （2）投标人方案的不同内容分别符合评审内容中不同档次得分要求的，评审时优先按较低的档次计分（即若投标人方案内容符合“优”的得分要求，另一部分内容符合“中”的得分要求时，应按“中”的档次考虑计分）。 | 6分 |
| 4 | 污泥处置运营服务要点分析及解决方案 | 横向比较各投标人针对本项目提供的污泥处置运营要点分析及解决方案， 包括但不限于污泥接收、储存及给料系统运行要点、污泥焚烧系统运行要点、余热回收系统运行要点、汽轮机发电系统运行要点、烟气处理系统运行要点、脱硫废水处理系统要点6项内容。 优：投标人针对本项目提供的污泥处置运营要点分析及解决方案已包括上述6项内容，且运营服务重点难点分析清晰透彻，能够全面预测项目实施过程中的不利因素并提供解决方案，解决方案详细、完整且具有清晰的分析说明，优化整改措施科学合理，能有效地提升项目安全稳定性，得[6-5）分； 良：投标人针对本项目提供的污泥处置运营要点分析及解决方案已包括上述6项内容，运营服务重点难点分析符合实际情况，能够预测大部分情况下项目实施过程中的不利因素并提供解决方案，解决方案比较详细且具有分析说明，优化措施合理可行，但在少数特殊情况下可能存在一些细节上的不足，但总体上能较有效地提升项目安全稳定性，得[5-3）分； 中：投标人针对本项目提供的污泥处置运营要点分析及解决方案，但存在上述6项内容中1～2项要点内容的缺漏，或运营服务重点难点分析基本符合实际情况，能够预测一般情况下项目实施过程中的不利因素并提供解决方案，解决方案和分析说明比较简单，需要进一步完善以提高其指导性，得[3-1）分； 差：投标人针对本项目提供的污泥处置运营要点分析及解决方案存在缺少较多项要点内容，或运营服务重点难点分析或优化措施缺乏实践性，对各类实施过程中的不利因素分析不够具体，无对应的解决方案或分析说明缺乏合理性，难以提升项目安全稳定性，得[1-0]分。 备注： （1）未提供污泥处置运营服务要点的不得分。 （2）投标人方案的不同内容分别符合评审内容中不同档次得分要求的，评审时优先按较低的档次计分（即若投标人方案内容符合“优”的得分要求，另一部分内容符合“中”的得分要求时，应按“中”的档次考虑计分）。 | 6分 |
| 5 | 人力资源管理体系搭建计划 | - 横向比较各投标人针对本项目要求提出的人力资源管理体系搭建计划，包括但不限于技术管理部和生产管理部的招聘计划、薪酬体系及工作绩效考核等内容，根据投标人提出的人力资源管理体系搭建计划对投标人的人力资源管理能力进行综合评价： 优：投标人针对本项目人力资源管理体系搭建计划已包括上述3项内容，且内容详细、落实措施具体，招聘计划中各岗位人员的工作能力要求和工作内容详细且清晰、招聘流程科学高效、渠道多元化，薪酬结构清晰严谨，能结合不同岗位职责制定科学的工作绩效考核指标、落实措施；人力资源管理能力与本项目需求匹配程度高的，得[4-3）分； 良：投标人针对本项目人力资源管理体系搭建计划已包括上述3项内容，但落实措施未够详细，招聘计划中各岗位人员的工作能力要求和工作内容基本齐全、招聘流程规范、但方法较为传统，薪酬结构完整，可根据岗位职责制定有一定针对性的工作考核指标；人力资源管理能力与本项目需求匹配程度较高的，得[3-2）分； 中：投标人针对本项目人力资源管理体系搭建计划存在上述3项内容中1项内容的缺漏，或招聘计划中各岗位人员的工作能力要求和工作内容简单、招聘流程简单、方法单一，薪酬结构模糊，制定的工作考核指标随意简单；人力资源管理能力与本项目需求匹配程度一般的，得[2-1）分； 差：投标人针对本项目人力资源管理体系搭建计划存在上述3项内容中2项内容的缺漏，或招聘计划未明确各岗位人员的工作能力要求和工作内容、缺乏实践性，招聘流程混乱、随意性强，薪酬结构缺乏逻辑，制定的工作考核指标存在严重缺陷；人力资源管理能力差的，得[1-0]分。 - 备注： （1）未提供人力资源管理体系搭建计划的不得分。 - （2）投标人方案的不同内容分别符合评审内容中不同档次得分要求的，评审时优先按较低的档次计分（即若投标人方案内容符合“优”的得分要求，另一部分内容符合“中”的得分要求时，应按“中”的档次考虑计分）。 - （3）投标人在投标时提出的人力资源管理体系搭建计划仅作为评比投标人人力资源管理能力的依据，后续项目的人力资源管理体系需按照招标人的实际运营需求进行进一步优化，最终以招标人的审核、确认为准。 | 4分 |
| 6 | 应急预案和保障措施 | 横向比较各投标人应急预案和保障措施，针对关键性生产设备事故、特种设备故障、供电系统失电、危险化学品泄漏、环保污染事故等情况制定应急方案和保障措施切合实际的程度、详细具体的程度及可操作性情况进行评审。 - 优：应急预案详实且完整，能够全面覆盖所有可能发生的应急情况，并对每一类应急情况制定了详尽且具有操作性的保障措施，并给出了详细可行的解决方案，能有效指导现场处置行动，确保事故得到有效控制，得[4-3）分； - 良：应急预案较为完整，对各类应急情况制定了具体的保障措施，并给出了相应的解决方案，能够考虑到了大部分情况下可能发生的问题，在少数特殊情况下可能存在一定的不确定性或存在一些细节上的不足，但总体上仍能较好地指导现场处置行动，有效控制事故的发展，得[3-2）分； - 中：应急预案基本完整，对一般应急情况制定了相应的保障措施，并给出了相应的解决方案，但解决方案需要进一步完善以提高其指导性，得[2-1）分； - 差：应急预案不完整或缺少合理性，对各类应急情况的保障措施不够具体，无对应的解决方案，可预判服务期间发生应急情况时会出现频繁的负面问题，得[1-0]分。 备注： （1）未提供应急预案和保障措施的不得分。 - （2）投标人方案的不同内容分别符合评审内容中不同档次得分要求的，评审时优先按较低的档次计分（即若投标人方案内容符合“优”的得分要求，另一部分内容符合“中”的得分要求时，应按“中”的档次考虑计分）。 | 4分 |

备注：

①表中“[”代表闭区间，“]”代表闭区间，如[0，1]代表该分数段范围为大于等于0且小于等于1。表中“（”代表开区间，“]”代表闭区间，如（1，2]代表该分数段范围为大于1且小于等于2。

②分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

③上述“评分项目”中按“优、良、中、差”区间评审的，若低于该项满分分值60%时，评标专家需详细填写该项低分的充分理由，例如：该项目内容存在违反国家有关标准和规范或与项目实际不符等原则性问题。

④对于各评标委员会成员存在客观分打分不一致时,根据少数服从多数的原则，以记名方式表决确定该项的评分。

（3）价格评分方法

1）经济文件的符合性审查

评标委员会对合格的投标人的投标报价，进行详细分析、核准，检查其是否存在计算错误。评标委员会将按照本评标大纲的规定修正计算错误的投标报价，经投标人代表确认后，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，作为无效投标处理。

若投标人出现超低报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定投标人是否以低于企业成本价报价。若投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定其投标报价低于成本，同时否决其投标。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的投标文件,评标委员会成员将以记名方式表决,根据少数服从多数的原则，获多数表决通过的投标人才有资格进入下一阶段的评审,否则将按无效投标处理。

2）价格评分：总分20分

A、根据有效投标人的投标“折扣系数”，最低投标“折扣系数”作为基准系数（Y）。投标人投标“折扣系数”（X）等于基准价的得满分20分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：

价格得分=(基准价／投标“折扣系数”)×20

B、分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

（4）综合得分

评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分。

五、推荐中标人

13、评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，并向招标人推荐最后综合得分最高的前二名投标人为中标候选人（最后综合得分排名第一、第二的投标人分别为第一、第二中标候选人），招标人将确定第一中标候选人为中标人。

如果有两个或以上的投标人的最后综合得分相同，则在最后综合得分相同的投标人中按投标报价由低到高顺序排出次序，报价低的排前，报价高的排后。如果出现投标人的最后综合得分及投标报价均相同时，则按技术标的评标得分高低排出次序，得分高的排前，得分低的排后。如果出现投标人的最后综合得分、投标报价及技术标得分均相同时，由评标委员会进行投票，得票多的排名在先。当第一轮投票结果为投标人得票数相同时，再次进行投票，如此类推，直到能确定排序次序为止。

六、编写评标报告

14、评标委员会根据评审结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）开标邀请时间、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）开标评审方法和标准；

（4）开标评审记录和评审情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评审结果和中标候选投标人排序表；

（6）评标委员会的推荐建议。

七、注意事项

15、为确保评审工作的顺利进行，防止因泄密或其它意外而造成的不良后果及影响，凡参加评审工作的人员都必须认真执行本规定：

（1）在评审工作期间，所有分发的投标文件、资料等仅限于在评审场所中使用，不得带往其它地方，所有的招标文件、投标文件、资料等一律编号登记；

（2）评审人员及工作人员不得在公共场合谈论有关评审内容；

（3）评审人员及工作人员不得以书信、电讯、口述等方式将有关评审内容（如资料、投标文件、投标报价、评审方式、评标委员会的决定、评审组织机构、评审人员名单等）披露给未参加评审的任何无关人员，包括上级领导、同级和下级人员，任何与评审无关的人员（包括亲朋好友和同事）不得进入评审场所；

（4）如有需要举行澄清会，在举行与各投标人的澄清会之前评标委员会应明确参加会议的人员及主谈人。任何需要投标人在澄清会上澄清的问题必须经评标委员会成员签字并由主谈人提出。在澄清期间，对于涉及本规定保密范畴的所有内容，主谈人不得向投标人透露；

（5）任何评审人员和工作人员不得对外公布评审的一切内容。